Studie sociálně ekonomického rozvoje mikroregionu Běleč

Prosinec 2005

# OBSAH

# 1. Úvod ......................................................................................... 3

# 2. Situační analýza ........................................................................ 5

### 2.1.   Vymezení mikroregionu .................................................. 5

### 2.2.   Přírodní podmínky ......................................................... 7

### 2.3.   Historie území ............................................................... 8

### 2.4.   Obyvatelstvo a osídlení .............................................. 11

### 2.5.   Doprava ...................................................................... 17

### 2.6.   Technická infrastruktura  ........................................... 19

### 2.7.   Ekonomika ................................................................... 23

### 2.8.   Občanská vybavenost .................................................. 31

### 2.9.   Cestovní ruch ............................................................. 33

### 2.10. Životní prostředí ........................................................ 41

# 3. Charakteristika jednotlivých členských obcí .......................... 46

### 3.1.   Biřkov ......................................................................... 46

### 3.2.   Červené Poříčí ............................................................ 47

### 3.3.   Dolany ........................................................................ 49

### 3.4.   Chocomyšl .................................................................. 51

### 3.5.   Chudenice ................................................................... 52

### 3.6.   Ježovy ........................................................................ 54

### 3.7.   Kaničky …………………….........……..………..………………. 56

### 3.8.   Křenice ....................................................................... 57

### 3.9.   Mezihoří ...................................................................... 59

### 3.10. Němčice ...................................................................... 60

### 3.11. Poleň .......................................................................... 61

### 3.12. Švihov ......................................................................... 63

### 3.13. Úboč .......................................................................…. 66

### 3.14. Únějovice  ................................................................... 67

### 3.15. Všepadly ..................................................................... 69

### 3.16. Vřeskovice .................................................................. 70

# 4. Swot analýza .......................................................................... 72

### 4.1. Hospodářský rozvoj ......................................................... 73

### 4.2. Stabilizace a rozvoj území a sídel ...................................... 74

### 4.3. Rozvoj lidských zdrojů ..................................................... 75

### 4.4. Rozvoj cestovního ruchu .................................................. 76

### 4.5. Rozvoj infrastruktury ...................................................... 77

# 5. Vize, globální cíl a priority rozvoje území ............................... 78

# 6. Projekty ................................................................................. 84

# 1.	Úvod

Sdružení obcí mikroregionu Běleč vzniklo začátkem roku 1999 z iniciativy starostů obcí Švihov, Dolany, Chudenice a dalších lidí, kteří dospěli k závěru, že pouze společným úsilím, jednotným postupem a sdružením finančních zdrojů může dojít k dalšímu rozvoji spádového území na kvalitativně vyšším stupni než doposud. Sdružené obce chtějí společnou koordinovanou činností vytvořit podmínky pro trvale udržitelný život ve venkovském prostoru, o jehož území pečují.

Směry dalšího vývoje naznačuje tato studie. Jde především o zmapování podmínek pro budoucí investory, zjištění možnosti dalšího směru vývoje stávajících podniků, možnosti rekvalifikace určité části obyvatel i vytvoření nových pracovních míst ve službách souvisejících s venkovským cestovním ruchem, optimální využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj obcí, celkové zkvalitnění infrastruktury, zlepšení občanské vybavenosti území atd. Právě posílení infrastruktury cestovního ruchu a služeb, které s cestovním ruchem přímo souvisejí, se dlouhodobě jeví jako  nejdůležitější pro vznik nových pracovních příležitostí a s tím souvisejícího hospodářského rozvoje celého regionu. Vzhledem k tomu, že část území mikroregionu byla v srpnu 2002 postižena ničivou povodní, je důležitým cílem ohrožených obcí dobudování protipovodňových opatření.

Cílem studie je vedle návrhů záměrů veřejných subjektů rovněž podchycení současných podnikatelských aktivit v regionu a návrh možností rozvoje podnikání.

Výsledkem studie by také mělo být doporučení jak v rámci možností zviditelnit jednotlivé obce a celý region pro turisty a podnikatele z ČR i ze zahraničí tak, aby došlo k rozvoji a zvýšení atraktivity regionu.

Časový horizont plánovaných doporučení této studie je rok 2013 (za předpokladu finanční podpory ze strany státu a strukturálních fondů EU).

Při zpracování studie byl zvolen následující postup jednotlivých kroků:

- Situační analýza (profil mikroregionu) je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další postupové kroky procesu zpracování strategie.

- Charakteristika jednotlivých členských obcí a seznam plánovaných investičních akcí.

- Sestavení SWOT ANALÝZY

- Stanovení VIZE, která charakterizuje výchozí situaci a kam se chce mikroregion v příštím období dostat. Formulace GLOBÁLNÍHO CÍLE a PRIORIT rozvoje území, které rámcově vymezují oblasti, na něž bude soustředěna v dalších krocích pozornost.

- Návrh konkrétních plánovaných projektů, jejichž realizace přispěje k naplnění celkové rozvojové strategie.

Rozvojová strategie obcí mikroregionu Běleč svými základními strategickými směry – globálními cíli a prioritami:

- je v souladu s územním plánem VÚC okresu Klatovy

- navazuje na Regionální operační plán 2004 – 2006, později realizovaný jako Společný regionální operační program

- reflektuje Národní rozvojový plán 2007,  – 2013, Program rozvoje venkova České republiky 2007 – 2013 (Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova), Regionální operační program NUTS II Jihozápad 2007 – 2013 a Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

- vychází z rozvojových strategických dokumentů Plzeňského kraje

Priority rozvoje území pro Plzeňský kraj jsou zpracovány v dokumentu „Priority Plzeňského kraje pro čerpání strukturálních fondů EU v období 2007-2013“. Cílem tohoto dokumentu bylo vyhodnotit priority rozvoje Plzeňského kraje průřezově. Obsah prioritních oblastí byl zpracován do úrovně, která odpovídá opatřením nebo konkrétním aktivitám v dokumentech pro čerpání prostředků EU.

Předkládaná studie  je  autorským kolektivem chápána, a měla by tak být chápána i jejími čtenáři a hodnotiteli jako otevřený dokument, který byl konzultován a doplňován během svého vzniku a měl by být trvale konfrontován a doplňován  vzhledem k aktuálnímu stavu a dějům probíhajícím v zájmovém území mikroregionu Běleč.

Jedním z výrazných jevů, který na další léta významně ovlivnil priority rozvoje zájmového území včetně nazírání představitelů obcí na jejich řešení, byly povodňové události v srpnu 2002. V důsledku toho byly do studie zapracovány projekty na realizaci protipovodňových  opatření a projekty zaměřené na péči o krajinu, jenž by měly řešit eliminaci možných negativních dopadů neočekávaných živelných událostí na zdejší obydlená území.

# 2.	Situační analýza

### 2.1.	Vymezení mikroregionu

Sdružení obcí mikroregionu Běleč se nachází na severozápadním okraji okresu Klatovy při hranicích s okresy Domažlice a Plzeň-jih. Tato studie řeší vymezené katastrální území 16 obcí klatovského okresu: Biřkov, Chudenice, Červené Poříčí, Dolany, Ježovy, Křenice, Mezihoří, Švihov, Poleň, Vřeskovice a dále 6 obcí domažlického okresu: Chocomyšli, jenž však byla do reformy státní správy v roce 1960 součástí okresu Klatovy a Kaničky, Němčice, Úboč, Únějovice, Všepadly.

Tabulka č. 1:	Počet obyvatel a rozloha mikroregionu

| Obec | Katastrální výměra v ha | Počet obyvatel 2001 | Části obce |
| --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | 551 | 134 | 2 – Biřkov, Zderaz |
| Červené Poříčí | 498 | 224 | 1 – Červené Poříčí |
| Dolany | 2 529 | 736 | 9 – Dolany, Andělice, Balkovy, Komošín, Malechov, Řakom, Sekrýt, Svrčovec, Výrov |
| Chocomyšl | 418 | 166 | 1 – Chocomyšl |
| Chudenice | 2 113 | 700 | 5 – Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina |
| Ježovy | 1 147 | 256 | 3 – Ježovy, Chlumská, Tnčí |
| Kaničky | 150 | 36 | 1 - Kaničky |
| Křenice | 875 | 180 | 3 – Křenice, Přetín, Kámen |
| Mezihoří | 180 | 78 | 1 – Mezihoří |
| Němčice | 323 | 110 | 3 – Nemčice, Ulíkov, N. Erštejn |
| Poleň | 1 766 | 275 | 5 –Poleň, Mlýnec, Poleňka, Pušperk, Zdeslav |
| Švihov | 2 741 | 1 530 | 8 – Švihov, Kokšín, Kamýk, Lhovice, Bezděkov, Těšnice, Třebýcinka, Vosí |
| Úboč | 744 | 111 | 2 – Úboč, Stará Huť |
| Únějovice | 550 | 77 | 1 – Únejovice |
| Všepadly | 443 | 71 | 1 - Všepadly |
| Vřeskovice | 868 | 274 | 1 – Vřeskovice, Mstice |
| celkem | 15 896 | 4 958 |  |

Zdroj dat: ČSÚ 2001.

Takto vymezené území zaujímá rozlohu 158,96 km2 a k 31. 12. 2001 v něm žilo 4 958 obyvatel. Jádrem mikroregionu je oblast Chudenicka, kterou pokrývá z velké části zalesněná pahorkatina. Severní hranice mikroregionu je vymezena územím obcí Křenice, Biřkov, Vřeskovice a Červené Poříčí, na východě od Dolan po Švihov spadá území do údolí Úhlavy,  jižní hranici tvoří Poleň, na západě zasahuje mikroregion do domažlického okresu.

S výjimkou oblasti Švihova a Červeného Poříčí leží celé území v dopravně nepříliš exponované poloze stranou hlavních dopravních tahů. Celá oblast je řídce osídlena a má převážně zemědělský charakter, ve vrcholových částech i značně zalesněna. Vyznačuje se venkovským charakterem osídlení při absenci významnějších středisek osídlení.

### 2.2. Přírodní podmínky

Převážná část zkoumaného území v oblasti Chudenicka má ráz značně zalesněné lučinaté pahorkatiny s krásnými jehličnato-listnatými lesy, jenž pokrývají většinu vrchů. Krajinný ráz Chudenicka a přilehlé oblasti, byl modelován  v průběhu stovek milionů let od starších prvohor, kdy byl dán poslední impuls pro základní skladbu hornin. Tehdy pravděpodobně došlo k rozsáhlé intruzi (vniku či  průniku) vyvřelých hornin do již stabilizovaných a nad mořské  dno vyzdvižených algonkických břidlic. Na styku se vytvořil  kontaktní dvůr, který v oblasti Chudenicka dosahuje šířky  několika stovek metrů. Břidlice se, v přímém styku s vysokou  teplotou vyvřelin, přeměnily až do vzdálenosti několika desítek  metrů na velmi pevné rohovce. Při dalších  horotvorných procesech dochází nejprve k vyzdvižení celého území. Následná eroze pak způsobila obnažení jeho nejvyšších partií a jejich snižování. Současně s tím došlo k vytvoření a modelaci sítě vodních  toků, až po tu co ji známe dnes. Na utváření krajiny se v předešlých dobách  výrazněji podílely zejména vodní a větrná eroze. Působilo zde i mrazové zvětrávání. V současné době, vzhledem k lidskému činiteli a jeho následným zásahům, jsou změny probíhající přirozenou cestou jen velmi málo znatelné.

Celé území je rozčleněno množstvím hřbetů a údolím drobných vodních toků. Na východní straně lemují tuto oblast výrazné hřbety spilitových  vrchů prahorních sopek přesahujících nadmořskou výšku 700 m. Na západní straně oblast ohraničují hřebeny výběžku kdyňského masivu tvořené biotit-amfibolickým  křemenným dioritem. Prostor mezi nimi tvoří dlouhé  táhlé svahy občas přerušené mělkým úžlabím drobných vodních toků. Dominantním prvkem v krajině je hluboké údolí říčky Poleňky, která vniká do tohoto území od jihu, aby se nakonec v ostrém pravém úhlu stočila k západu a mezi vrchy Bělýšovského polesí a Doubravou odvedla své vody, za obcí Dolany, do Úhlavy. Východní svahy nad údolím Úhlavy, od  Dolan až po Švihov, jsou často rozčleněny remízky keřů a stromů  rostoucích na vrstevnicových mezích. Volné plochy jsou tu však  poměrně intenzivněji využívány než v oblasti Chudenic a ve  většině případů jsou zorněné. Skoro bez dřevinné vegetace se  nachází velká území mezi Červeným Poříčím, Lhovicemi, Mezihořím  a Švihovem a dále v pásmu obcí Trnčí, Ježovy, Křenice a Biřkov.

Vzhledem k přírodně unikátním výskytům dřevin a rostlin byly již  v dřívějších dobách různá místa chráněna. V současné době, jsou  některá z nich, vyhlášena za přírodní rezervaci. Stal se jí  např. jižní svah Bělýšovského lesa s ochranou zbytků přirozeného smíšeného  dubového lesa s podrostem vzácné květeny. Spolu s územím přírodní rezervace Bělěč představují jeden ze zbytků přirozených lesních společenstev Branžovského hvozdu. Za přírodní památku bylo již v roce 1933 vyhlášeno území "Bažantnice" pro ochranu zhruba 200 let starého porostu vzácných dřevin a rostlin, jenž vytváří příznivé podmínky pro rozvoj ptačích společenstev. K přírodním pozoruhodnostem patří ještě národní přírodní památka Americká zahrada s vyhlášenou dendrologickou sbírkou. Známá je zejména mohutná douglaska tisolistá a dřín květnatý, který kvete jednou za 3 roky. Významný geomorfologický fenomén a botanickou lokalitu s výskytem chráněných druhů rostlin představuje národní přírodní památka Stará Úhlava, jež je tvořena stagnujícím říčním ramenem (tzv. karče),  které ztratilo spojení s novým korytem Úhlavy.

### 2.3. Historie území

Historie zdejšího území je spojena zejména s městem Švihov a oblastí Chudenicka.

Městečko Švihov má bohatou historii. Údolí Úhlavy, kde leží, bylo osídleno už v dávných dobách. Přispěly k tomu příznivé klimatické podmínky a úrodná půda na břehu řeku. Nálezy předmětů bronzových kultur ze Švihova samotného a jeho blízkého okolí nejsou proto ojedinělé a sbírkový fond archeologického oddělení klatovského muzea jich několik obsahuje. Slavnější kapitolou v dějinách je období středověku. V něm stojí na Švihově tvrz, která se nacházela v místech dnešního městského hřbitova a připomíná jí hřbitovní kostelík sv. Jiljí, který má románské základy. Tvrz patřila rodu Držkraje, který je zmiňován jako svědek na kupní smlouvě už v roce 1194. V majetku ho pak měli jeho synové Budivoj a Blažej.

Nejslavnější kapitolou města je období, kdy Švihov vlastnil rod Rýzmberků, tj. od poloviny 14. století. Ten nechal na Švihově vystavět vodní tvrz v údolí. Ta byla postavena hlavně ze dřeva. Jelikož se Rýzmberkové za husitských válek postavili na katolickou stranu (perličkou zůstává, že člen rodu Čeněk Švihovský z Rýzmberka byl jedním z hejtmanů husitských vojsk a padl u Sudoměře), je nasnadě, že tvrz byla roku 1424 obležena a dobyta husitským vojskem. Na základě těchto zkušeností nechali Švihovští vystavět na svou dobu velice moderní kamennou pevnost, která brala ohled na moderní vojenskou taktiku, používání dělostřelectva. Stavba hradu trvala téměř 50 let. Největší zásluhu na jeho výstavbě měl nejvýznamnější člen rýzmberského rodu Půta Švihovský z Rýzmberka. Tento významný muž své doby, který zastával funkci nejvyššího sudího, vymohl i pro město Švihov spoustu městských práv, která obec obdržela v roce 1501. Některá z nich se vztahovala na celé panství rodu. Je proto zajímavostí, že Švihov (stejně jako ostatní města panství Rýzmberků) vlastnil právo rýžovat zlato.

Méně známých momentem historie města je fakt, že po smrti Půty se ze Švihova stávají vlastně 2 samostatná města – horní a spodní. To spodní využilo práva obehnat město hradbami a opevnilo se, zatímco horní město mělo pouze opevněný kostel, kam se v případě nebezpečí měli obyvatelé stáhnout a bránit se. Synové Půty ovšem museli nakonec Švihov prodat, jelikož všechny jejich budovatelské snahy rod zadlužily. V polovině 16. století se majitelem panství stává Herald Kafka z Říčan. Za jeho držení navštívil město a hrad slavný císař Rudolf II. Habsburský, který na hradě nocoval a dodnes to připomíná císařský erb na stěně hodovní síně švihovského hradu. Po 50 letech kupují hrad a panství Černínové z nedalekých Chudenic, kteří drželi hrad a panství až do roku 1945. Po třicetileté válce postihl Švihov příkaz Ferdinanda III. Habsburského, který rozkázal hrad zbořit. Obával se, že by se moderní pevnost mohl stát základnou odbojné české šlechty. Černínové sice hrad používali hlavně jako hospodářské stavení, ale přesto se jim nařízení nelíbilo. Proto posílali jednu žádost za druhou, aby hrad zbourat nemuseli a demolici co nejvíce zdržovali. I když byl nakonec příkaz odvolán, značná část vnějšího opevnění byla zbořena. Celkově byl hrad už ve velmi špatném stavu a stala se z něj pouhá sýpka. Když přešel do majetku státu, nastala rekonstrukce a hrad byl zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavou památkou je též zřícenina hrádku Kokšín, který tvořil předsunutou baštu opevnění švihovského hradu a měl za úkol bránit stavidla, pomocí kterých se ovládalo množství vody v hradním vodním příkopu.

Mezi nejstarší české osady patří Chudenice. První písemná zmínka pochází již z roku 1059, kde se jako majitel obce připomíná Mikuláš z Chudenic. Od 12. století byly Chudenice sídlem prastarého českého rodu Černínů. Jako jediné panství v Čechách se může pochlubit tím, že ho po celou dobu jeho existence vlastnil jediný rod. I když Černínové náleželi k nižší šlechtě, majetkem se vyrovnali bohatým panským rodům. Samotná obec byla roku 1592 povýšena na městečko. Titul města byl v té době pro Chudenice velmi významný, o čemž svědčí i pozdější rychlý růst sídla. Kromě toho měl i politický význam, neboť se díky němu Chudenice v českém království stavěly na kvalitativně vyšší úroveň mezi ostatními městečky. Chudenice se tak postupně staly centrem rozsáhlého panství, ke kterému na konci feudalismu patřilo 45 vesnic a Švihov.

Zajímavou památkou Chudenic je Starý zámek, který stojí na místě původní tvrze (ta je zmiňována poprvé v roce 1564). Jak popisují Chudenice dobové prameny z počátku 
17. století: „tvrz Chudenice od kamene dobře vystavenou s dvorem a štěpnicí velkou.“ Starou tvrz jako původní rodové sídlo koupil od svých chudých příbuzných v roce 1679 Humprecht Jan Černín z Chudenic. Chtěl jej udržet v dobrém stavu jako kolébku svého významného rodu. Jeho snahy ovšem úspěšné nebyly. Zajímavostí zůstává snaha zachovat v původním stavu tzv. andělskou komoru, kde se Humprechtu Černínovi st. (1525 – 1601) údajně zjevil anděl. Nakonec byl zámek přestavěn na konci 18. století do pozdně barokní podoby.

V polovině minulého století si Černínové vystavěli u Chudenic svoje letní sídlo, které vzniklo přestavbou staré lázně. Zámek proto dostal jméno Lázeň. V jeho okolí se rozprostírá park, který byl v romantickém stylu založen už roku 1825. Tento byl roku 1841 z podnětu Eugena Černína doplněn arboretem „Americká zahrada“. Významnou památkou je i rozhledna Bolfánek, původně část kostela sv. Wolfganga a v jeho blízkosti se nacházející kaple sv. Anny. Obě stavby jsou opředeny spoustou tajuplných pověstí. Romantická krajina v okolí Lázně zapůsobila na spoustu umělců, kteří zde jako hosté u Černínů často pobývali (např. Kvapilovo libreto k Rusalce).

Zajímavou a bohatou historií se mohou pochlubit i další obce regionu. Jednou z nich je Červené Poříčí, jehož historie je úzce spojena s existencí zdejšího zámku. Vesnice Poříčí patřila rodu Drslaviců, kteří se zde usadili při kolonizaci koncem 12. století. Název Poříčí se odvozuje od názvu krajiny při řece, ale hlavně místo, kde se tok dá překonat brodem. Tak je tomu i v Poříčí, kde se brodem dostávali obchodníci z východu na zemskou stezku na Přeštice. V blízkosti obce, na polích v Tamachově, byly při orání v roce 1885 zničena mohylová pohřebiště a z nich vyzdviženo spousty cenných předmětů (bronzové vázy, jehlice, kusy železných prutů, zbytky mečů, hliněné nádoby, bronzové knoflíky a spousty dalších věcí).

Zajímavá je historie místního zámku. Ten postavil z původní tvrze Mikuláš Šic v roce 1611. Zámek byl v 18. století upravován a od první poloviny 19. století až do roku 1918 patřil k majetku Habsburků. Ti zde sice nesídlili, ale zřídili v něm správu rozsáhlého panství v okolí. Zámek se skládá ze dvou částí. První se nachází při silnici. Jeho součástí je brána postavená v copovém slohu. Druhou část tvoří samotná čtvercová budova zámku s pětihrannou věží s ozdobnou bání. V roce 1713 byla u zámku vystavěna kaple Srdce Páně v renesančním slohu. Další zajímavostí je socha sv. Jana Nepomuckého mezi domy č.p. 4 a 5 a rovněž pivovar, který zde fungoval ještě v první polovině 20. století.

Kromě výše uvedených turisticky nejznámější míst se v oblasti nachází množství dalších z historického hlediska hodnotných lokalit a staveb dokumentujících bohatou historii zdejšího území. Ve výčtu nelze zapomenout na Ježovy s barokním zámkem, zříceninu hradu Pušperk, množství mohylových pohřebišť, zbytků středověkých tvrzí a opevnění, kostelů, kapliček, soch, památek lidové architektury (vesnická památková zóna v Poleni či údajně nejstarší  chalupa v Čechách v Lučici) či zbytků pevnostní linie z 30. let (např. zachovalý bunkr v Ježovech).

### 2.4. Obyvatelstvo a osídlení

1) Struktura osídlení, hierarchie a funkce sídel

Pro území mikroregionu Běleč je charakteristické převážně venkovské osídlení při velmi nízké hustotě zalidnění, která dosahuje v průměru jen 31 obyv./km2 (touto hodnotou spadá území podle mezinárodní definice OECD pod pojem venkovská oblast). Srovnání hustoty osídlení na jednotlivých úrovních územně-správního členění ČR ukazuje tabulka č. 2.  Z ní vyplývá značný nesoulad mezi rozlohou zájmového území a počtem trvale žijících obyvatel (6,6 % rozlohy okresu Klatovy x 4,7 % z celkového počtu obyvatel). Tato disproporce je dána především dlouhodobým vývojem počtu obyvatel, jenž se v poválečném období vyznačoval migrací obyvatel venkovských oblastí do měst, zejména pak okresních (v tomto případě do Klatov – viz graf č. 1). Tento vývoj dokumentuje skutečnost, že jen v Klatovech je soustředěna zhruba 1/4 obyvatel okresu.

Tabulka č. 2:	 Srovnání hustoty osídlení

| územní celek | rozloha (km2) | počet obyvatel | hustota osídlení |
| --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 78 886 | 10 309 000 | 131 |
| NUTS II - Jihozápad | 17 616 | 1 179 839 | 67 |
| NUTS III – Plzeňský kraj | 7 560 | 553 269 | 73 |
| okres Klatovy | 1 939,66 | 88 757 | 46 |
| mikroregion Běleč | 158,96 | 4 958 | 31 |

Zdroj dat: ČSÚ.

Největším a zároveň nejvýznamnější střediskem osídlení lokálního významu v mikroregionu je město Švihov s 1 471 obyvateli, kde je lokalizováno i největší množství pracovních a obslužných kapacit. Silné vazby na Švihov mají zejména nejbližší Červené Poříčí a Ježovy. Funkci lokálního centra plní částečně ještě Chudenice (671 obyv.), ležící v periferním prostoru na klatovsko-domažlickém pomezí. I když je zde lokalizováno množství obslužných zařízení, je celková vybavenost tohoto centra hodnocena jako podlimitní.

Ostatní obce s výjimkou Dolan (739 obyv.) nedosahují velikosti potřebné k soustředění významnějších kapacit občanské vybavenosti, ekonomických a dalších aktivit, na než se naváží ostatní obce. V důsledku toho tak převažující část obyvatelstva sledovaných obcí, včetně největšího Švihova, dojíždí za prací, službami a do školských zařízení vyššího stupně do sousedních významnějších středisek osídlení. Největší spádovost každodenní vyjížďky je zaznamenávána do okresního města Klatovy, které je pro převážnou většinu obcí mikroregionu přirozeným spádovým centrem regionálního významu.  Pro část obcí, nacházejících se při hranici z okresem Plzeň – jih (zvláště pro Biřkov, Křenice a Vřeskovice), se z okolních center osídlení z hlediska objemu každodenní vyjížďky významněji uplatňují ještě Přeštice a přirozeně i největší město západních Čech Plzeň. Obce z domažlického okresu spádují převážně do pětitisícové Kdyně.

Základní rozvojovou osu mikroregionu, která je zároveň důležitou osou regionálního významu v Plzeňského kraje, atraktivní pro ekonomické, sídelní i infrastrukturní investice, vytváří koridor podél silnice I/27 (E53) vedoucí z Plzně přes Červené Poříčí a Švihov do Klatov. Právě v tomto území se v budoucnosti předpokládá nejvyšší koncentrace pracovních a obslužných kapacit.

2) Struktura a vývoj počtu obyvatel

Nepříznivá v porovnání s celkovým stavem v ČR a v západočeské oblasti je i věková struktura obyvatelstva (viz tabulka č. 3). Velmi nízká porodnost v posledních letech vede ke snižování počtu obyvatel v předproduktivním věku, což se projevuje výrazným nárůstem počtu obyvatel v poproduktivním věku. V celé oblasti lze navíc v posledním desetiletí sledovat poměrně výrazné depopulační tendence. Jak ukazuje tabulka č. 4, nelichotivou situaci lze pozorovat zejména v malých obcích sledované oblasti (Biřkov, Křenice, Poleň a Mezihoří). K určitým změnám celkového trendu poklesu obyvatelstva začalo v některých obcích docházet až v průběhu první poloviny 90. let. Díky zvýšené migraci dochází od roku 1994 v Dolanech k snižování rychlosti poklesu počtu obyvatelstva, ve Švihově a Ježovech pak dokonce k mírnému nárůstu.

Podíváme-li se tabulku č. 5, která zachycuje vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích sledovaného území, je na první pohled patrný výrazný úbytek počtu obyvatel v poválečném období. V období let 1950 - 1998 se celkový počet obyvatel snížil zhruba o jednu třetinu, v porovnání se stavem v roce 1930 o více jak polovinu.  V období 50. a 60. let byl pokles počtu obyvatel způsoben především migrací obyvatel do měst, což mělo pokračování i v průběhu 70. let, kdy začala být uplatňována tzv. středisková soustava osídlení. Zhruba od druhé poloviny 70. let se na celkovém snižování početního stavu obyvatelstva začal stále výrazněji podílet tzv. úbytek přirozenou cestou, kdy celkový počet zemřelých převyšuje počet narozených. Převaha zemřelých nad narozenými spolu s pokračující migrací vedly k nynější nepříznivé demografické struktuře. Na základě vyhodnocení dat ČSÚ lze konstatovat, že v období let 1970 - 1999 se na celkovém poklesu počtu obyvatelstva rovným dílem podílela jak migrace do měst tak úbytek přirozenou měnou.

Tabulka č. 3:	Počet obyvatel a věková struktura (k 31. 12. 2001)

| Obec | Počet obyvatel | v předprodukt. věku (0 - 14) | v produktivním věku (15 - 59) | v poprodukt. věku (60 +) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | muži (%) | ženy (%) | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Biřkov | 134 | 45,52 | 54,48 | 21 | 15,67 | 84 | 62,69 | 29 | 21,64 |
| Červené Poříčí | 224 | 48,66 | 51,34 | 38 | 16,96 | 144 | 64,29 | 42 | 18,75 |
| Dolany | 736 | 50,00 | 50,00 | 126 | 17,12 | 466 | 63,32 | 144 | 19,56 |
| Chocomyšl | 166 | 46,99 | 53,01 | 24 | 14,46 | 121 | 72,89 | 21 | 12,65 |
| Chudenice | 700 | 48,00 | 52,00 | 86 | 12,29 | 468 | 66,86 | 146 | 20,85 |
| Ježovy | 256 | 49,22 | 50,78 | 40 | 15,62 | 158 | 61,72 | 58 | 22,66 |
| Kaničky | 36 | 44,44 | 55,56 | 7 | 19,44 | 25 | 69,44 | 4 | 11,12 |
| Křenice | 180 | 47,22 | 52,78 | 24 | 13,33 | 106 | 58,89 | 50 | 27,78 |
| Mezihoří | 78 | 56,41 | 43,59 | 11 | 14,10 | 47 | 60,26 | 20 | 25,64 |
| Němčice | 110 | 50,00 | 50,00 | 14 | 12,72 | 72 | 65,46 | 24 | 21,82 |
| Poleň | 275 | 52,36 | 47,64 | 43 | 15,63 | 174 | 63,27 | 58 | 21,09 |
| Švihov | 1530 | 48,56 | 51,44 | 237 | 15,49 | 973 | 63,59 | 320 | 20,92 |
| Úboč | 111 | 48,65 | 51,35 | 17 | 15,32 | 70 | 63,06 | 24 | 21,62 |
| Únějovice | 77 | 50,65 | 49,35 | 6 | 7,79 | 47 | 61,03 | 24 | 31,18 |
| Vřeskovice | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Všepadly | 71 | 46,48 | 53,52 | 5 | 7,04 | 47 | 66,20 | 19 | 26,76 |
| mikroregion Běleč | 4 958 | 48,90 | 51,09 | 699 | 14,92 | 3002 | 64,09 | 983 | 20,99 |
| Západočeský kraj | 860 334 | 49,2 | 50,8 | - | 16,5 | - | 65,6 | - | 17,9 |
| okres Klatovy | 88 145 | 49,1 | 50,9 | - | 16,1 | - | 64,4 | - | 19,5 |

Zdroj dat: ČSÚ 1996, 2001.

Na základě uvedených skutečností a s ohledem na změnu demografického chování mladé populace, která je v posledním desetiletí spojena se změnou celkového životního stylu, preferujícího relativně snazší život ve městech, nelze podobně jako v celé ČR očekávat zásadní obrat v populačním vývoji sledované oblasti. Zvláště u některých malých, periferně položených a z hlediska občanské vybavenosti i množství pracovních příležitostí výrazně podlimitně vybavených sídel lze naopak očekávat další prohloubení procesu, nazývaným některými autory tzv. vymíráním vesnic.

Graf č. 1:

Tabulka č. 4:	Počet narozených dětí v letech 1990 – 2001, které mají trvalý pobyt v uvedených obcích

|  | Biřkov | Červené Poříčí | Dolany | Chudenice | Ježovy | Křenice | Mezihoří | Poleň | Švihov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 1991 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 1992 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 1993 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 1994 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1995 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1996 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 1997 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 1998 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1999 | 3 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| celkem | 15 | 28 | 87 | 55 | 16 | 13 | 1 | 8 | 149 |

Zdroj dat: OkÚ Klatovy.

### Tabulka č. 5:	Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 - 1999

| Obec | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 1995 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | 291 | 203 | 198 | 156 | 176 | 152 | 146 | 117 |
| Červené Poříčí | 492 | 401 | 395 | 342 | 314 | 257 | 239 | 226 |
| Dolany | 1 577 | 1 159 | 1 191 | 1 000 | 882 | 762 | 733 | 739 |
| Chocomyšl | 207 | 156 | 162 | 146 | 180 | 182 | 164 | 164 |
| Chudenice | 1 391 | 1 157 | 1 120 | 911 | 820 | 743 | 685 | 671 |
| Ježovy | 580 | 368 | 362 | 309 | 301 | 263 | 263 | 274 |
| Křenice | 551 | 372 | 350 | 325 | 270 | 236 | 193 | 193 |
| Mezihoří | 177 | 132 | 132 | 113 | 88 | 78 | 72 | 68 |
| Poleň | 888 | 626 | 531 | 477 | 382 | 340 | 307 | 288 |
| Švihov | 2 400 | 1 985 | 2 001 | 1 736 | 1 617 | 1 480 | 1 475 | 1 471 |
| celkem | 8 554 | 6 559 | 6 442 | 5 515 | 5 030 | 4 493 | 4 277 | 4 211 |

Zdroj dat: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, FSÚ 1978; Malý lexikon obcí 1996 a 2000, ČSÚ; Okresy v číslech 1991 - okres Klatovy, ČSÚ 1992.

3) Bytový fond

Z uvedených údajů vyplývá, že v zájmovém území je relativně velký počet neobydlených domů (přibližně každý desátý dům je neobydlen). Tento trend je nejmarkatnější zejména v malých sídlech, kde staří obyvatelé vesnic postupně vymírají a objekty, ve kterých bydleli, zůstávají opuštěny. Jen část z nich je posléze využívána k rekreačním účelům. Celkově je v zájmovém území k individuální rekreaci účelům využíváno 493 objektů (294 chalup a 199 chat).

Nejvíce objektů individuální rekreace se přitom nachází zejména v oblasti Chudenicka (Chudenice, Poleň, Křenice, Ježovy), což jen potvrzuje rekreační význam celé oblasti. Významnou lokalitou z hlediska rekreace je rovněž údolí Úhlavy s přilehlým územím (oblast od Dolan po Švihov - části Dolan a Švihova s převahou rekreační funkce sídel).

### Tabulka č. 6: 	Základní údaje o domovním a bytovém fondu

| Obec | trvale obydl. domy | trvale obydl. byty | rekre-ační chalupy | rekre-ační chaty | rozesta-věné domy | neobydl. domy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | 39 | 46 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Červené Poříčí | 67 | 73 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| Dolany | 281 | 299 | 48 | 77 | 18 | 6 |
| Chocomyšl | 54 | 68 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Chudenice | 211 | 249 | 94 | 39 | 2 | 13 |
| Ježovy | 79 | 105 | 20 | 0 | 0 | 11 |
| Kaničky | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Křenice | 57 | 71 | 26 | 4 | 2 | 22 |
| Mezihoří | 25 | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Nemčice | 44 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| Poleň | 89 | 0 | 69 | 27 | 1 | 0 |
| Švihov | 445 | 483 | 15 | 42 | 11 | 162 |
| Úboč | 58 | 67 | 8 | 12 | 5 | 1 |
| Únějovice | 30 | 36 | 25 | 0 | 5 | 2 |
| Všepadly | 40 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |

Zdroj dat: dotazník.

4) Souhrn

Na základě vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva v uplynulém desetiletí a rovněž vzhledem ke struktuře osídlení v zájmovém území, vyznačující se převahou malých obcí, lze podobně, jako v jiných periferních venkovských oblastech ČR, v budoucím vývoji počtu obyvatelstva předpokládat spíše další mírný pokles. Jako nepříznivý lze očekávat zejména pokles podílu osob v produktivním věku. K postupnému nárůstu by mělo naopak dojít u složky poproduktivní.

Příčiny pravděpodobného úbytku populace lze spatřovat zejména ve změnách společenského a ekonomického chování populace. I přes nepochybnou kvalitu životního prostředí jsou tendence k novému osidlování u převážné většiny obcí bržděny zejména malou atraktivitou zdejšího trhu práce, celkovým poklesem zemědělské výroby, pokračující koncentrací pracovních příležitostí do větších center spojenou s nevhodnými podmínkami při každodenní dojížďce do zaměstnání a rovněž nedostatečnou vybaveností službami pro obyvatelstvo. Celkově lze označit pro nejbližší období migrační aktivitu regionu za velmi nízkou.

### 2.5. Doprava

- Silniční síť

Jak již bylo řečeno v úvodu, celé území se s výjimkou oblasti Švihova a Červeného Poříčí nachází v dopravně nepříliš exponované poloze stranou hlavních dopravních tahů. Jedinou významnou komunikací je silnice I/27 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda,  která je zařazena do evropské sítě dálkových silnic pod označením E53. Tato komunikace prochází údolím Úhlavy přes Švihov a Červené Poříčí. Postupně realizované úpravy na trase, které se zaměřují především na úsek Plzeň - Ž. Ruda - Regen, přibližují tuto významnou trasu parametrům dálkové komunikace (nejkratší spojení Prahy s Mnichovem, vysoký podíl rekreační dopravy do oblasti Šumavy). V řešeném území by se v blízké budoucnosti jednou z úprav měla stát  přeložka silnice I/27 Švihov – Kokšín – Dehtín, jenž je v ÚPN VÚC okresu Klatovy vymezena jako veřejně prospěšná stavba a zařazena mezi hlavní záměry na realizaci nejdůležitějších staveb. Stávající úsek nevyhovuje zejména svým směrovým vedením a navíc se zde nacházejí 2 železniční nadjezdy s nedostatečnou podjezdní výškou. Problematickým úsekem je rovněž průjezd Červeným Poříčím, kde vzhledem k počtu a skladbě dopravy hodnoty škodlivin neustále překračují povolené hygienické normy.

Zbytkem území procházejí silnice II. a III. třídy. I když to jsou jen nepříliš frekventované komunikace, tvoří však samotný základ dopravní sítě, jsou jimi zpřístupněny všechny obydlené lokality a přináší základní podmínky pro život a podnikání obyvatel každé obce. Měřítkem jejich potřebnosti proto nemůže být dopravní výkon, ale zabezpečení základní dostupnosti území.

2) Železniční síť

Jedinou železniční tratí procházející sledovaným územím v úseku Švihov - Červené Poříčí je trať číslo 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda (v úseku Plzeň - Klatovy elektrifikovaná). Jedná se o jednokolejnou trať regionálního významu, jež kromě nákladní dopravy slouží především k dojížďce do zaměstnání a škol. Je zároveň důležitým turistickým dopravním spojením do jihozápadní části Šumavy (oblasti Železnorudska). I přes zavedení taktové dopravy, nedosahuje tato trať z hlediska přepravní kapacity podílu přepravního výkonu autobusové dopravy a pro většinu linek nepředstavuje konkurenci. Alternativním způsobem dopravy (spojením z Klatovami, Přešticemi a Plzní) je pouze pro obyvatele Švihova, méně již Červeného Poříčí.

K posílení vazeb na Klatovy a Plzeň by mohlo dojít výhledovým zdvojkolejněním úseku Klatovy – Plzeň, které by pak umožňovalo prodloužení příměstské dopravy z Přeštic až do Klatov.

3) Veřejná doprava

Pro většinu obcí, nepočítáme-li individuální automobilovou dopravu, je jediným možným dopravním spojením s okolními středisky regionu veřejná autobusová doprava. V průběhu devadesátých let však došlo, podobně jako v celé ČR, k výraznému útlumu veřejné hromadné autobusové dopravy (omezení počtu linek i jejich frekvence). U většiny obcí bylo zachováno pouze základní autobusové spojení s přirozenými centry regionu.

Přesto je provoz zbylých linek závislý na dotacích Plzeňského kraje a příspěvku obcí, které se musí na finančních výdajích podílet. Jako znevýhodňující faktor, působící jako značná zátěž ve vynakládání veřejných prostředků na dopravní obslužnost, je třeba vidět především zdejší rozdrobenou sídelní strukturu i dosti členitý reliéf části území. Většina spojů je soustředěna do ranních a odpoledních hodin a slouží pro dopravu lidí do zaměstnání, škol, k lékaři a k návštěvě úřadů a zpět. Obecně došlo ke zhoršení možnosti dojíždět za prací veřejnou dopravou.  Poslední večerní spoje končí zpravidla okolo 18-té hodiny a tak je většina lidí pracujících ve směnném provozu nucena za prací dojíždět osobním automobilem. O sobotách a nedělích je navíc provoz značně omezen jen na několik málo spojů (v lepším případě 1 až 2 denně, v horším žádný).

Poměrně dobré spojení s okolními centry osídlení mají pouze Švihov a Červené Poříčí, těžící z výhodné dopravní polohy při hlavním silničním tahu z Plzně do Klatov. Právě velmi omezená dopravní dostupnost některých obcí je jedním z hlavních limitů hospodářského a sociálního rozvoje zkoumaného mikroregionu i jeho celkového zatraktivnění pro potenciální návštěvníky.

4) Souhrn

V důsledku výrazného omezení autobusové dopravy a vlivem strmého růstu individuálního motorismu dochází v posledních letech ke snížení poptávky po hromadné dopravě (autobusové i železniční). Neustálé zdražování autobusové dopravy vede k nižší intenzitě jejího využívání a prohlubuje její ztrátovost (klesající tržby x rostoucí náklady na provoz). Stále více lidem se totiž vyplácí se sdružit a jezdit do zaměstnání osobním automobilem. Ojedinělé není již rovněž ani to, že do Klatov jezdí v jednom automobilu celé rodiny (rodiče jedoucí za prací vozí s sebou děti do školy). Všechny uvedené skutečnosti mají za následek další růst cen, a tím pádem další pokles využívání veřejné dopravy. Celý systém se tak v průběhu devadesátých let dostal do bludného kruhu, z kterého zatím není úniku. Obce ze svých napjatých rozpočtů mohou jen těžko dotovat další ztrátové linky a tak se nelze divit, že na významu začíná stále více nabývat přeprava do zaměstnání pomocí osobních automobilů.  Zvrátit tento trend bude velmi těžké, přičemž změnu myšlení lidí si nelze představit bez zvýšení objemu státních prostředků plynoucích na podporu rozvoje veřejné dopravy a dlouhodobé cílené kampaně na zvyšování využívání veřejné dopravy jako prostředku moderního způsobu přepravy osob, který je zároveň ohleduplnější k životnímu prostředí.

Dlouhodobou prioritou úzce související s problematikou zajištění dopravní obslužnosti obcí je oprava a údržba silnic II. a III. třídy, jejichž špatný technický stav je jedním z omezujících faktorů rozvoje obcí. Hlavní příčina je všem dobře známa a je jím nedostatek financí. Nepodaří-li se správcům těchto komunikací shromáždit prostředky na jejich údržbu, může být při nezbytném každodenním využívání těchto komunikací osobními automobily a autobusy brzy ohrožena samotná dostupnost jednotlivých lokalit.

Díky nízké hustotě provozu a členitosti zdejšího území, jakožto i jeho zachovalého a hodnotného přírodního prostředí, lze zdejší komunikace dobře využívat k cykloturistice.

### 2.6. Technická infrastruktura

Tabulka č. 7:	Vybavenost technickou infrastrukturou

| Obec | vodovod | kanalizace | ČOV | elektr. síť | telefon. síť | plynofikace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | ne | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ano |
| Červené Poříčí | ano | ano | ano | vyhovující | vyhovující | ne |
| Dolany | ano | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ne |
| Chocomyšl | ano - částečně | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ne |
| Chudenice | ano | ano | ano | vyhovující | vyhovující | ne |
| Ježovy | ne | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ne |
| Kaničky | ne | ano* | ne | vyhovující | vyhovující, pokrytí GMS - nevyhovující | ano |
| Křenice | ne | ano* | ne | částečně | vyhovující | ne |
| Mezihoří | ano | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ne |
| Nemčice | ano | ano* | ne | vyhovující | vyhovující, pokrytí GMS - nevyhovující | ve výstavbě |
| Poleň | ano - částečně | ano* | ne | Částečně | vyhovující | ne |
| Švihov | ano | ano - neúplná | ne | vyhovující | vyhovující | ano |
| Úboč | ano | ano* | ne | vyhovující | vyhovující, pokrytí GMS - nevyhovující | ve výstavbě |
| Únějovice | ano - částečně | ano | ne | vyhovující | vyhovující, pokrytí GMS - nevyhovující | ano |
| Všepadly | ne | ano* | ne | vyhovující | vyhovující | ano |
| Vřeskovice | ne | ano* | ne | vyhovující | vyhovující, pokrytí GMS - nevyhovující | ano |

Zdroj dat: dotazník.

pozn. * jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod

1) Vodní hospodářství

Oblast okresu Klatovy, jakožto i mikroregionu, spadá do správního území a. s. Povodí Vltavy v Praze. V zájmovém územím se nachází vodárenský tok Úhlava, který je vodohospodářským tokem od pramene až po soutok s Radbuzou v Plzni.

Vyhodnocením stavu zásobování pitnou vodou v okrese Klatovy a zejména návrhem zásobování jednotlivých sídel ve výhledu se zabývá Program rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚC) okresu Klatovy. Tato dokumentace stanovuje základní směry, priority i potřebné investice v oborech vodárenství, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Jak je patrné z tabulky č. 7, není stále ve většině zejména menších obcí vybudován veřejný vodovod, ani kanalizace na splaškové vody, natož čistírna odpadních vod. V některých obcích a částech obcí (Biřkov, Ježovy, Křenice, části Poleně, Dolan, Chudenic i Švihova) je k zásobování obyvatel využíváno místních zdrojů pitné vody (studny). Z technického hlediska problematický je i stav většiny současných vodovodních síti, které mnohdy přesahují hranici své životnosti. Podobně nelichotivá situace je v případě kanalizace. Ve většině obcí je problematické zejména oddělení splaškových vod od kanalizace pro odvod dešťové vody. Fungující čistírnou odpadních vod se mohou zatím pochlubit pouze Červené Poříčí a Chudenice. Vlastní ČOV provozuje rovněž ASAVET Biřkov. V ostatních obcích převažují při likvidaci odpadních vod stabilizační jímky a septiky. Jen v nepatrném počtu případů jsou využívány domovní čistírny odpadních vod. Velká část odpadních vod je tak stále vypouštěna do vodních toků, rybníků a stabilizačních vodotečí.

Z plánovaných významných projektů se v roce 2006 uskuteční výstavba kanalizace a ČOV ve Švihově. Realizací této akce dojde k odstranění významného znečištění, které ze Švihova přichází bezprostředně do Úhlavy, která je významným vodárenským tokem pro Plzeň. Současný stav ochraně vodárenského toku naprosto neodpovídá. Město má sice vybudovanou jednotnou kanalizační síť, odpovídá však technicky pouze postupně budované kanalizaci dešťové - napojeno je na ní cca 45 % obyvatel přes biologické septiky. Ostatní odpadní vody jsou zachycovány v žumpách s vyvážením.

Celkově rychlejší dynamiku než budování čistírenských kapacit má snaha obcí o posilování, modernizaci a rozšiřování místních vodovodů.

2) Zásobování teplem a plynem

Domácnostem, podnikatelům i velkoodběratelům okresu Klatovy dodává zemní plyn Západočeská plynárenská a.s., závod Klatovy. Z obcí mikroregionu byly zatím plynofikovány obce: Švihov, Biřkov, Kaničky, Únějovice, Všepadly a Vřeskovice. V ostatních sídlech je teplo vyráběno především spalováním tuhých paliv, zejména hnědého uhlí a dřeva, v lokálních topeništích a malých soustavách ústředního vytápění rodinných domů a bytů. Elektrická energie se pro vytápění uplatňuje jen v malém rozsahu.

Rychlost přechodu na plynové vytápění, jakožto to i celkový počet připojených obcí/domácností  je v posledních letech nepochybně ovlivněn rostoucí cenou plynu. V některých lokalitách tak lze spíše očekávat větší využití spalování dřeva ve zplyňovacích kotlích.

3) Zásobování elektrickou energií

Elektřinu dodává na území okresu Klatovy Západočeská energetika, a. s. obchodní kancelář Klatovy. Zásobování elektrickou energií je v současné době ve většině obcích vyhovující. Na síti 22 kV spojující města a obce s výše uvedeným nadřazeným vedením se nepředpokládají podstatné změny. Hlavní investiční záměry se soustřeďují na nové lokální transformovny pro řešení nedostatečného příkonu v řadě menších obcí a sídel.

Problematický stav nadzemního elektrického vedení je v některých částech Švihova – Vosí a Kamýk. Pro další rozvoj Švihova budou možná problematické i kapacity transformátorů ve městě (např. stavební pozemky „Za tratí“). Návrh řešení zásobování elektrickou energií ve Švihově je uveden v Konceptu ÚP sídelního celku Švihov. Podobně i v případě ostatních obcí lze  návrh řešení rozvodů elektrické energie najít v územně plánovacích dokumentech.

4) Přehled územně plánovací dokumentace

Návrh řešení nejvhodnějšího funkčního využití vymezeného území a jeho sídelní struktury, řešení dopravy, technické infrastruktury a zabezpečení vzájemných vazeb mezi rozvojem jednotlivých složek území je zabezpečeno prostřednictvím územně plánovacích dokumentů jednotlivých obcí (sídel). Přehled stavu územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí přináší tabulka č. 8.

Tabulka č. 8: Přehled stavu územně plánovací dokumentace obcí

| Obec/ část obce | typ ÚPD (stadium zpracování) | datum zpracování | zpracovatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | urbanistická studie | 03/2000 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Červené Poříčí | urbanistická studie | 06/1999 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Dolany | územní plán | 09/1997 | Studio KAPA Praha, K Mohyle 5 |
| Chocomyšl | územní plán | 1998 | ing. arch. Karel Zoch – Studio Z |
| Chudenice | ÚP (v současnosti se zpracovává) | dokončení 2001 | STUDIO FINAL ing. arch. V. Kubec, Slivenecká 59, Praha 5 |
| Ježovy | urbanistická studie | 08/1999 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Ježovy – část Chlumská | urbanistická studie | 11/1999 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Ježovy – část Trnčí | urbanistická studie | 11/1999 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Kaničky | Urbanistická studie |  |  |
| Křenice | urbanistická studie | 1993 | URBIOPROJEKT, Škrétova 18, 301 25 Plzeň |
| Mezihoří | urbanistická studie | 11/2000 | Architektonické studio, Klatovská 16, 301 27 Plzeň |
| Němčice | územní plán | 1995 | ing. arch. Petr Vávra, KAPA |
| Poleň | urbanistická studie | 1996 | ing. arch. Josef Kasl – Atelier K |
| Švihov | koncept ÚP | 10/2000 | A. F. I. Ateliér ing. arch. O. Fára Železniční 28, 301 48 Plzeň |
| Úboč | urbanistická studie | 1996 |  |
| Únějovice | urbanistická studie | 1999 |  |
| Všepadly | Urbanistická studie | 1997 |  |
| Vřeskovice | Územní plán | schválen 02/1999 | Ing. arch. Miroslava Břízová, Neumanova 5, 307 08 Plzeň |

V souladu s uvedenými dokumenty byl pro okres Klatovy firmou Terplan a.s. zpracován ÚPN VÚC okresu Klatovy. Územní plán VÚC okresu Klatovy předkládá návrh na vymezení veřejně prospěšných staveb. Přehled navrhovaných staveb v rámci zkoumaného území podává tabulky č. 9.

Tabulka č.9: Veřejně prospěšné stavby dle Územního plánu VÚC okresu Klatovy

| Označení | Město - obec | Veřejně prospěšná stavba | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopravní stavby |
| D11 | Dolany | Místní komunikace Dolany - Komošín | rozšíření, směrové a výškové úpravy, zpevnění povrchu |
| D12 | Dolany | MK Malá Strana - Sekrýt | rozšíření, směrové a výškové úpravy, zpevnění povrchu |
| D14 | Dolany | MK Řakom - Andělice | výhled - rozšíření, směrové a výškové úpravy, zpevnění povrchu |
| D34 | Chudenice | Místní komunikace ke hřbitovu |  |
| D35 | Chudenice | Přeložka silnice II/184 |  |
| D60 | Poleň | Přístupová komunikace k nové BV |  |
| D79 | Švihov | Přeložka silnice II/184, západní obchvat |  |
| D98 | Klatovy - Švihov | Přeložka silnice I/27 Dehtín - Kokšín |  |
| Vodohospodářské stavby |
| V5 | Dolany | II. etapa vodovodu Malechov - Výrov | přechod přes řeku + 2 větve Výrov |
| V7 | Dolany | Areál pro umístění ČOV + kanalizační síť Dolany |  |
| V22 | Poleň | Posílení kapacity vodovodu | z prameniště Pušperk |
| V23 | Poleň | Vodovod Mlýnec vč. vodojemu |  |
| Energetické stavby |
| E3 | Dolany | Odbočka vtl. plynovodu z hl. řadu k obci + RS plynu |  |
| E6 | Chudenice | Zvýšení příkonu a nová trafostanice pro novou BV |  |
| Ostatní stavby |
| O3 | Švihov | Komerčně industriální zóna Švihov - Červené Poříčí | komunikační napojení + sítě |

5) Souhrn

Otázka technické vybavenosti patří spolu s problematikou dostupnosti občanské vybavenosti, dopravní dostupnosti a zaměstnanosti k nejdůležitějším bodům dalšího rozvoje sledovaného venkovského regionu. Z tohoto důvodu zůstane i nadále hlavní prioritou jednotlivých obcí především dobudování základní technické infrastruktury (kanalizace, ČOV, zásobování vodou). Obce jsou si vědomi toho, že zásobování kvalitní pitnou vodou, stav odkanalizování, likvidace odpadních vod a zásobování plynem  je jedním z limitujících prvků rozvoje mikroregionu a že při absenci zařízení základní technické vybavenosti bude do budoucnosti velice obtížné přilákat do regionu zájemce o podnikání.

### 2.7. Ekonomika

1) Struktura ekonomické základny

Současný ekonomický potenciál území, daný zvláště výrobním zaměřením zájmové oblasti, jakožto i předpoklady budoucího vývoje ekonomické základny jsou zásadním způsobem ovlivněny zejména strukturou zdejšího osídlení a z něj pramenícího funkčního využití území, jenž se vyznačuje nízkou hustotou zalidnění, absencí významného centra uvnitř zájmového území s výraznější koncentrací pracovní funkce a převažující zemědělskou výrobní funkcí.

Opomineme-li sektor zemědělství, je současná struktura ekonomické základny zájmového území vzhledem ke struktuře, kvalitě, množství místních zdrojů (jak materiálních, tak lidských) a územně technickým podmínkám, daných zejména současným stavem technické infrastruktury, omezena jen na několik  podniků drobné průmyslové výroby (převažuje kovovýroba, výroba mechanizace, elektrovýroba, kožedělná výroba), dřevozpracujících závodů, kafilérie v Biřkově, lomy Krušec a Svrčovec a několik drobných provozoven služeb v největších obcích. Ve zbývajících případech se jedná o drobné podnikatele a živnostníky s jedním nebo několika málo zaměstnanci (většinou do 5 pracovníků).

Úvodem této kapitoly je nutné rovněž zmínit všeobecný nedostatek volně dosažitelných dat, který značně znesnadňuje hodnocení současného stavu. Většina dostupných údajů se soustřeďuje pouze na zachycení současného stavu,  maximálně na krátkodobý výhled. Analýzu současného stavu, tak zejména prognózu rozvoje ekonomické základy v následujících letech navíc značně znesnadňuje stálá neukončenost procesů. Do úvahy o předpokládaných tendencích vývoje je proto nutné zahrnout obecné trendy vývoje ekonomiky a zároveň zohlednit objektivní ekonomické podmínky a potřeby zájmového území.

2) Těžba a zpracování nerostných surovin

Prostor, o kterém hovoříme, nemá příliš mnoho ekonomicky využitelných ložisek surovin. Pro stavební účely, se hodí jen kontaktní rohovce, spility a místy se  nacházející lokality písků. Vyskytují se zde i cihlářské hlíny, v minulosti  těžené a zpracovávané (Malechov). Poměrně velký pokryv těchto hlín byl v nedávné době obnažen ve svahu, zářezem pro silnici  I/27, vlevo za Červeným Poříčím. V zájmovém území se v současnosti nachází dvě lokality, kde probíhá těžba stavebních materiálů. První lokalitou je kamenolom Krušec nacházející se jihovýchodně od obce Trnčí (mezi vrcholy Běleč a Bělýšov). V dobývacím prostoru areálu je těžen kámen a zpracováván jako základní produkt především pro prvovýrobu ve stavebnictví (na výrobu drtí a štěrků). Životnost tohoto  lomu, lze datovat mezi léta 2010 až 2020. Druhou lokalitou je lom ve Svrčovci, který produkuje především drcený kámen.

3) Zemědělství

Jak již bylo řečeno, vzhledem k řídkému osídlení a celkovému charakteru funkčního využití ploch sledované oblasti má struktura zdejší ekonomické základny z velké části zemědělský charakter. V důsledku toho má způsob a intenzita zemědělské výroby zcela zásadní vliv na stávající i budoucí funkční využití převážné většiny území.  Pracovní místa v zemědělství, ať již v družstvech či v soukromém sektoru, představují stále více než 1/4 z celkového počtu pracovních příležitostí v obcích zájmového mikroregionu.

Od počátku devadesátých let se v zemědělské výrobě sledovaného regionu, podobně jako v  jiných regionech ČR, začaly výrazně projevovat změny, týkající se zejména intenzity a způsobu hospodaření. Toto období je charakterizováno výrazným snižováním rentability většiny hlavních tržních komodit zemědělské prvovýroby, v důsledku čehož docházelo k výraznému poklesu jak rostlinné, tak živočišné produkce. Spolu s poklesem produkce docházelo i k razantnímu poklesu počtu pracovníků v zemědělských podnicích, a to o plné 2/3.

Pro sledovaný region je charakteristické, že v žádném ze sledovaných zemědělských podniků se nepodařilo do současné doby zachovat, nebo dokonce rozšířit nějakou vhodnou  a rentabilní nezemědělskou činnost, jejíž provozování by kompenzovalo ztrátovost klasické zemědělské prvovýroby. Přes všechna uvedená a realizovaná opatření se nedaří trvale dosahovat kladných hospodářských výsledků a stabilizovat ekonomiku prvovýroby v tomto regionu. Této skutečnosti odpovídá i čerpání investic jak strojních, tak zvláště stavebních, které je na velmi nízké úrovni. Odrazem charakterizované situace regionu je i úroveň odměňování pracovníků v zemědělství, která sice nevybočuje z průměru okresu, ale je výrazně nižší nežli průměr v národním hospodářství.

Řešení této situace v regionu, v návaznosti na využívání vládních podpůrných programů a strukturálních fondů, lze spatřovat v několika zásadních změnách, aktuálních pro podnikání zemědělců bez ohledu na jejich rozdílné podnikatelské formy:

Modernizovat stávající výrobní zaměření zemědělců, zvláště v chovu skotu

Zakládat mimoprodukční zemědělskou činnost, jako alternativní zdroj příjmů, jako zdroj nových pracovních příležitostí, jako zdroj pracovních sil pro sezónní zemědělské práce

Rozvíjet agroturistiku, neboť v regionech Švihovska, Chudenicka a okolí je řada historicky významných, zajímavých a více i méně známých lokalit a památek, které by přilákaly ještě více turistů, včetně cizinců, kdyby měly odpovídající reklamu, propagaci, ale také potřebné zázemí služeb a pestrost dalších činností a možností vyžití. Propojení obou lokalit je zajištěno cyklotrasami a pěšími stezkami, které by do těchto míst přivádí řadu nových návštěvníků. Dalším lákadlem a zajímavostí by v této oblasti mohla být nabídka jízdy na koni a projížďka  po přírodních lesních trasách v okolí. Potřebné objekty i kvalifikovaní pracovníci jsou opět v zemědělských podnicích i mezi zemědělci tohoto regionu.

Oblasti s méně příznivými podmínkami – LFA:

Velká část zájmového území byla na základě kritérií obsažených v NR (EC) 950/97 o zlepšení efektivnosti zemědělských struktur zařazena mezi tzv. oblasti s méně příznivými podmínkami  - LFA (less favoured areas), vymezeno podle katastrálních území (k. ú.).  Podle kategorizace zemědělských území podle Agendy 2000 (směrnice EU) jsou pod pojmem LFA míněny oblasti ohrožené opuštěním půdy a takové, kde je nezbytné zachovat venkovské osídlení (do LFA byla v ČR zahrnuto celkem cca 2 mil. ha zemědělské půdy, což představuje 49 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu). S výjimkou katastrálních území Biřkova, Červeného Poříčí a Kokšína splňují charakteristiku LFA všechny zbývající katastrální území, což představuje více jak 90 % rozlohy zájmového území. Lze předpokládat, že zemědělci hospodařící na tomto území budou mít možnost se vstupem ČR do EU využívat finančních prostředků ze strukturálních fondů, což souvisí s požadavkem Agendy 2000 na „ochranu sociální skladby komunit a kvalitu životního prostředí na venkově“. Nástrojem k tomu, jak se naučit umění využívat prostředků EU v předvstupním období je určen program SAPARD.

Tabulka č. 11: Největší zemědělské podniky hospodařící v zájmovém území

|  | počet prac. | zeměd. půda (ha) | z toho orná | z toho obiloviny | z toho řepka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % | ha | % | ha | % |
| AGROMACHINE Švihov | 153 | 3 916 | 3 045 | 77,8 | 1 185 | 38,9 | 403 | 13,2 |
| Rolnické družstvo Dolany | 59 | 946 | 748 | 79,1 | 303 | 40,5 | 141 | 18,9 |
| OZD Ježovy | 48 | 940 | 700 | 74,5 | 370 | 52,9 | 82 | 11,7 |
| ŽĎÁR Chudenice | 29 | 817 | 522 | 63,9 | 333 | 63,8 | 63 | 12,1 |
| AGRO Poleň | 27 | 810 | 576 | 71,1 | 257 | 44,6 | 185 | 32,1 |

4) Lesnictví

Pro lesní hospodářství zájmového území je charakteristická dostatečná zásoba přírodních zdrojů. Bohaté zdroje se nacházejí především v oblasti Chudenicka a v pásu Branžovského hvozdu, kde je část plochy původních lesních porostů chráněna. Lesní porosty jsou přitom soustředěny především do větších komplexů. Menší osamocené lesní celky či roztroušené lesíky nacházíme v nejintenzivněji využívané zemědělské krajině podél toku řeky Úhlavy.

V lesních porostech v současnosti převládají nepůvodní, jehličnaté, převážně smrkové porosty s příměsí borovice. Oproti jiným lokalitám jsou relativně dobře zastoupeny i původní listnaté dřeviny. Převážnou část z celkové plochy lesních porostů v zájmovém území zaujímá hospodářský les, 144 ha lesa spadá do kategorie zvláštního určení. V tomto případě se jedná o genovou základnu pro dubové a bukové porosty kolem vrcholu Bělěč, v rámci které je vymezena i přírodní rezervace Běleč. Zde je zastoupen 4. bukový lesní vegetační stupeň. Kromě této genové základny se zde nachází celá řada geneticky uznaných porostů a to jak kategorie II A, což představuje nejhodnotnější porosty, tak kategorie II B. Tyto porosty jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského a je zde pro tento účel upraveno hospodaření.

Dle současného hospodářsko-úpravnického členění je zájmové území součástí lesního hospodářského celku Přeštice, pro který byl vypracován lesní hospodářský plán. Na zbývající části lesních porostů hospodaří drobní majitelé lesů, město Švihov (Městské lesy Švihov) a ostatní obce.

Dlouhodobým cílem obcí v této oblasti by měla být snaha sdružit drobné vlastníky lesů s obcemi, které mají vlastní lesy a společně se zaměřit na odbornou správu lesů, ale hlavně na racionální zužitkování a zpracování vytěženého dřeva, zvláště slabé kulatiny. Na uvažovaný provoz je v zemědělských podnicích řada vhodných, dnes nevyužívaných prostor. Do této kategorie by bylo nutno současně zařadit nejen následné zalesňování vytěžených ploch, ale současně i zalesňování pozemků, které jsou dnes, při současných cenových relacích nevhodné pro rentabilní rostlinnou produkci. Nelze předpokládat, že tyto cenové relace jsou dočasné, ale naopak. Diferenciální příplatky ani státní dotace na výrobu v extremních přírodních, půdních a klimatických podmínkách nemohou zemědělci očekávat, neboť i v EU je zemědělská produkce ovlivňována a usměrňována zcela jinými nástroji.

5) Průmysl a stavebnictví

Z hlediska průmyslové výroby je oblast mikroregionu poměrně nevýznamnou částí klatovského okresu. Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, jsou rozsah a struktura zdejší průmyslové výroby limitovány místními podmínkami, v důsledku kterých jsou omezeny jen na několik oborů a provozoven. Územně je drobná průmyslová výroba koncentrována jen do největších obcí mikroregionu (nejvíce do Švihova). Ve všech případech je ale jedná o průmyslové provozy menšího rozsahu. Z nejbližších okolních středisek je průmysl výrazněji územně koncentrován především v Klatovech, kam také směřuje největší objem pracovní dojížďky z obcí zájmového mikroregionu.

Největším průmyslovým podnikem a zároveň významným zaměstnavatelem s cca 100 pracovními místy je kafilérie ASAVET Biřkov. Výrobní činnost tohoto areálu je soustředěna na hygienicky bezpečnou likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, výrobu masokostní moučky, kafilerního tuku a zpracování kůží. Z ostatních průmyslových odvětví velkou část provozů představují dřevozpracující podniky - pily v Dolanech, Kamýku a Slatině, areál PODHORAN Černíkov a. s. v Ježovech (cca 40 prac. míst, pila, dřevovýroba a výroba polotovarů). Mezi významné zaměstnavatele patří firma Dübba transporttechnik, která v areálu zemědělského družstva v Chudenicích provádí výrobu a montáž pásových dopravníků. Největší množství provozů drobné průmyslové výroby je lokalizováno ve Švihově. Z největších je třeba uvést Šumavské vzorníky s.r.o. (cca 50 prac. míst, výroba vzorníků pro nabídkový prodej látek), ZIHOS (kovovýroba, výroba zahradní mechanizace), SOHABE NOVA a.s. (kožedělná výroba) a ZVK ZELLNER CZ s.r.o. (elektrovýroba). Z provozů, které zaměstnávají více jak 10 zaměstnanců stojí za zmínku ještě výrobna krmiv pro masožravá zvířata Vetamix Dolany a pracoviště Státního rybářství Klatovy v Chocomyšli.

6) Řemesla a služby

Jak ukazují nejrůznější studie srovnávající meziregionální rozdíly jednotlivých oblastí ČR, je  malé a střední podnikání významným prvkem regionálního rozvoje a má značný  význam pro zajištění diverzifikace a  stabilizace ekonomické struktury podnikatelského prostředí. I když je stále poměrně velká část EA obyvatelstva (cca 10 %)  zaměstnána v zemědělské výrobě a více jak 60 % práceschopného obyvatelstva vyjíždí za prací vně mikroregionu, stávají se místní podnikatelské aktivity, a to v oblasti drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb, poměrně významnou složkou ekonomických činností celého mikroregionu.

Významnou a neméně důležitou skutečností pro obce je fakt, že řemesla a služby jsou provozovány převážně drobnými živnostníky, kteří mají bydliště v obci a jimi placené daně jsou následně zdrojem příjmů obcí. I přes tuto skutečnost se však příjmy obcí z daní od drobných podnikatelů pohybují v přepočtu na 1 obyvatele hluboko pod celorepublikovým průměrem i pod průměrem klatovského okresu.

Zdaleka nejvíce rozšířenou živností je nákup a prodej zboží. Na dalších místech patří mezi nejčastěji provozovaná řemesla a živnosti: zámečnictví, kovovýroba a kovoobrábění, zednické práce, oprava a údržba motorových vozidel, truhlářství, autodoprava a účetnictví. Naopak velmi řídce jsou zastoupeny živnosti v oblasti služeb pro obyvatelstvo a služeb v oblasti cestovního ruchu (zvláště hostinské činnosti a poskytování ubytování). Velkým problémem je rovněž značně nerovnoměrné rozmístění těchto služeb. Zejména pro starší obyvatele jsou i některé služby každodenní potřeby bez možnosti použití osobního automobilu těžko dostupné.

7) Předpoklady pro rozvoj ekonomiky

Současný stav ekonomického prostředí mikroregionu je dán existencí již mnohokrát zmiňovaných specifických podmínek zdejšího jak přírodního, tak zvláště sociálně-ekonomického prostředí, které jsou dány zejména absencí větších zaměstnavatelů a nižší podnikatelskou aktivitou. Nelze zastírat, že příležitostí pro výraznější rozvoj ekonomiky a změnu výrobní specializace není v zájmovém území příliš mnoho. V územně plánovacích dokumentech jednotlivých obcí je sice z hlediska funkčního využití vymezen dostatek relativně levných rozvojových ploch pro lokalizaci drobné průmyslové výroby, skladovacích prostor, výrobních i nevýrobních služeb, ale pravděpodobnost jejich skutečného budoucího využití není ve většině případů vzhledem k současným nárokům investorů na zabezpečení těchto lokalit technickou a dopravní infrastrukturou příliš reálná. Právě zasíťování pozemků technickou infrastrukturou včetně dopravního napojení se jeví jako jedna z největších slabin  v konkurenčním boji o získání potenciálních investorů.

Tabulka č. 12:  Pozemky a objekty vhodné k podnikání

| Obec | Pozemky a objekty vhodné k podnikání v majetku obce, fyz. a práv. osob | Současné využití | Možné využití |
| --- | --- | --- | --- |
| Biřkov | bývalý vojenský areál (na sev. okraji obce při silnici na Merklín) | dílna a sklady autoopravny Hájek, zbytek budov je nevyužit | vhodné pro lokalizaci drobné výroby (podnikání, řemesla, služby) ,skladovací prostory |
|  | objekt hostince (se sálem) - soukromý majitel | žádné | stravovací a ubytovací služby |
| Červené Poříčí | objekt bývalého pivovaru - soukromý majitel | v přízemí bytová jednotka, zbytek značně zchátralý | drobná výroba a nevýrobní služby; nájemní byty |
| Dolany | průmyslová zóna (1,2 ha) (na západním okraji obce) | žádné | v ÚP vymezena pro průmyslovou výrobu |
|  | výrobní hala (Malechov) | žádné | drobné výroby ,sklady |
| Chocomyšl | bývalý „Dům umělců“ - Unie výtvarných umělců | v současnosti žádné, dříve rekreační středisko | ideální pro vznik ubytovacích a stravovacích kapacit |
|  | areál bývalé školy | v části restaurace, zbytek prostor nevyužit | provozovny výrobních i nevýrobních služeb |
|  | bývalý cukrovar - vlastník: Zemědělská a.s. Koloveč | v části skladovací prostory, zbytek prostor nevyužit | vhodné pro lokalizaci drobné výroby (podnikání, řemesla, služby) ,skladovací prostory |
| Chudenice | volné plochy vedle zemědělského areálu (průmyslová zóna) | Dübba transporttechnik (výroba pásových dopravníků), zbytek nevyužit | průmyslová výroba a skladovací prostory |
|  | objekt býv. výrobny TVAR | žádné | drobná výroba, služby |
|  | bývalý hostinec „Na Růžku“ - soukromý majitel | žádné | ideální pro vznik ubytovacích a stravovacích kapacit |
|  | bývalá Sokolovna (restaurace,sál) - havarijní tech. stav | žádné - nejasné majetkové vztahy, restituční nároky | stravovací a ubytovací služby, nevýrobní služby |
|  | objekt bývalé mateřské školy - v majetku obce |  | turistická ubytovna, škola v přírodě |
| Ježovy | areál zámku v Ježovech (součástí zámku je sál, prostorné stáje, cca 18 ha přilehlých pozemků) - soukromý majitel | žádné | ideální pro vznik ubytovacích a stravovacích kapacit, pořádání kulturních a společenských akcí, jízda na koni apod. |
|  | bývalý zemědělský areál v Trnčí | v části zemědělská výroba | průmyslová výroba a skladovací prostory |
| Křenice | objekt býv. školy | žádné | turistická ubytovna |
| Švihov | areál ZD Švihov | ZD je v šoučasnosti v likvidaci | zemědělská a průmyslová výroba, skladovací prostory |
|  | areál bývalého zemědělského výkupu u nádraží | v současnosti je prodáván novému majiteli | skladovací prostory, provozovny |
|  | areál býv. místního hospodářství | v současnosti pronajata truhlářská dílna | k pronajmutí 3 garáže, dílna a kancelář |
| Vřeskovice | bývalá škola (ZD Švihov) | 1 byt. jednotka, zbytek zchátralý | více bytových jednotek |
|  | fara (právnická osoba) | žádné | bytové jednotky, školící centrum |
|  | areál bývalého ZD (právnická osoba) | žádné | v současnosti probíhá přestavba na chov koní |

Zdroj dat:  dotazník

Hlavním směrem  budoucího ekonomického rozvoje spojeným se vznikem nových pracovních příležitostí by se měl podle mínění představitelů obcí stát rozvoj nevýrobní sféry, zvláště pak činností souvisejících s rozvojem služeb v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k potenciálu zájmového území se rozvoj nevýrobních služeb, služeb pro obyvatelstvo a služeb v oblasti cestovního ruchu jeví jako nejvýhodnější. Ve většině obcí totiž můžeme pozorovat nevelkou nabídku uvedených služeb, omezenou většinou jen na prodejnu potravin nebo smíšeného zboží a hostinec, a to navíc s omezenou pracovní dobou. Některé služby tzv. nedenní potřeby nejsou v zájmovém území dostupné buď vůbec nebo jsou poskytovány jen ve větších sídlech (Švihov, Chudenice, Dolany), přičemž počet a mnohdy i kvalita těchto provozoven je vzhledem k počtu obyvatel často rovněž nedostatečná.

Nejcitelnější nedostatek jak v počtu, tak kvalitě poskytovaných služeb můžeme zaznamenat v oblasti stravování a poskytování ubytování. Detailnější rozbor současného stavu kapacit je uveden v kapitole věnované cestovnímu ruchu. V obcích se nachází množství v současnosti nevyužitých objektů, které přímo svádějí k jejich využití v oblasti cestovního ruchu. Mnohdy se jedná se budovy a pozemku, které již v minulosti bylo k tomuto účelu využívány a které v současnosti nejsou funkční buď kvůli špatnému technickému stavu nebo kvůli nevyřešeným majetko-právním vztahům. Přehled nejzajímavějších lokalit (objektů a pozemků) vhodných k rozvoji různých podnikatelských aktivit s doporučením možnosti budoucího využití přináší tabulka č. 12.

8) Trh práce

Situace na trhu práce se vyznačuje nerovnováhou, již dříve danou převahou disponibilních pracovních sil nad počtem pracovních příležitostí v obcích mikroregionu. když je nabídka počtu pracovních míst v území mikroregionu nízká a nadpoloviční většina ekonomicky aktivního obyvatelstva musí za prací vyjíždět vně mikroregionu, není nezaměstnanost problémem, který by významněji zatěžoval každodenní život obcí. Značný význam na udržení nízké hladiny nezaměstnanosti má vyjížďka obyvatel za prací do okolních center osídlení, zvláště do okresního města Klatovy, kde je lokalizováno zdaleka nejvíce pracovních příležitostí v celém okresu. Lze předpokládat, že  tento trend vzhledem k zatím malé pravděpodobnosti vzniku většího počtu nových pracovních míst na území mikroregionu bude zachován i v budoucnosti, resp. bude se ještě pokračovat.

Nezaměstnaností jsou v zájmovém území postiženi zvláště méně přizpůsobivé skupiny obyvatelstva. Jako hlavní důvod lze vidět především malé množství pracovních příležitostí v místě bydliště, neochotu dojíždět za prací na delší vzdálenost a rovněž nezájem některých osob pracovat. Nízká motivace osob s nedostatečným vzděláním k návratu do pracovního procesu je dána zejména malým rozdílem ve výdělku ze zaměstnání v porovnání s podporou v nezaměstnanosti doplněnou dávkami ze sociální sítě.

Nedobrým trendem posledních let je odchod značné části absolventů vysokých škol za prací z obcí svého trvalého bydliště do velkých měst (především do Prahy a Plzně). Limitujícím faktorem pro jejich setrvání je všeobecně známý nedostatek kvalifikovaných pracovních míst a nízká úroveň mezd.

Tabulka č. 13:  Počet a struktura pracovních příležitostí v obcích

| obec | ekono-micky aktivní | pracovní příležitosti v obci |
| --- | --- | --- |
|  |  | celkem | z toho pro ženy | v zemědělství a lesnictví | v průmyslu | ve službách a ostatních |
|  |  |  |  | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| Biřkov | 58 | 97 | - | 3 | 3,1 | 93 | 95,9 | 1 | 1,0 |
| Červené Poříčí | 120 | 20 | 5 | 5 | 25,0 | 10 | 50,0 | 5 | 25,0 |
| Dolany | 404 | 130 | 60 | 70 | 53,8 | 42 | 32,3 | 18 | 13,9 |
| Chocomyšl | 93 | 43 | - | 30 | 69,8 | 0 | 0 | 13 | 30,2 |
| Chudenice | 366 | 116 | 50 | 28 | 24,1 | 35 | 30,2 | 53 | 45,7 |
| Ježovy | 155 | 62 | 10 | 11 | 17,7 | 50 | 80,6 | 1 | 1,6 |
| Křenice | 107 | 15 | 8 | 14 | 93,3 | 0 | 0 | 1 | 6,7 |
| Mezihoří | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poleň | 155 | 28 | - | 24 | 85,7 | 0 | 0 | 4 | 14,3 |
| Švihov | 868 | 393 | 150 | 99 | 25,2 | 137 | 34,9 | 157 | 39,9 |

Zdroj dat:  dotazník

9) Souhrn

Je třeba přiznat, že venkovská oblast jakou bezesporu území mikroregionu Běleč je, nemá v současných podmínkách z ekonomického hlediska mnoho výhod a předpokladů k zvýšení ekonomické prosperity. Obecně platí, že v průběhu devadesátých let došlo v zájmovém území, podobně jako v jiných venkovských oblastech, k značnému útlumu zemědělské výroby, který byl doprovázen výrazným poklesem počtu pracovníků. V posledních letech probíhající koncentrace výroby a obchodu a jejich lokalizace do významných hospodářských center regionů vede rovněž spíše k likvidaci a uzavírání do nedávna existujících drobných průmyslových provozoven v malých sídlech. Důležitým aspektem pro rozvoj služeb  by měl být očekávaný rozvoj cestovního ruchu.

Rovněž v případě maloobchodní sítě dochází v mnoha sídlech paradoxně k zhoršování situace v zásobování obyvatelstva, když místní malé prodejny nemohou cenově konkurovat velkým maloobchodním řetězcům. V konečném důsledku mají všechny uvedené skutečnosti přímý negativní dopad jak na obyvatelstvo, tak na rozpočty obcí.

Rozvoj hospodářské základny mikroregionu bude v budoucnu záviset zejména na rozvoji největších sídel ležících v hlavních rozvojových osách zájmové oblasti, tedy zejména Švihova a přilehlé oblasti v blízkosti silnice I/27.

### 2.8. Občanská vybavenost

Tabulka č. 14: Občanská vybavenost a její dostupnost v jednotlivých obcích

| Obec | Pošta | Škola (km) | Zdravot. zařízení (km) | Prodejna (km) | Pohostin- ství, kultur. zaříz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spádovost | Vzdál. | Mateř. škola | Základ. škola | ambul. zařízení | nemo-cnice | lékárna | Potra-viny | Smíšené zboží |  |
| Biřkov | Švihov | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 21 km | 8 km | x | x | x |
| Červené Poříčí | Švihov | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 13 km | 3 km | - | x | x (sál) |
| Dolany | Klatovy | x | x | x | x | 8 km | 8 km | x | x | x (sál) |
| Chocomyšl | Koloveč | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 17 km | 3 km | - | x | x (sál) |
| Chudenice | Chudenice | x | x | x | x | 13 km | x | x | x | x (sál) |
| Ježovy | Švihov | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 15 km | 5 km | - | x | x (sál) |
| Kaničky | Koloveč | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 18 km | 4 km | 1 km | 1 km | - |
| Křenice | Švihov | 7 km | 5 km | 5 km | 7 km | 17 km | 7 km | x | x | - |
| Mezihoří | Švihov | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 12 km | 3 km | 3 km | 3 km | - |
| Němčice | Kdyně | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 13 km | 6 km | x | x | x |
| Poleň | Klatovy | x | 6 km | 6 km | 6 km | 15 km | 6 km | x | x | x (sál) |
| Švihov | Švihov | x | x | x | x | 11 km | x | x | x | x (kultur. dům) |
| Úboč | Koloveč | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 14 km | 6 km | x | x | x |
| Únějovice | Koloveč | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 15 km | 5 km | x | x | x |
| Všepadly | Koloveč | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 16 km | 4 km | x | x | - |
| Vřeskovice | Přeštice | 8 km | 2 km | 5 km | 5 km | 16 km | 5 km | x | x | x (kultur. dům) |

Zdroj dat: dotazník.

V tabulce č. 14 je souhrnně uveden stávající stav občanské vybavenosti a její dostupnost v jednotlivých obcích mikroregionu.

Jak je patrné z tabulky č. 14, nacházejí se v zájmovém území tři obce (Švihov, Chudenice, Dolany), u nichž lze sledovat zvýšenou koncentraci některých složek občanské vybavenosti. Jak již bylo řečeno v úvodu, největší množství obslužných kapacit je soustředěno ve Švihově. Poměrně velké množství obslužných zařízení je lokalizováno i v Chudenicích, které v tomto ohledu těží ze své periferní polohy vůči větším okolním centrům osídlení. Z ostatních obcí již pouze Dolany dosahují velikosti potřebné k soustředění „významnějších“ kapacit občanské vybavenosti. Zbylé obce pak vytváří přirozené spádové obvody pro tato tři populačně největší a zároveň nejvýznamnější střediska sledovaného regionu.  Toto tvrzení však platí vesměs pro služby tzv. denní nebo-li časté potřeby (např. nákup základních potravin) a rovněž pro dojížďku do základních škol. Spádovost za ostatními tzv. nedenními nebo-li méně častými službami, jakožto i dojížďka do středních škol a učilišť, je již realizována prostřednictvím většího počtu, mnohdy i značně vzdálenějších středisek osídlení (měst). Největší spádovost každodenní vyjížďky (včetně obyvatel největšího Švihova) za prací, službami a do školských zařízení je zaznamenána především do Klatov, z obcí v severní části mikroregionu rovněž do do Přeštic, z obcí domažlického okresu do Kdyně.

Jako problematický se do budoucnosti jeví provoz školských zařízení. Z vývoje porodnosti v posledních letech a z demografické prognózy je patrné, že problémy s malým počtem žáků budou na ZŠ narůstat.

### 2.9. Cestovní ruch

V Plzeňském kraji existují oblasti, které jsou již dlouhá léta hojně navštěvovány a z hlediska cestovního ruchu hodně znamenají. Naproti tomu lze zde nalézt regiony, které zatím svůj potenciál dostatečně nevyužívají a stále ještě nenašly své místo na trhu, lépe řečeno svůj druh klientely. Mezi tyto oblasti patří i severní část okresu Klatovy a přilehlého okresu Domažlice – zájmové území mikroregionu Běleč. Celý prostor se totiž až na výjimky nachází zatím na periferii turistického a rekreačního zájmu.

Za hlavní atraktivity zájmového území lze vedle kvalitního přírodní prostředí považovat  přítomnost některých turisticky hojně navštěvovaných historických památek - vodní hrad Švihov, Starý zámek v Chudenicích. Vzrůstající zájem o trávení volného času v zachovalém přírodním prostředí by se do budoucna v kombinaci s návštěvou osvědčených památek mohlo stát hlavní předností tohoto území. Zvláště oblast Švihovska by v budoucnu měla těžit ze své výhodné dopravní polohy a měla by se stát vstupní branou do zájmového mikroregionu.

Jak již bylo řečeno v úvodu celé studie, v posílení cestovního ruchu a služeb s cestovním ruchem přímo souvisejících (zejména stravovacích a ubytovacích kapacit, včetně vyčlenění vhodných ploch pro táboření) spatřují v současnosti představitelé místní samosprávy  nejdůležitější impuls pro a zvýšení celkové atraktivity regionu a vznik nových pracovních příležitostí

Cílem této kapitoly je proto vedle zmapování současných podmínek pro budoucí investory nastínit další možnosti využití území pro cestovní ruch.

- Přírodní předpoklady

Charakteristické pro přírodní podmínky velké části zájmového území je především zachovalost a druhová skladba lesních porostů, jenž mají v oblasti Branžovského hvozdu (vrchy Běleč, Bělýšov, Doubrava) do značné míry původní charakter a rozsah. Neméně půvabná jsou i rozlehlá údolí Úhlavy a Poleňky s řadou  hodnotných částí krajiny. Z rekreačního hlediska je významná zejména oblast Chudenicka, která byla v roce 1996 vyhlášena krajinnou památkovou zónou (viz mapa).

Z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace je nutné chápat využitelnost přírodního potenciálu území zejména jako oblast:

- s málo znečištěným životním prostředím,

- vysokými estetickými kvalitami krajiny,

- s podmínkami pro rozvoj různých forem pobytu v přírodě.

Zmíněné přírodní předpoklady nabízí mnoho možností pro pěší turistiku, cykloturistiku a řadu dalších sportovních i odpočinkových aktivit spojených s pobytem v přírodě. Zdejší území je vhodné jak pro příměstskou rekreaci obyvatel okolních měst, tak pro střednědobé rekreační pobyty.

Krajinná památková zóna Chudenicko

- Kulturně-historické atraktivity

Severní část okresu Klatovy má i velmi zajímavý kulturně-historický potenciál. V zájmovém území se nachází velké množství pravěkých mohyl a zaniklých středověkých opevnění. Stará galská hradiště a mohylová pole z dob halštatských a laténských se tu nachází na mnoha místech. Nejvíce pozůstatků tohoto osídlení je možno spatřit (rozsáhlá mohylová naleziště) v lesích okolo Stropčic, Kaliště a Mečkova východně od Nezdic a Borov. Další sporadické výskyty osídlení leží u Vícenic, na Malechovské Hůrce, u Chlumské a u Lučice a Bezpravovic nedaleko Chudenic. Nálezy z mohyl dokazují, že tento kraj byl osídlen již před dvěma a půl tisíci lety. Pravděpodobně náboženským účelům je zasvěcené malé hradiště nedaleko Řakomi na vrchu Doubrava, nikoli nepodobné Obřímu hradu u Kašperských Hor. Zvláštní a datováním zcela neurčité jsou zbytky opevnění na nápadně kuželovitém vrchu Tuhoště u Švihova. Toto pravěké osídlení podél řeky Úhlavy navazovalo na velmi hojné keltské osady na soutoku s Radbuzou a v okolí dnešních Křimic, na osídlení na Domažlicku a u Milavče a na osídlení klatovské kotliny.

Z období raného středověku (13. - 14. století) se z hustého systému gotických opevnění dochovala řada tvrzí. Jedna z nich je dosud dominantou Dolan, nad níž na skalní ostrožně trčí zbytky strážního hrádku v Komošíně. Směrem ke Švihovu dříve stál ještě jeden strážní hrádek na kopci nad Úhlavou u Kokšína. Kokšínský hrádek byl součástí obranného systému vodního hradu. Jeho úkolem bylo chránit náhon, který tu u řeky odbočoval a napájel soustavu švihovských vodních příkopů. Mohutné tvrze či hrádky stávaly i nad údolím Poleňky, jedním z nich byl Pušperk nad Polení. Také tvrz na místě dnešního chudenického Starého zámku pocházela snad už z 12. století.

Gotické tvrze a hrady doprovázely kostely, které většinou stojí na místech původních církevních staveb z 13. a 14. století. Převážná většina z nich byla však později barokně upravena či přestavěna. Některé z nich se řadí mezi významné sakrální stavby. Unikátní je rovněž řada souborů lidové architektury, nejznámější z nich nejstarší roubená chalupa v Čechách se nachází v Lučici. Jednou z mála vesnických památkových zón na okrese je Poleň.

V následujícím přehledu jsou podle jednotlivých obcí popsány nejvýznamnější historické památky, rodáci, kulturně-společenské akce a další zajímavosti, jenž by mohly být využity pro deklarovaný rozvoj turistického ruchu v zájmovém území.

Švihov

Zdaleka nejznámější a nejnavštěvovanější historickou památkou zájmového území je státní hrad Švihov, který je považován za klasickou ukázku u nás velmi vzácného typu vodního hradu. Vznikl později než původní struktura drobných opevnění, až na konci 15. století. Byl postaven ve slohu pozdní gotiky a je jedním z mála příkladů, které představují naprosto čistý stavební styl neporušený pozdějšími úpravami. Stavba nese prvky nových vojenských strategií své doby.

Státní hrad Švihov je již 5 let třetí nejnavštěvovanější  (1. Kozel, 2. Rabí) historickou památkou oblasti západních Čech. Hrad těží z výhodné polohy v těsné blízkosti Klatov a snadné dostupnosti z plzeňské aglomerace. SH Švihov je přístupný od dubna do října, přičemž více než 70 % návštěvnosti je soustředěno do období letní turistické sezóny (červen až srpen). V předsezónním období převládají školní výlety a skupinové zájezdy, o víkendech pak hlavně rodiny s dětmi. V hlavní sezóně tvoří převážnou část návštěvníků turisté trávící v okolí dovolenou nebo jen projíždějí a dětské letní tábory. Nejméně návštěvníků přijíždí v podzimních měsících. Ze zahraničních turistů převládají Němci a Holanďané.

Správa hradu připravuje během sezóny celou řadu kulturních akcí, zejména různé výstavy. Ty však nejsou jedinými kulturními akcemi pořádanými ve Švihově. Největší a zároveň nejznámější  akcí pořádanou místní základní školou a správou hradu je od roku 1973 mezinárodní festival skupin dechové hudby „Švihovské hudební léto“. Pro hlavní sezónu je v posledních letech připravován program pod souhrnným názvem Švihovské kulturní léto, v jehož rámci jsou kromě již zmiňovaných výstav pořádány koncerty, divadelní představení a noční prohlídky hradu. Je třeba zmínit, že tyto a další akce se setkávají s velkým zájmem nejen turistů, ale i místních občanů.

Chudenice

Obec bohatá na památky patří mezi nejstarší české osady. Již od 12. století, kdy byla vystavěna původní gotická kamenná, byly sídlem prastarého českého rodu Černínů, kteří v Chudenicích sídlili po celou dobu existence zdejšího panství až do roku 1945. Již z 12. století pochází rovněž nejstarší památka Chudenic  kostel sv. Jana Křtitele. Později byla tvrz renesančně přestavěna a roku 1776 přeměněna na barokní zámek. V současnosti se v chudenickém Starém zámku nachází muzeum (expozice historie Chudenicka), v němž se mimo jiné nachází pamětní síň Josefa Dobrovského a Jaroslava Kvapila, rodáka z Chudenic. Zámek je pro veřejnost otevřen  v období od května do října.

V sousedství černínského zámku se nacházel jeden z nejstarších pivovarů v Čechách, který byl od svého založení (patrně roku 1564) až do roku 1947 nepřetržitě v provozu.

Na okraji obce se nachází empírový zámek Lázeň, který vznikl v letech 1849 –59 přestavbou lázní. Dnes slouží zámek jako hotel a je obklopen rozsáhlým udržovaným anglickým parkem. Častými hosty na staré i nové lázni byl kromě již zmíněného Josefa Dobrovského a dějepisce Františka Palackého i přírodovědec  profesor Ladislav Čelakovský, syn básníka Františka Ladislava Čelakovského, botanik Kašpar hrabě Šternberk, spisovatel Jan Erazim Vocel a jiné významné osobnosti. Od roku 1947 slouží zámek Lázeň jako rekreační středisko Západočeských pivovarů. V blízkosti zámku se nachází Kvapilovo jezírko, kde si libretista Jaroslav Kvapil, dle vlastního vyjádření představoval dějiště Rusalky.

Asi 1 km jihozápadně od obce stojí dominanta celého chudenického kraje rozhledna Bolfánek (583 m n. m.), kam chodíval často „modrý abbé“ Josef Dobrovský. Sem je situován i závěr románu Aloise Vojtěcha Šmilovského „Za ranních červánků“ se staroslavnou Dobrovského mší. Roku 1934 byl v Chudenicích tento román zfilmován. Rozhledna je přístupná veřejnosti od dubna do října. V blízkosti rozhledny se rozkládá jedinečná národní přírodní památka Americká zahrada, která dostala své jméno podle původu většiny keřů a stromů (arboretum bylo založeno v roce 1842 a na ploše cca 2 ha roste na 300 druhů vzácných stromů a keřů).

Historii pobytu Josefa Dobrovského, jako vychovatele v domě Černínů, nám připomíná pomník, postavený Klubem českých turistů 28. září 1941. Ze skály poblíž rozhledny Bolfánku  pronesl v roce 1848 František Palacký svůj projev o konstituci. Skála dodnes nese název Palackého a na kovové desce jsou napsána data, kdy tu byly konány oslavy na jeho počest.

Nedaleko od Chudenic se nachází přírodní památka Chudenická bažantnice, založená v roce 1933, s bezmála dvousetletým smíšeným lesem, s obrovskými duby a smrky. Na cestu touto krajinou návštěvníky zavedou dvě místní naučné stezky, jedna z Chudenic do Americké zahrady, druhá na Bezpravovice, Pušperk a k zámku Lázeň.

Červené Poříčí

Nachází se zde státní zámek Červené Poříčí se zahradou, jehož vlastníkem a provozovatelem je Památkový ústav v Plzni. Zámek vznikl v 16. století ve stylu u nás již málo zachovalé saské renesance. Při restaurátorském průzkumu zámku vyšlo najevo, že celé první patro je malováno „ala prima“ rokokovými malbami po stěnách i stropech. Součásti areálu je zámecký park s plastikami. Na ohradní zdi parku do zámeckého nádvoří se ještě dnes nachází plný počet dvaceti poprsí českých panovníků, další poprsí se nachází na západní zdi a po stranách vrat. V roce 1713 byla u zámku vystavěna kaple Srdce Páně v renesančním slohu.

V současnosti je zámek veřejnosti uzavřen. Zpřístupnění zámku brzdí podle vyjádření Státního památkového ústavu pomalu postupující řešení majetkoprávní situace a špatný technický stav objektu (zvláště krovové konstrukce). V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na celkové řešení areálu, zejména sítí (kanalizace, voda, elektřina aj.) a provozních vztahů. Správa objektu v současnosti pracuje na přípravě předního zámku a obnově parku, takže lze předpokládat, že alespoň tato část areálu by mohla být v blízké době zpřístupněna veřejnosti.

Velmi zajímavou památkou, v současnosti však značně zchátralou, je objekt bývalého pivovaru. Pivovar v Červeném Poříčí byl postaven již v roce 1715, kdy ho vlastnilo Rakousko-Uherské mocnářství, posledním majitelem byl František Josef I. Pivovar patřil zámku až do 1. světové války. Ještě v letech 1927 a 1934 se zde vařilo lahvové pivo Regent, které bylo dováženo i do Plzně. Poté majitel pivovaru zkrachoval a o pivovar již nikdo neprojevil zájem. Po 2. světové válce byl objekt využíván jako četnická stanice, sklad, sýpka, šrotovna, bramborárna, moštárna apod. V současnosti jde o starý, značně zchátralý objekt, který je léta neudržován.

Ježovy

Tato malá obec na Švihovsku se pyšní bohatou historií i přitažlivou okolní přírodou. Obec byla založena již v letech 1251-52. Nejvýznamnější historickou památkou a stavitelským skvostem Ježov je barokní zámek. Za poměrně dobrý stav zámečku vděčí Ježovy rozsáhlé opravě v letech 1972 až 1975. Tehdy se nákladem 1,5 mil. Kč provedla rekonstrukce a v zámečku byla zřízena stylová zámecká hospoda. Ta byla v provozu až do roku 1995, kdy byl zámek uzavřen. V současnosti je areál zámku mimo jakýkoliv provoz (soukromý majitel). Do areálu zámku náleží zahrada s kašnou a park, stájové objekty a ostatní hospodářské stavby. Zámek je stvořen k pořádání kulturních a společenských akcí, ideálním objektem pro vybudování ubytovacích kapacit, provozování jízdy na koni apod.

Ve středu obce se nachází zachovalý bunkr, jenž je zbytkem bývalé pevnostní linie z 30. let.

Poleň

Obec Poleň, bývalé středisko panství na potoce Poleňce pod horou Doubravou, bylo osídleno již v době prehistorické. V době historické je poprvé připomínána roku 1245, kdy patřila Drslavicům. V obci bývala tvrz, která stávala při panském dvoře. Nedaleko Poleně byl roku 1260 vybudován hrad Pušperk, se kterým po mnohá staletí sdílela Poleň své osudy. Za doby husitské byl však hrad pobořen a poté již nebyl nikdy obnoven. Dochovala se pouze část obranného systému – hradební zdi a příkop.

Ve čtrnáctém století byly v Poleni dva kostely a od doby husitské i dvě fary. Již v roce 1439 se hovoří o Poleni jako o městečku, i když byla zřejmě dále rozdělena. Městská privilegia však nebyla zachována. Ze 14. století pochází stavba kostela Všech svatých. Součástí kostela je oltářní obraz Madony s děckem z lombardské školy (Lucas Cranach) z počátku 16. století. Tento obraz byl dle záznamu v pamětní knize přinesen v 17. století vojínem z Itálie. Druhým kostelem je kostel sv. Markéty, nyní ve zříceninách. Zajímavou památkou je hřbitovní kaple z roku 1789, zasvěcená sv. Salvatoru, která slouží zároveň jako hrobka poleňských farářů. Zároveň s kostelem byla v těsné blízkosti vystavěna fara. Z původní stavby ze 14. století se zachoval gotický portálek z tesaného kamene, objevený při přestavbě staré farní budovy, z ničené požárem v roce 1917. Poleňská fara patřila k nejrozsáhlejším v celé krajině.

Dnes je centrum obce díky množství zachovalých staveb vesnické lidové architektury vyhlášeno za vesnickou památkovou zónu.

Se zdejším krajem je spojen osud řady významných osobností kulturního a společenského života. Dětství zde prožil Josef Franta Šumavský, který se narodil v Poleňce  a jeho otec se brzy přestěhoval do Pušperka. Z bohatého lidového folkloru, z něhož čerpal Franta pro svou literární i jazykovědnou práci, jeho sestra poskytla také mnohé materiály Erbenovi při jeho sběratelské návštěvě. V Praze tento vlastenec spolupracoval s Amerlingem a Krameriem, rodáky z blízkých Klatov, a to především jako slovníkář, spolutvůrce slavného Jungmannova slovníku, jednak jako pedagog, pokračovatel díla J. Amose Komenského. Byl přítelem Boženy Němcové.

Významným poleňským rodákem byl JUDr. Karel Hostaš (1854-1934), zemský advokát, okresní starosta, purkmistr, c. k. konzervátor a historický spisovatel, jenž stál ve své době při každém významnějším kulturním počinu v Klatovech a okolí. Kromě jiného se podílel na vydání Soupisu památek daného regionu, zveřejňování archeologických výzkumů na Husíně a v Poleňce, stál u zrodu klatovského muzea, uspořádal archiv města Klatov a jako purkmistr se zasloužil o významné stavby, např. opravu klatovského děkanského kostela, stavbu nemocnice atd. Dne 22.července 1934 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě.

Chocomyšl

Tato malá obec mezi Chudenicemi a Kolovčí je poprvé připomínána již  roku 1365. Ve středověku zde bývalo panské sídlo. Dnešní zámek je nedokončenou přestavbou staré renesanční tvrze. S přestavbou starého zámku na zámek lovecký začal roku 1720 František Josef Černín z Chudenic. Po požáru roku 1773 nebyl již  zámek obnoven, ale byla zde na čas roku 1811 zřízena továrna na cukr z javorové šťávy, později roku 1830 jeden z nejstarších cukrovarů v západních Čechách. Z architektonického hlediska pozornost přitahuje skupina dochovaných roubených staveb v čele s usedlostí č. 7, kde se dochoval i roubený špýchar. Poblíž stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1708.

3) Materiálně-technické předpoklady

Přestože pro rekreaci a cestovní ruch nesporně existují v zájmovém území dobré předpoklady, jsou z hlediska zabezpečení potřebných služeb a ubytování reálné podmínky pro jejich rozvoj zatím nedostatečné. Pro možnosti rozvoje cestovního ruchu vesměs chybí elementární podmínky pro rekreační vyžití návštěvníků, to znamená zejména dostatek vhodných ubytovacích a stravovacích kapacit, sportovních areálů, koupališť apod. Obdobná zjištění lze zaznamenat v celé oblasti i v případě služeb souvisejících s cestovním ruchem.

Ubytovací zařízení

Jak již bylo řečeno, vybavenost území ubytovacími kapacitami se v současnosti jeví jako největší překážka pro rozvoj cestovního ruchu. Jediným větším ubytovacím zařízením s možností stravování je Hotel v zámku Lázeň v Chudenicích (cca 50 lůžek). Zcela nedostatečné ubytovací kapacity jsou stále ve Švihově.

Stravovací zařízení

Podobně jako v případě ubytovacích kapacit lze i v počtu a především kvalitě stravovacích zařízení vidět jeden z hlavních limitujících faktorů rozvoje cestovního ruchu. V celé oblasti se nachází pouze několik málo hostinců a restaurací, z nichž pouze některé jsou schopny zabezpečit uspokojení základních potřeb stravování účastníků cestovního ruchu během jejich přepravy i pobytu v cílovém místě. Teplá jídla po celý rok nabízí Restaurace „U České koruny“ v Červeném Poříčí, Restaurace „U Baláků“ v Chudenicích, ve Švihově Restaurace „U Lišků“ (při silnici I/27), „U Hradu“ (na náměstí E. Beneše cca 200 metrů od SH Švihov, nižší cenová kategorie) a Pizerie (vedle městského úřadu). V areálu SH Švihov je v sezóně otevřeno Občerstvení „Na Hradě“. Pohostinství nižší cenové kategorie s omezenou nabídkou stravování se nachází ještě v Biřkově, Dolanech, Chocomyšli, Ježovech, Poleni a Chudenicích (Restaurace „Ve Staré škole“).

Podmínky pro sportovní vyžití a aktivní rekreaci

Jak bylo řečeno, velkou předností zájmového území je jeho zachovalé přírodní prostředí a jeho ekologická hodnota. V oblasti jsou vhodné podmínky pro provozování pěší turistiky a cykloturistiky. Nevýhodou je nedostatek vodních ploch vhodných ke koupání. Chybí kvalitní koupaliště. Jediné dvě koupaliště, které odpovídají nárokům na kvalitní koupání a rekreaci, jsou v Dolanech a Němčicích.

Jediným větší sportovní areál je ve Švihově. Kromě tělocvičny, patřící místní základní škole, zde sportovní oddíl provozuje fotbalové hřiště, tenisový a volejbalový kurt. V ostatních obcích je k dispozici pouze několik málo volejbalových a tenisových hřišť a sportovních plácků. Celkově je nabídka sportovišť velmi omezená a rovněž svou kvalitou neodpovídá moderním požadavkům.

V roce 2001 byl v Ježovech slavnostně otevřen nový střelecký areál ve vlastnictví obce, který je určen pro sportovní střelbu z pistole, perkusního revolveru a malorážky. Nedaleko se navíc již delší dobu nachází střelnice na asfaltové holubi (provozuje myslivecké sdružení).

Rovněž v Ježovech se postupně budován moderní sportovně-rekreační areál. Již několik let se zde pyšní zcela novým fotbalovým hřištěm se sociálním zázemím a občerstvením. V blízkosti je plánována výstavba koupaliště a kurtů pro míčové hry (tenis, volejbal).

Cyklotrasy

Jednou z možností jak zvýšit návštěvnost zájmové oblasti za relativně nízkých pořizovacích nákladů je značení cyklotras. V případě cyklistických tras nelze zůstat u pouhého vyznačení, ale je nutné podniknout další kroky. Mezi nejdůležitější patří zejména: budování problémových úseků, budování doprovodných služeb a propagace cyklistických tras.

Regionální cyklotrasy vyznačené na území mikroregionu Běleč zajišťují propojení hlavních center rekreace a cestovního ruchu v okrese, propojení se sítí cyklotras v okolních okresech a napojení na nadregionální a mezinárodní cyklotrasy – tj. cyklotrasu č. 3 Plzeň – Regensburg a cyklotrasu č. 38, tzv. „Šumavskou cyklotrasu“ (jedná se o bývalou cyklotrasu č. 332). Právě v rámci cyklotrasy č. 38 bude v roce 2006 zpracována studie, jejíž náplní je navržení budoucího vedení nových úseků cyklostezek v rámci této trasy. Pro vybrané úseky mezi Švihovem a Klatovami, částí Tajanov bude již vypracována PD pro územní rozhodnutí. Po získání stavebního povolení se chtějí dotčené obce na výstavbu cyklostezky z Klatov do Švihova ucházet o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU a Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu na výstavbu cyklistických stezek.

Na území mikroregionu a jsou v současnosti vyznačeny následující cyklotrasy, resp. úseky těchto tras:

trasa č. 38 (332) - Švihov – Dolany – Tajanov  - Klatovy

trasa č. 305 – Koloveč – Chocomyšl – Lučice – Poleň – Tajanov - Klatovy
trasa č. 2042 – Němčice – Chocomyšl - Lučice – Chudenice - Chlumská - Švihov

trasa č. 2099 - Drslavice – Dolany – Chudenice – Býšov – Křenice – Ježovy – Mezihoří - Švihov

4) Souhrn

Rekreace a cestovní ruch jsou představiteli obcí do budoucna považovány za jednu z hlavních funkcí v zájmovém území. Jak vyplývá z provedené analýzy, je základním bohatstvím a možným magnetem pro potenciální návštěvníky zejména výše specifikovaný ráz přírodně zachovalé venkovské krajiny s množstvím turisticky osvědčených historických památek. Zdejší klidné a čisté prostředí nabízí do budoucna možnosti rozvoje podmínek pro aktivní odpočinek obyvatel měst.  Jejich rozvoj je však reálný pouze v případě rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit volného cestovního ruchu v návaznosti na zlepšení podmínek pro pěší turistiku, cykloturistiku, agroturistiku ve venkovském prostoru, možností sportovního vyžití a trávení volného času i mimo hlavní letní sezónu.

V případě zvýšení podílů dlouhodobých pobytů v kvalitních ubytovacích zařízeních v blízkosti přírodně cenných, nepřetížených oblastí lze očekávat podstatné přínosy i pro obce. Podnikání spojené s cestovním ruchem by mohlo přinést celkové ekonomické oživení regionu a zvýšit povědomí o této z hlediska cestovního ruchu zatím ne příliš využívané oblasti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se sdružení obcí mikroregionu Běleč rozhodlo jako jednu z hlavních priorit cestovního ruchu řešit problematiku ubytovacích kapacit spojených s výstavbou sportovních objektů pro využití volného času. Prioritní je rovněž výstavba cyklostezky, která by propojila Klatovy a Švihov a odtud pokračovala směrem na Plzeň.

### 2.10. Životní prostředí

- Současný stav krajiny

Zpracovávané území lze z hlediska hodnocení ekologických vazeb a celkového vzhledu krajiny rozdělit na několik víceméně odlišných okrsků.

V zájmovém území je největší hustota osídlení podél toku řeky Úhlavy. Tato oblast je nejvíce zemědělsky využívána díky příznivé údolní poloze. Krajina této oblasti je intenzivněji využívána, zejména rovinaté polohy a niva podél toků, kde převažují pozemky s ornou půdou a intenzivní luční porosty. Zeleň je zde soustředěna podél neregulovaných úseků toku, v menších lesních komplexech a dále v podobě rozptýlené zeleně – liniové porosty podél cest a mezí, v opuštěných sadech apod. S nepůvodní zelení se naopak lze setkat podél regulovaných toků, podél železniční tratě a v intravilánu obcí v podobě veřejné zeleně.

Severní a západní část území s nižší hustotou osídlení má spíše charakter rekreační oblasti s harmonickou krajinou s větším množstvím rozptýlené zeleně, většími komplexy lesů a v zemědělském půdním fondu s převahou lučních, ale intenzivních porostů. Ovlivnění krajiny člověkem se projevuje spíše v různé intenzitě lesního hospodářství. Zemědělská výroba je soustředěna jen v údolních polohách menších toků (Biřkovský potok, Merklínka), kde je i vyšší hustota osídlení. V sídlech mimo obce převažuje rekreační funkce nebo jsou často zpustlá. V krajině působí rušivě okolí lomu Krušec.

Na západě zájmového území se rozkládá oblast ploché až členité vrchoviny, která se vyznačuje pestrou mozaikou trvalých travních porostů a středně rozsáhlých lesních komplexů s pozměněnou dřevinou skladbou (smrk, borovice). V krajině je zachováno dostatečné množství rozptýlené zeleně, lesnatých remízků i mezí, které tvoří téměř vyhovující kostru ekologické stability. Výjimku však tvoří území podél nivy Poleňky od Mlýnce až po Slatinu, kde stupeň zornění je neúměrně vysoký a orná půda ostře navazuje na pobřežnici toku bez doprovodné zeleně.

Ve středu zkoumané oblasti se nachází území typu členité vrchoviny až hornatiny, které je převážně lesnaté a kde vedle rozsáhlejších smrkových monokultur s příměsí borovice, je na převažující ploše zachováno společenstvo původních lesních typů s bukem, dubem a jedlí (oblast Branžovského hvozdu). Vzhledem k velmi vysoké krajinné a ekologické hodnotě této oblasti spadá značná část území do nadregionálního biocentra Bělěč.

Severněji položená část řešeného území západně od nivy Úhlavy má charakter ploché pahorkatiny až plošiny s výskytem ojedinělých vrcholků buližníkových a spilitových suků (Tuhošť a Stramchyně), avšak díky menší úrodnosti půd s menší intenzitou zemědělského využití.

Využívání území člověkem je podmíněno reliéfem krajiny a s tím spojenými výše zmíněnými aspekty. Hustota osídlení, ale i zemědělská výroba je soustředěna převážně v údolích toků nebo na mírných svazích v jejich blízkosti. V krajině zájmového území je dostatek volné a rozptýlené zeleně a i když není tvořena vždy původními druhy dřevin plní alespoň protierozní a estetickou funkci.

- Ovzduší

Vzhledem k charakteru zdejší ekonomické základny, jenž se vyznačuje absencí výraznějších průmyslových znečišťovatelů ovzduší, je imisní zatížení území velmi nízké (do 20 μg SO2.m-3). Překračování krátkodobých imisních koncentrací oxidů dusíků je možno předpokládat podél hlavních dopravních tahů.

V obytné zástavbě převážné části obcí je v zimních měsících zdrojem znečištění nedokonalé spalování uhlí v lokálních topeništích. Předpokládalo se, že tento zdroj znečištění bude podstatně eliminován plánovaným projektem plynofikace obcí. Díky rostoucí ceně plynu v posledních letech však velký počet neplynofikovaných obcí od tohoto záměru ustoupil a současně mnoho domácností, které dosud používali plyn, se vrací z důvodu podstatně nižší ceny k vytápění uhlím, čímž se stav ovzduší opět lokálně zhoršuje.

- Voda

Větší část zájmového území se nachází v povodí Úhlavy, jejímž největším levostranným přítokem je Poleňka, která spolu s Bělýšovským a Bezpravonickým potokem odvodňuje značnou část území. Území severně od Chudenic je odvodňováno prostřednictvím Chudenického a Biřkovského potoka do Merklínky, jenž je pravostranným přítokem Radbúzy.

Nejcitlivějším  zásahem do stability zdejší krajiny se stala nevydařená regulace Poleňky v oblasti od Mlýnce po Slatinu. Ostatní části hydrografické sítě si však uchovaly přirozený ráz a posilují ostatní stabilizační prvky krajiny. Celé území se nachází ve 3. pásmu hygienické ochrany, neboť jak Úhlava tak i Radbúza jsou zdrojem pitné vody.

- Zemědělský půdní fond

Nejrozšířenějším půdotvorným substrátem jsou ve sledovaném území algonkické břidlice, které jsou často překryty kvartérními pokryvy.

Půdy vzniklé na svahovinách jsou středně těžké s těžkou spodinou pro vodu středně propustné. Na příkřejších svazích dochází většinou k poměrně rychlému povrchovému odtoku srážkové vody a rostliny při delším přísušku mohou trpět nedostatkem půdní vláhy. V plošších částech území nebo zvláště pak v terénních depresích může docházet ke stagnaci srážkové, nebo z vyšších poloh přitékající vody. Dochází tak k trvalému nebo dočasnému zamokřování povrchových vrstev. Místy na svazích dochází k lokálnímu zamokřování vyvěrajícími prameny. U nivních uloženin, kterými jsou nejčastěji kvartérní až holocenní nezpevněné sedimenty, vznikají půdy hluboké až mělké se slabou příměsí skeletu, středně těžké až lehké, u nichž se uplatňuje i vliv podzemní vody. Jejich hydrologické poměry jsou závislé nejen na srážkových podmínkách roku, ale i na hloubce a kolísání výše hladiny spodní vody v závislosti na stavu vody ve vodotečích.

Převládajícím půdním představitelem jsou hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na metamorfovaných horninách (algonkické břidlice, pararuly apod.) a žulách. Nejdůležitějším půdotvorným faktorem pro vývoj hnědých půd je půdotvorný substrát se svým specifickým způsobem zvětrávání a v druhé řadě reliéf terénu, zvláště pak jeho svažitost spojená s erozní činností vody. Klimatické podmínky limitují více či méně subtyp a řád. Hlavním půdotvorným procesem je zvětrávání v půdním profilu. Výrazným projevem jejich tvorby je hnědnutí, jehož intenzita závisí především na druhu a složení jednotlivých hornin a na hydrotermickém režimu.

V této klimatické oblasti je typickým znakem hnědých půd časté lokální oglejení v půdním profilu. Ve skupině hnědých půd jsou tyto subtypy velmi časté a podrobně diferencují vertikální členitost území. Agronomická hodnota je odvislá od chemismu uvedených zemin a obsahu skeletu. Mocnost humusového horizontu se pohybuje od 20 – 24 cm, obsah humusu od 1,7 – 2,2 %. Půdní reakce je zpravidla slabě kyselá. Zrnitostní složení se pohybuje od hlinitopísčité půdy k jílovitohlinité.

Druhou nejrozšířenější skupinou půdních představitelů jsou zejména v západní části zájmového území ilimerizované půdy, které se vyskytují v pahorkatinovém až vrchovinovém terénu a vyvinuly se na svahovinách převážně z kyselého materiálu, méně často na sprašových pokryvech.

- Les

V současné druhové skladbě lesních porostů převládají nepůvodní, jehličnaté, převážně smrkové monokultury s příměsí borovice. Výjimku tvoří již mnohokrát zmiňovaná oblast 
tzv. Branžovského hvozdu, kde je na převažující ploše zachováno společenstvo původních lesních typů s bukem, dubem a jedlí. Jedná se tedy o oblast, kde je oproti jiným lokalitám relativně dobré zastoupení původních listnatých dřevin.

Velkým kladem je rovněž skutečnost, že se na zdejších lesních ekosystémech dosud výrazněji neuplatnil vliv znečištěného ovzduší.

- Odpadové hospodářství

Převažujícím způsobem zneškodňování odpadů v zájmovém území je skládkování. TKO jsou v obcích shromažďovány do sběrných nádob a 1 x týdně odváženy na řízené skládky (Štěpánovice, Lazce, Vysoká). Samostatně jsou v obcích shromažďovány v kontejnerech sklo a plasty, jejichž odvoz zajišťují podniky, zabývající se likvidací odpadů a svozem surovin (Sběrné suroviny). Jednou ročně probíhá v obcích svoz nebezpečného odpadu.

- Chráněná území

Z hlediska zachování přírodního bohatství jsou důležitými kroky v oblasti ochrany přírody vyhlášení a ochrana navržených a stávajících maloplošných chráněných území přírody a realizace územního systému ekologické stability. Základní charakteristika jednotlivých lokalit je uvedena v následujícím přehledu.

Ve výhledu se počítá s vyhlášením přírodního parku Branžovský hvozd, který by zahrnoval celé zalesněné pásmo vrchů Doubrava, Bělýšov a Běleč, kde bylo již v minulosti několik lokalit vyhlášeno za přírodní rezervaci.

Přehled maloplošných zvláště chráněných území:

| Název CHÚ | Kategorie | Katastrální území | Rok vyhlášení | Výměra (ha) | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stará Úhlava | PP (přírodní památka) | Kokšín | 1988 | 0,5 | stagnující říční rameno (tzv. karče) - výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin významný i pro ochranu genofondu |
| Chudenická bažantnice | PP (přírodní památka) | Lučice, Poleňka | 1933 | 18,26 | zřízena k ochraně lesních převážně listnatých porostů typu bohatých květnatých bučin a dubohabřin, hájová květena a bohatá avifauna (ptačí společenstva) |
| Běleč | PR (přírodní rezervace) | Malechov | 1955 | 12,78 | území zahrnuje cca 150 let starou bučinu - představuje jeden ze zbytků přirozených lesních společenstev Branžovského hvozdu |
| Bělýšov | PR (přírodní rezervace) | Slatina | 1948 | 24,8 | území zahrnuje přirozenou acidofilní doubravu s teplomilnou květenou v podrostu - představuje jeden ze zbytků přirozených lesních společenstev Branžovského hvozdu |
| Americká zahrada | NPP (národní přírodní památka) | Chudenice | 1969 | 1,89 | arboretum založené v roce 1838 - dnes obsahuje sbírku převážně cizích jehličnatých a listnatých dřevin, studium přizpůsobivosti a odolnosti cizích dřevin našemu klimatu |

Seznam nadregionálních a regionálních biocenter v zájmovém území:

| Název | Číslo biocentra | Katastrální území | Výměra (ha) | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Běleč (NBRC) | 48 | Mezihoří, Ježovy, Malechov, Švihov, Chlumská, Dolany, Slatina | 1 000 | nachází se 1,5 km západně od Švihova (resp. nejvýchodnější část Bělče) |
| Pod Lysinou | 1038 | Červené Poříčí, Švihov | 10 | nachází se v nivě řeky Úhlavy pod kopcem Lysina (444 m n. m.) 0,5 km SV od Švihova |
| Výrov | 1037 | Malechov | 10 | nachází se na řece Úhlavě na jih od obce Malechov |
| Stramchyně | 1039 | Červené Poříčí | 20 | nachází se na lesnatém kopci Stramchyně (543 m. n. m.) cca 800 m severně od obce Červené Poříčí |
| Chlumecký mlýn | 1036 | Přetín, Křenice | 20 | nachází SZ od obce Přetín a zahrnuje SZ svahy kopce Chlum (489 m n. m.) a údolí Merklínky resp. Starého potoka |

- Souhrn

Závěrem se dá vzhledem k celkové situaci v zájmovém území konstatovat, že nejzákladnější cenné prvky kostry ekologické stability zůstaly při porovnání s historickým stavem v podstatě zachovány. Systém velkovýrobního hospodaření se projevil především ve scelení pozemků do honů, intenzivním obděláváním luk i podél toků a vyšší mírou zornění než je pro danou oblast vhodné. Privatizační a transformační proces, na jehož konci se očekává snížení celkového výměru pozemků a ke zvýšení sortimentu plodin i přechodu na extenzivní způsob obhospodařování luk na zamokřených stanovištích, by se měl zásadním způsobem příznivě projevit i v celkovém estetickém rázu krajiny.

V rámci posílení vazeb a ekologické stability území vůbec bude ale žádoucí provést revitalizaci drobných toků, které jsou regulovány a téměř bez doprovodné zeleně. V mnoha případech se rovněž nanejvýš žádoucí očekává rozčlenění velkých celistvých honů orné půdy cestní sítí s doprovodnou zelení.

Výše uvedené skutečnosti a zděděné historické „neduhy“ v socialisticky pojatém způsobu krajinotvorby se plně projevily při povodňových událostech v srpnu 2002. Potřeba věnovat zvýšenou pozornost těmto nedostatkům vedla v mnoha obcích, zejména podél Úhlavy, k zpracování studií protipovodňových opatření, v jejichž návrhu hrají důležitou roli vedle výstavby pevných protipovodňových těles i opatření, jejichž předmětem je změna hospodaření na orné půdě, budování drobných terénních překážek a výsadba zeleně.

# 3. Charakteristika jednotlivých členských obcí

### 3.1. Biřkov

Obec Biřkov leží v údolí Biřkovského potoka v severním výběžku okresu Klatovy na hranicích s okresem Plzeň-jih  při silnici III. třídy směr Vřeskovice – Křenice (6 km západně od Borov). Na celkové rozloze 551 ha a zde žije 130 obyvatel. Vzhledem ke své periferní poloze na hranicích okresů nemá obec dominantní vazbu na jedno nadřazené středisko osídlení. Vyjížďka za zaměstnáním a službami (v obci je pouze prodejna potravin) se proto dělí na několik konkurenčních středisek. Kromě vazeb na okresní město Klatovy a okolní střediska Švihov, částečně Chudenice (dojížďka do školy) má obec silné vazby i na Přeštice a Plzeň, kam směřuje část každodenní vyjížďky.

Jediným významným zaměstnavatelem a zároveň největším průmyslovým provozem v zájmové oblasti je veterinárně asanační areál ASAVET s. r. o. Biřkov (100 pracovníků), jenž  je jediným podnikem svého druhu v  západních Čechách. Při východním okraji obce se nachází zemědělský areál OZD Ježovy.

Jen částečně využitý je bývalý vojenský areál na severním okraji obce při silnici na Merklín – v části areálu se nachází dílna a sklady autoopravny, zbytek budov je nevyužit. Z hlediska funkčního využití ploch jsou urbanistickou studií tyto pozemky navrženy  jako vhodné pro lokalizaci drobné výroby (podnikání, řemesla, služby).

Zcela nevyužita je v současnosti i budova a sál místního hostince (soukromý majitel).

Kultura a památky:

kulturní památka: kaple (barokní stavba z pol. 18. století), tvrziště „Na tvrzi“ (staré sídlo Drslaviců z počátku 13. století, dnes ve špatném technickém stavu), mohylové pohřebiště poblíž obce (archeologická památka)
akce: pouť, hasičská soutěž
V obci vyvíjí aktivity SDH Biřkov (40 členů).

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.
Sportovní hřiště: moderní víceúčlové hřiště, dětské hřiště, tenisový kurt v lokalitě bytových jednotek.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 5 rekreačních chalup. Rekreačně využívána je zejména osada Zderaz.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Vodovodní systém je vybudován pouze pro průmyslový areál ASAVETu a dvě přilehlé bytovky. V samotné obci není veřejný vodovod vybudován. Jednotlivé objekty mají zajištěno individuální zásobování pitnou vodou z vlastních studní. 
V obci je provozován neúplný kanalizační systém (pouze na dešťovou vodu). ČOV - jen pro areál ASAVETu.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie:  Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace - ano, vedení z ASAVETu (má být dokončeno v roce 2001).

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávky autobusu v místě, železniční vzdálena 6 km (Borovy). Hlavním přepravní směry směřují na Švihov a Klatovy, do Přeštic a Chudenic (dojížďka do školy).

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

Urbanistická studie: schválena v květnu 2000

Plánované investiční akce:

| Název projektu | Časové období | Odhad nákladů v KČ | Investor/ realizátor | Stupeň připravenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přípravná fáze | Realizační fáze |  |  |  |
| Výstavba poldru – protipovodňová opatření obce | 03/2006 12/2006 | 05/2007 10/2007 | 1 200000 | Obec Biřkov | Studie odtokových poměrů v povodí Biřkovského potoka Rámec projektu |
| Výstavba víceúčelové budovy | 01/2007 12/2007 | 04/2008 12/2010 | 8 000000 | Obec Biřkov | PD pro stavební povolení Rámec projektu |

### 3.2. Červené Poříčí

Obec Červené Poříčí se rozkládá v severní části okresu Klatovy v údolí řeky Úhlavy 2 km severně od Švihova (12 km od Klatov). Zástavba obce leží podél mezinárodní silnice E 53, vedoucí z Plzně do Klatov. Obec je samostatnou sídelní jednotkou bez dalších částí. Na katastrální výměře 498 ha žije 230 obyvatel.  Převážnou část území zaujímá zemědělská půda (75,1 %). Zdravotním zařízením, školou, poštou a policií náleží spádově ke Švihovu.

Na rozdíl od většiny ostatních obcí zájmového území se může obec pochlubit dobrou dopravní dostupností a s ohledem na nedalekou polohu okresního města Klatovy i vyhovujícímu autobusovému spojení se Švihovem, Přešticemi a Plzní vyplývá atraktivita této sídelní jednotky. Z tohoto hlediska lze obec považovat za potencionálně rozvojové sídlo. Budoucí rozvoj sídla by měl být podpořen otevřením zdejšího státního zámku Červené Poříčí, jenž by se měl vedle Švihova stát důležitou atraktivitou pro cestovní ruch.

I přes výhodnou polohu na významném dopravním tahu se v obci nachází minimum pracovních příležitostí (celkem cca 20 pracovních míst). Většina obyvatelstva tak vyjíždí za prací do výše zmíněných sousedních center. V obci se nachází prodejna potravin, hostinec a penzion (cca 10 míst). V objektu kulturního domu se v současnosti nachází prodejna obuvi.

Důležitou akcí pro život v obci byla v roce 2004 rekonstrukce objektu obecního úřadu, kde vedle prostor obecního úřadu vznikl dům s pečovatelskou službou (celkové náklady cca 10 mil. Kč.)

Do návrhu územního plánu je zapracován návrh rozvojových ploch pro výrobu a podnikání v objektu bývalého pivovaru (drobná výroba a nevýrobní služby).

Kultura a památky:

kulturní památka: zámek s parkem a plastikami (z roku 1611 s barokními úpravami), bývalý pivovar, kaple Nejsvětější srdce Páně, socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička sv. Jana Nepomuckého, mohyly doby bronzové (archeologická památka)
akce: pouť (10 neděle po velikonocích)
V obci vyvíjí činnost Sokol (17 členů), SDH (46 členů), MS (16 členů).

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola (dojížďka do Švihova a Borov).
Sportovní hřiště: volejbal.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 5 rekreačních chalup a 2 chaty.
Nachází se zde státní zámek Červené Poříčí se zahradou, jehož vlastníkem a provozovatelem je Památkový ústav v Plzni. Ubytování je možné v  Pensionu „U Hlinků“.
Do budoucna se přepokládá zpřístupnění zámku s parkem veřejnosti. 
Možnost koupání: ano (Úhlava).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci je veřejný vodovod (napojeno cca 80 % domů), společná kanalizace (70 %) a ČOV. V roce 2003 byla prodloužena kanalizace o 320 m.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – zpracován generel (vedení ze Švihova přes Lhovice).

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávka autobusu v místě, železniční vzdálena 0,8 km (trať Plzeň – Klatovy). Hlavním přepravním směrem je linka Klatovy – Švihov – Přeštice - Plzeň.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v červnu 1999

územní plán: schválen 2001

Plánované investiční akce:

- dobudování kanalizace

- sportovní hřiště – náklady 190 000 Kč, realizace v roce 2006

- rekonstrukce objektu bývalé restaurace na funkci spolkového domu – předpoklad ukončení v roce 2006

- protipovodňová opatření:

V roce 2002 byla zpracovaná „Protipodňová studie - Svrčovec, Švihov, Červené Poříčí“ (Hydroprojekt, Táborská 31, 140 16 Praha 4), v roce 2004 vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se PD pro stavební povolení. Realizace protipovodňových opatření si vyžádá celkové náklady cca 25 mil. Kč.

- revitalizace prostoru bývalého „rybníka“ na biocentrum spojené s parkovou úpravou okolí – předpoklad realizace v roce 2006

- územní připravenost pro stavbu RD: inženýrské sítě vybudované

### 3.3. Dolany

Obec Dolany se rozkládá v údolí řeky Úhlavy 8 km severně od Klatov a s celkovou katastrální výměrou 2 529 ha je po Švihovu plošně druhou největší obcí sdružení. Obec zahrnuje rozsáhlé území od Švihova až ke Klatovům a v 9 částech (Dolany, Andělice, Balkovy, Komošín, Malechov, Řakom, Sekrýt, Svrčovec a Výrov) žije celkem 727 obyvatel. Na území obce zasahuje i velká část lesních porostů Branžovského hvozdu (vrcholy Doubrava a Běleč), díky čemuž 40,6 % území obce (cca 1 000 ha) pokrývají lesy.

Díky blízkosti a spojení autobusovou dopravou s okresním městem vyjíždí největší část obyvatelstva za prací a službami do Klatov. Přesto v obci existuje poměrně velké množství pracovních příležitostí (celkem 130, z toho 60 pro ženy). Největším zaměstnavatelem je Rolnické družstvo Dolany (60 pracovníků). Z ostatních místních zaměstnavatelů je třeba jmenovat Vetamix Dolany (výroba krmiv pro masožravá zvířata, 15 prac.) a dřevozpracující průmysl zastoupený pilou v Dolanech (5 prac.) a Truhlářstvím Václav Mach (5 prac.).

Kultura a památky:

kulturní památka: kostel sv. Petra a Pavla (barokní), bývalá tvrz (stará gotická tvrz přestavěná na obydlí),  zbytky opevnění halštatsko-laténského hradiště na Malechovské hůrce
akce: pouť na sv. Petra a Pavla (fotbalový a volejbalový turnaj), pouť na sv. Annu – Svrčovec (nohejbalový turnaj)
V obci vyvíjí činnost  TJ Sokol Dolany (102 členů), TJ Splav Svrčovec, SDH Dolany, Malechov, Svrčovec, Řakom (170 členů), zahrádkáři (36 členů),  včelaři (36 členů), MS Dolany, Svrčovec, Malechov (30 členů), Český červený kříž (53 členů), ochotnický loutkoherecký soubor (6 členů).

Školství a sport:

V obci se nachází mateřská a základní škola (1. až 4. třída).
Sportovní hřiště: Dolany (volejbal, basketbal), Svrčovec (2 x volejbal), Malechov (volejbal, kopaná).

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 23 rekreačních chalup a 55 chat.
Přírodní zajímavosti:  tůně v okolí řeky Úhlavy s přírodní památkou Stará Úhlava (stagnující říční rameno), v blízkosti se nachází přírodní rezervace Bělýšovský les a Běleč.  
Možnost koupání: ano – koupaliště v Dolanech.

Zdravotnictví:

V obci je praktický lékař.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Ve všech částech kromě Andělic a Balkov je veřejný vodovod. V obci je provozován neúplný kanalizační systém (jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod).

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ne.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávka autobusu v místě, železniční vzdálena 6 km (Klatovy, Švihov). Hlavními přepravním směry jsou linky Klatovy – Dolany – Švihov, Klatovy – Dolany – Chudenice a Klatovy – Švihov - Chudenice.

Odpadové hospodářství:

kontejner na papír,sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

územní plán: ÚP Dolany - zpracována v roce 1997, v roce 2000 zpracován návrh změny ÚP

urbanistická studie: US Svrčovec – zpracována v roce 2000

Plánované investiční akce:

| Název projektu | Časové období | Odhad nákladů v KČ | Investor/ realizátor | Stupeň připravenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přípravná fáze | Realizační fáze |  |  |  |
| Rekonstrukce Dolany čp. 9 za účelem vybudování DPS pro seniory | 01/2007 12/2007 | 01/2008 12/2011 | 10 000 000 | Obec Dolany | Rámec projektu |
| Výstavba hasičské zbrojnice v Dolanech | 01/2007 12/2007 | 05/2008 11/2009 | 5 000 000 | Obec Dolany | Rámec projektu |
| Vybudování rekreačního kempu pro turisty u sportovního areálu v Dolanech | 05/2006 12/2006 | 05/2007 10/2007 | 2 000 000 | Obec Dolany | Rámec projektu |
| Výstavba obslužné komunikace a parkoviště ke kempu v Dolanech | 12/2004 12/2005 | 01/2006 12/2010 | 2 000 000 | Obec Dolany | Rámec projektu Stav.-tech. dok. PD ÚR PD SP PD realizace stavby ÚR, SP |
| Budování protipovodňových opatření ve Svrčovci | 12/2004 12/2006 | 01/2007 12/2008 | 17 500 000 | Obec Dolany | Rámec projektu Stav.-tech. dok. ÚR zpracovává se PD SP |
| Celková rekonstrukce obecního domu v Dolanech vč. Zřízení telematické stanice, knihovny, lékařské stanice, společenského sálu pro spolky a vestavby 3 bytových jednotek | 12/2004 12/2006 | 01/2007 12/2010 | 7 000 000 | Obec Dolany | Rámec projektu Stav.-tech. dok. PD ÚR |

### 3.4. Chocomyšl

Obec Chocomyšl  leží v kopcovité krajině jihozápadní části okresu Domažlice na hranicích s okresem Klatovy  (3,5 km západně od Chudenic, 3 km jihovýchodně od Kolovče) při silnici II/185 vedoucí z Klatov přes Dolany do Kolovče. V obci žije 164 obyvatel na katastrální výměře 418 ha (z toho 180 ha je obecní les).

V obci existuje 60 pracovních příležitostí. Největším zaměstnavatelem je po roce 1990 vzniklá zemědělská společnost  ZAS Koloveč, která zaměstnává 20 obyvatel obce. V obci se rovněž nachází středisko Státního rybářství Klatovy, a. s. Ostatní občané dojíždí za prací převážně do Kolovče a blízkého okolí.

Kultura a památky:

kulturní památka: Vladycká tvrz z 14. století (vlastník obec Chocomyšl)
akce: pouť
V obci vyvíjí aktivity TJ Chocomyšl - kopaná (50 členů), SDH (33 členů), MS Čírka (15 členů), sportovní rybáři (10 členů).

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.
Sportovní hřiště:  fotbalové hřiště.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 3 rekreační chalupy.
Možnost koupání - ano.
Ubytovna ZAS Koloveč (vlastník obec, provozovatel ZAS Koloveč), rybník pro sportovní rybolov (vlastník obec, provozovatel Klatovské rybářství).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V části obce je vybudován veřejný vodovod (délka 1 km, zásobuje 10 bytů). Ostatní  objekty odebírají vodu z vlastních studní. V obci je provozován kanalizační systém (jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod). Domy mají vlastní septiky, žumpy jen minimálně. Uvažuje se o vybudování ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Otázka rozvodu plynu není dořešena – viz generel plynofikace.

Doprava:

V obci je jedna autobusová zastávka. Křižují se zde dvě pravidelné linky ve směru Staňkov - Klatovy (6x denně), směr Domažlice - Koloveč (4x denně). Nejbližší železniční zastávka je

vzdálena 13 km (Staňkov).

Odpadové hospodářství:

V obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, TKO z popelnic se odváží na skládku

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v roce 1997

Plánované investiční akce:

- ČOV a kanalizace – 2010 – 2013

- vodovod - 2010 – 2013

- víceúčelové hřiště a penzion ze zaměřením na cykloturisty – 2007 - 2010

- rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu – 2008 - 2011

### 3.5. Chudenice

Obec Chudenice se rozkládá v periferní poloze vůči větším centrům osídlení zhruba 14 km severozápadně od Klatov a 10 km západně od Švihova v kopcovité krajině obklopena zalesněnými vrcholy okolních hřbetů.  Na celkové ploše 2 113 ha katastrálního území (40 % pokrývají lesy) obce žije v 5 částech (Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina) celkem 671 obyvatel.

Území Chudenicka má charakter rekreační oblasti se střediskovou obcí Chudenice (převážná část území obce je zahrnuta do krajinné památkové zóny Chudenicko), kde je lokalizováno poměrně velké množství zejména obslužných zařízení. To se promítá i do struktury zaměstnanosti, když 53 z celkového počtu 116 pracovních příležitostí v obci tvoří zaměstnaní ve službách (45,7 %). I přes tuto skutečnost vyjíždí větší část obyvatelstva za prací a některými službami do sousedních větších středisek osídlení, přičemž největší podíl této vyjížďky směřuje do Klatov.

Jediným větším průmyslovým provozem v obci je závod Dübba transporttechnik, zabývající se výrobou pásových dopravníků. V ostatních případech se jedná o provozovny drobné výroby a služeb. Zemědělská výroba je zastoupena areálem společnosti Žďár, s. r. o. Chudenice.

Kultura a památky:

kulturní památka: Starý zámek, farní kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní kaple sv. Anny, zámek Lázeň s areálem, Bolfánek (věž bývalého kostela sv. Wolfganga), barokní selské statky
akce: Andělská pouť, Masopust
V obci vyvíjí aktivity Sokol (45 členů), SDH (28 členů), zahrádkáři (30 členů),  MS Žďár
(24 členů), Český svaz včelařů a divadelní kroužek ZŠ Chudenice.

Školství a sport:

V obci se nachází mateřská a základní škola (1. až 9. třída).
Sportovní hřiště: fotbal, házená.

Zdravotnictví:

V obci je dětský, praktický, ženský, zubní lékař a lékárna.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 94 rekreačních chalup a 39 chat – významná rekreační oblast.
Z hlediska cestovního ruchu mezi nejhodnotnější stavby patří Starý zámek (původní sídlo Černínů stojící uprostřed obce). V zámku se nachází muzeum, kde je soustředěna veškerá historie nejbližšího regionu. Od roku 1948 je zde muzeum Josefa Dobrovského. Rodná síň je věnována památce národního umělce Jaroslava Kvapila. 
Přírodní zajímavosti: národní přírodní památka Americká zahrada, Kvapilova jezírka, přírodní památka Chudenická bažantnice, v blízkosti se nachází přírodní rezervace Bělýšovský les a Běleč.

Možnost koupání: koupaliště Slatina.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Většina domů v Chudenicích (cca 90 %) je napojena na veřejný vodovod a společnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. V ostatních částech obce (Bezpravovice, Býšov, Lučice a Slatina) není veřejný vodovod, kanalizace pouze na dešťovou vodu.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Zpracována projektová dokumentace – vedení VTL z Kolovče do Kaniček, odtud STL vedení do Chudenic a Lučice. U ostatních částí obce (Bezpravovice, Býšov,  Slatina) se plynofikace nepředpokládá.

Doprava:

Obec a její  části (s výjimkou Bezpravovic) je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami (hlavní směry: Švihov - Klatovy, Staňkov). Nejbližší železniční zastávka je vzdálena 10 km (Švihov), 14 km (Klatovy).

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v roce 1994

územní plán:

územní připravenost pro stavbu RD (možnost zakoupení parcel)

### 3.6. Ježovy

Obec Ježovy leží v kopcovité krajině 4 km severozápadně od Švihova. Na celkové ploše 1 147 ha katastrálního území obce žije ve 3 částech 270 obyvatel (Ježovy – 185 obyv., Chlumská – 25 obyv., Trnčí – 60 obyv.). Zástavba obce se rozkládá po obou stranách státní silnice III. třídy, směr Švihov – Křenice. Větší část z celkové výměry obce zaujímá zemědělská půda (61,4 %), lesy (31,3 %).

I když v obci existuje celkem 62 pracovních míst, vyjíždí více než polovina místních obyvatel za prací, podobně jako z ostatních obcí zájmového regionu, do okolních středisek osídlení. I v případě Ježov převládá vyjížďka do Klatov a Švihova, významná část dojížďky však směřuje do nedalekého Biřkova (ASAVET). Největším zaměstnavatel v obci z hlediska počtu pracovních míst (cca 40) je pila v zemědělském areálu - PODHORAN Černíkov, a. s. (dřevovýroba, výroba palet). Na území obce u osady Trnčí se rozkládá průmyslový areál – kamenolom Krušec. Zemědělská výroba je zastoupena zemědělským  areálem v Ježovech a na okraji Trnčí. V obci jsou ještě zastoupeny některé drobné živnosti (např. truhlářství, sklad a prodej AGRO produktů, prodej stavebnin apod.).

Kultura a památky:

kulturní památka: zámek s areálem v Ježovech (raně barokní stavba z 2. poloviny 17. století), barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, archeologická památka - mohylové pohřebiště (asi 2 km severně od obce)
Trnčí – návesní kaple (lidová architektura z poč. 19. století)
akce: pouť, střelecké závody (květen 2001) 
V obci vyvíjí aktivity Český střelecký klub (6 členů), SDH (39 členů), myslivci (24 členů) a Červený kříž (15 členů).

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola (vyjížďka do Švihova).
V roce 2003 byl dokončen sportovní areál, zahrnující travnaté fotbalové hřiště se sociálním zázemím a  občerstvením, parkoviště u areálu, asfaltový kurt na tenis a nohejbal, antukový kurt na volejbal.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 20 rekreačních chalup. Rozsáhlejší rekreační (chatové) lokality se v blízkosti obce nevyskytují.

Přírodní zajímavosti - v blízkosti se nachází přírodní rezervace Běleč, Tuhošť - pod vrcholem nálezy z doby halštatské.

Nejvhodnějším objektem, v současnosti však mimo jakýkoliv provoz, je areál zámku v Ježovech (dnes soukromý majitel). Do areálu zámku náleží zahrada s kašnou a park, stájové objekty a ostatní hospodářské stavby – ideální objekt pro vznik ubytování, jízda na koni apod. K areálu rovněž náleží cca 18 ha pozemků, v ÚP jsou rovněž rezervovány plochy pro další výhledové rozšíření tohoto areálu (zejména severním směrem k Ježovskému rybníku).

V obci je střelecký areál (pro pistole, perkusní revolver a malorážku) - provozovatel obec. Nedaleko se navíc již delší dobu nachází střelnice na asfaltové holubi (provozuje myslivecké sdružení).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci existuje vodovodní systém, zajišťující pitnou vodu pro zemědělský areál, obecní úřad a zámek. Veřejný vodovod není vybudován. Jednotlivé objekty mají zajištěno individuální zásobování pitnou vodou z vlastních studní. V obci je provozován neúplný kanalizační systém (jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod). V obci není provozována žádná ČOV. Stávající zástavba je z části vybavena jímkami na vyvážení.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Zpracován generel – podobně jako v ostatních případech realizace  závisí na zájmu sousedních obcí a v neposlední řadě i poptávce místních obyvatel.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávky autobusu v místě, železniční vzdálena 4 km (Švihov). Hlavním přepravním směrem směřuje na Švihov a Klatovy.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

urbanistická studie: pro všechny 3 části (Ježovy, Chlumská, Trnčí) zpracována v roce 1999

územní plán:

Plánované investiční akce:

| Název projektu | Časové období | Odhad nákladů v KČ | Investor/ realizátor | Stupeň připravenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přípravná fáze | Realizační fáze |  |  |  |
| Výstavba koupaliště Ježovy | 09/2007 02/2008 | 03/2008 10/2009 | 5 200 000 | Obec Ježovy | Rámec projektu |
| Ubytovací a stravovací zařízení Ježovy č.p. 43 | 01/2007 12/2007 | 01/2008 12/2009 | 7 000 000 | Ing. Jaroslav Sysel, IČ: 73393525 | Rámec projektu |
| Výstavba víceúčelového obecního domu obce Ježovy | 01/2008 12/2008 | 03/2010 12/2011 | 10 000 000 | Obec Ježovy | Rámec projektu |

### 3.7. Kaničky

Obec Kaničky je skryta v údolí Starého potoka 3 km jihovýchodně od Kolovče. Na celkové ploše 150 ha katastrálního území obce žije celkem 36 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu akutní nedostatek pracovních příležitostí. V obci zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami do Klatov a okolních středisek osídlení. V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

kulturní památka: kaple Panny Marie ( 19. stol.),lidová architektura (roubený špýchar), kaničský mlýn (1757). 

V obci vyvíjí aktivity jezdecký klub (koně) a SDH.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská,  ani základní škola
Sportovní hřiště: ne

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 3 rekreačních chalupy.

Možnost koupání: ne.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci je zásobování vodou prováděno prostřednictvím vlastních studní. V obci existuje dešťový a splaškový kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ano.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena 8 autobusovými linkami denně.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v roce 1997

Plánované investiční akce:

- oprava místních komunikací - 2008

- úprava návsi (dlažba) - 2008

- dobudování kanalizace a výstavba ČOV (dlouhodobý záměr) - 2012

- oprava kaple - 2008

- rekonstrukce skládky a zalesnění

- oprava polních cest – 2012

- úprava a oprava autobusové zastávky

- vybudování vodovodu

- údržba veřejného prostranství - 2006

- oprava křížků a Božích muk - 2010

- protipovodňová opatření: odbahnění a úprava hráze Kaničského rybníka

### 3.8. Křenice

Podobně jako sousední obce se Křenice rozkládají v kopcovité krajině severního výběžku klatovského okresu (5 km severně od Chudenic, 6 km severozápadně od Švihova). Ve 
3 částech obce (Křenice, Přetín, Kámen) žije 198 obyvatel. Na rozdíl od okolí Chudenic je zdejší krajina intenzivněji zemědělsky využívána (téměř 70 % území tvoří zemědělská půda).

Vzhledem ke své periferní poloze a akutnímu nedostatku pracovních příležitostí v obci (prakticky pouze v zemědělství – RENTAGRO Křenice) má obec kromě Klatov silné vazby i na konkurenční střediska sousedních okresů, zejména pak na Přeštice i vzdálenější Plzeň. Do těchto středisek směřuje značná část každodenní vyjížďky za prací. Podobně jako v případě Ježov směřuje část dojížďky do nedalekého Biřkova (ASAVET). V obci s výjimkou prodejny potravin a restaurace zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. Obyvatelé jsou v tomto směru odkázáni na dojížďku do Švihova a Chudenic (dojížďka do školy). V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

kulturní památka: panská sýpka – bývalá tvrz (archeologicko technická památka), kaple, lidové roubené stavby (tzv. špýchárky) v Přetíně
akce: poutě 
V obci vyvíjí aktivity Sokol Křenice, SDH Křenice, Přetín, MS Křenice.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.
Sportovní hřiště: ano (fotbalové hřiště).
Možnost koupání: ano – požární nádrž ve středu obce.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 26 rekreačních chalup a 4 chaty.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Veřejný není vybudován veřejný vodovod. Jednotlivé objekty mají zajištěno individuální zásobování pitnou vodou z vlastních studní. O výstavbu veřejného vodovodu není navíc v obci zájem. V obci je provozován neúplný kanalizační systém (jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod) vyúsťující do stabilizační vodoteče, která ústí do Merklínky bez  ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Zpracován generel – realizace je podmíněna zájmem Ježov (nutno vybudovat přivaděč ze Švihova) a v neposlední řadě i poptávce místních obyvatel po tomto druhu vytápění.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávky autobusu ve všech částech, železniční vzdálena 6 km (Švihov). Hlavní přepravní směr směřuje na Švihov a Klatovy, vedlejší do Chudenic (dojížďka do školy).

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v roce 1993 – potřeba aktualizovat

Plánované investiční akce:

- oprava kaple

- plynofikace

- výstavba kanalizace a ČOV (dlouhodobý záměr)

### 3.9. Mezihoří

Obec Mezihoří se rozkládá 2 km západně od Švihova mezi vrchy Běleč a Tuhošť podél silnice III. třídy, vedoucí směrem na Ježovy a Křenice. Jak velikostí svého katastrálního území 180 ha, tak počtem 68 obyvatel je nejmenší obcí sdružení.

V obci nejsou lokalizovány žádné pracovní příležitosti. Ekonomicky činné obyvatelstvo vyjíždí za prací a službami do okolních středisek osídlení, zejména pak do Švihova a Klatov.

Kultura a památky:

kulturní památka: kaplička
akce: pouť 28.9.
V obci vyvíjí aktivity SDH Mezihoří a ČČK Mezihoří.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 6 rekreačních chalup a 8 chat.
Přírodní zajímavosti: v blízkosti se nachází přírodní rezervace Běleč.  
Možnost koupání: ano (rybník).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci je veřejný vodovod a společný kanalizační systém, není ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Záměr plynofikace obce je součástí generelu plynofikace obcí mikroregionu. Realizace však závisí z velké části na zájmu zbývajících obcí nacházejících se ve směru plánovaného vtl vedení (zejména obcí Ježovy a Křenice).

Doprava:

Autobusová zastávka v místě – hlavní směr Švihov - Klatovy, železniční vzdálena 3,5 km (Švihov).

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen.

ÚPD:

urbanistická studie: zpracována v listopadu 2000

Plánované investiční akce:

- plynofikace

- výměna části vodovodního řadu

- asfaltování místních komunikací

- územní připravenost pro stavbu RD

3.10. Němčice

Němčice jsou položeny v kotlině obklopené zalesněnými vrchy Branišského hvozdu (22 km od Klatov a 15 km od Domažlic). Na celkové rozloze 323 ha zde žije 110 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu akutní nedostatek pracovních příležitostí. V obci s výjimkou prodejny potravin, hostince a soukromé autolakovny a soukromého klempířství zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami do Kdyně či do Kolovče a okolních středisek osídlení. V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

2 km vzdálené rozsáhlé zříceniny hradu Nový Herštejn (založený v 1. pol. 14. stol., dobytý bavorskými vojsky roku 1475 a opuštěný kolem pol. 16. stol.). Pomníky na návsi a socha Jana Nepomuckého.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.

Sportovní hřiště: tenisové kurty

Rekreace a cestovní ruch:

Okolí Němčic je zvláště vhodné k výletům do lesnatých pásem Kdyňské vrchoviny – dnes Branišského hvozdu, kterým prochází množství značených turistických cest a cyklotras. Na severozápadě je to Jedlovka (644 m), na západě Koloneč, na jihozápadě Rýzmberk a Příkopy a zřícenina hradu Nový Herštejn (682 m), na východě Dubovka (630 m) a na severovýchodě Velký Kouřim (658m). V obci se nachází 24 chalup.

Možnost koupání: ano (areál koupaliště – veřejné tábořiště s kioskem).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci je zásobování vodou prováděno místním samospádovým vodovodem. V obci je dešťový  kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ve výstavbě.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena 6 autobusovými linkami -  zastávka autobusu v místě. Hlavními přepravním směry jsou linky do Klatov, Kdyně, Domažlic, Kolovče .

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen.

ÚPD:

Územní plán: zpracován v roce 1995

Plánované investiční akce:

- rekonstrukce místních komunikací – 2008, náklady 300 000 Kč

- rekonstrukce rozhlasu – 2008, náklady 10 000 Kč

- rekonstrukce koupaliště, 2010 – 2012, 500 000 Kč

- rekonstrukce vodovodu, 2012, 1 000 000 Kč

- celková rekonstrukce budovy obecního úřadu – 2009, 500 000 Kč

- celková rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice – 2010, 200 000 Kč

- vybudování nového osvětlení – 2010, 50 000 Kč

- úprava veřejného prostranství – 2007 – 2010, 500 000 Kč

### 3.11. Poleň

Obec Poleň se rozkládá v údolí řeky Poleňky, 10 km severozápadně od Klatov a 6 km jižně od Chudenic. Na celkové ploše 1 766 ha katastrálního území obce žije v 5 částech (Poleň, Poleňka, Mlýnec, Pušperk a Zdeslav) celkem 288 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu akutní nedostatek pracovních příležitostí (prakticky jen v zemědělství – AGRO Poleň). V obci s výjimkou prodejny potravin a hostince zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami do Klatov a okolních středisek osídlení. V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

kulturní památka: kostel Všech Svatých (původně gotický, barokně přestavěn  v 18. století), lidová architektura, zřícenina hradu Pušperk
akce: pouť
V obci vyvíjí aktivity sportovní klub Sokol Poleň, SDH Poleň, Zdeslav, Mlýnec, MS Poleň, zahrádkáři, včelaři.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská,  ani základní škola
Sportovní hřiště: ano.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 69 rekreačních chalup a 27 chat. Spolu s územím Chudenic se jedná o  významnou rekreační oblast.
Možnost koupání: ne (nejbližší koupaliště Slatina, 7 km).

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Veřejný vodovod je vybudován pouze v Poleni, v ostatních částech je zásobování vodou individuální z vlastních studní. V částech Poleň, Poleňka a Zdeslav existuje neúplný kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ne.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami. Hlavní přepravní směr směřuje do Klatov, vedlejší do Chudenic (dojížďka do školy). Nejbližší železniční zastávka je vzdálena 14 km (Klatovy).

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

územní plán: zpracována v roce 1996 (pouze pro sídlo Poleň)

Plánované investiční akce:

| Název projektu | Časové období | Odhad nákladů v KČ | Investor/ realizátor | Stupeň připravenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přípravná fáze | Realizační fáze |  |  |  |
| Víceúčelové sportovní hřiště | 01/2007 12/2007 | 03/2008 11/2008 | 2 500000 | Obec Poleň | Rámec projektu |
| Revitalizace bývalé vojenské střelnice | 01/2009 12/2009 | 03/2010 11/2010 | 4 500000 | Obec Poleň | Rámec projektu |
| Kanalizace a čistička odpadních vod | 01/2007 12/2007 | 03/2008 11/2010 | 35 000000 | Obec Poleň | Rámec projektu |
| Vodovod Poleňka | 01/2008 12/2008 | 03/2009 11/2010 | 5 000000 | Obec Poleň | Rámec projektu |
| Vodovod Zdeslav | 01/2008 12/2008 | 03/2009 11/2010 | 7 000000 | Obec Poleň | Rámec projektu |
| Územní plánovací dokumentace obce Poleň , Poleňka, Zdeslav, Mlýnec a Pušperk | 04/2006 12/2006 | 01/2007 12/2008 | 1 500000 | Obec Poleň | Rámec projektu |

Další plánované investiční akce:

- oprava střechy víceúčelové obecní stodoly - 2006

- rekonstrukce budovy obecní prodejny - 2007

- rekonstrukce čekáren autobusových zastávek - 2007

- úprava prostranství v okolí autobusové zastávky v Poleni - 2007

- rekonstrukce osvětlení v Poleni - 2008

- rekonstrukce osvětlení ve Zdeslavi - 2009

- rekonstrukce místních komunikací ve Mlýnci - 2009

- rekonstrukce místních komunikací v Poleňce - 2010

### 3.12. Švihov

Město Švihov se rozkládá v údolí řeky Úhlavy asi 10 km severně od Klatov. Jak celkovou katastrální výměrou 2 741 ha tak počtem 1 471 obyvatel, žijících v 8 částech (Švihov, Kokšín, Kamýk, Lhovice, Bezděkov, Těšnice, Třebýcinka, Vosí) je největší a nejvýznamnějším střediskem osídlení lokálního významu s výraznými vazbami na okresní město Klatovy. Okrajovou částí města prochází významný dopravní tah silnice E 53, vedoucí z Plzně do Klatov a dále na hraniční přechod v Železné Rudě. Dobré silniční i železniční napojení na okolní střediska osídlení, poloha v jedné z hlavních rozvojových os okresu Plzeňského kraje i blízkost Klatov činí ze Švihova do budoucna atraktivní rozvojové sídlo. Význam sídla je navíc posílen existencí řady památkově chráněných, kulturních a přírodních zajímavostí jak v sídle samotném tak v jeho okolí. Nejvýznamnější dominantou města a atraktivitou cestovního ruchu nadregionálního významu je vodní hrad Švihov.

Vlastní ekonomická základna je však poměrně malá a neodpovídá významu sídla. I přesto je město díky největšímu množství pracovních a obslužných kapacit (celkem 369 pracovních míst, z toho 132 v sektoru služeb) přirozeným spádovým střediskem pro nejbližší okolní obce. Více než polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva však vyjíždí za prací do okolních center osídlení (převážná část do blízkých Klatov, menší část do Přeštic a Plzně).

Největším zemědělským podnikem a zároveň zaměstnavatelem provozujícím své aktivity na území obce je AGROMACHINE Švihov, s. r. o.  (cca 70 pracovních míst). Intenzivně zemědělsky využíváno je zejména údolí Úhlavy.  Průmysl je v sídle zastoupen několika provozy drobné výroby. Mezi největší místní zaměstnavatele patří: Šumavské vzorníky s. r. o. (cca 50 prac., výroba vzorníků pro nabídkový prodej látek), ZIHOS (kovovýroba, výroba zahradní mechanizace), SOHABE NOVA a. s. (kožedělná výroba), ZVK ZELLNER CZ s. r. o. (elektro), Truhlářství Chládek (truhlářství – Švihov, pila - Kamýk).

Podmínkou budoucího rozvoje města je však vyřešení technické infrastruktury, zejména odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobování pitnou vodou je výhledově uvažováno ze skupinového vodovodu Klatovy - Přeštice.

Kultura a památky:

kulturní památka: vodní hrad Švihov, farní kostel sv. Václava (gotický), radnice (pseudogotická stavba), hřbitovní kostel sv. Jiljí (románský kostel z 12. století), židovský hřbitov (památka židovské kultury), fara, radnice, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Nepomuckého (u mostu), pomník padlým, mohylové pohřebiště u Těšnic, Kokšínský hrádek. 
akce: pouť v září, Švihovské hudební léto - červen
V obci vyvíjí aktivity sportovní klub FC Švihov, SDH Švihov, Kamýk, Kokšín, Lhovice, zahrádkáři,  MS Tuhošť, ochotnický soubor při ZŠ a Junák.

Školství a sport:

V obci se nachází mateřská a základní škola (1. - 9. třída).
Je zde sportovní areál (fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tělocvična při ZŠ).

Zdravotnictví:

V obci je praktický, zubní, dětský lékař i lékárna. 
Nachází se zde i dům s pečovatelskou službou.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 15 rekreačních chalup a 42 chat.
Přírodní zajímavosti: tůně v okolí řeky Úhlavy s přírodní památkou Stará Úhlava (stagnující říční rameno), v blízkosti se nachází přírodní rezervace Bělýšovský les a Běleč.  
Možnost koupání: ano.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

V obci je veřejný vodovod, v roce 2006 bude vybudována kanalizace a ČOV. 
Záměr na napojení Lhovic na kanalizaci a ČOV v Červeném. Poříčí

Zásobování energiemi:

Elektrická energie:

Problematický stav elektrického vedení ve Vosí a Kamýku -  problematické nadzemní vedení. Pro další rozvoj Švihova budou možná problematické i kapacity transformátorů v samotném městě (např. stavební pozemky „Za tratí“).

Plyn:  Plynofikace – ano (pouze v lokalitě Švihov). V rámci zpracovaného generelu navržena plynofikace Lhovic, Červeného Poříčí a Třebýcinky.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena autobusovými linkami -  zastávka autobusu v místě, železniční rovněž v místě (trať Plzeň – Klatovy). Hlavním přepravním směrem je linka Klatovy – Švihov – Přeštice - Plzeň.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

územní plán – 2003, zpracovatel Ing. Arch. Fára,  A.F.I. atelier Plzeň

územní připravenost pro stavbu RD a částečně pro ostatní stavby

Plánované investiční akce:

| Název projektu | Časové období | Odhad nákladů v KČ | Investor/ realizátor | Stupeň připravenosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přípravná fáze | Realizační fáze |  |  |  |
| Místní komunikace Za Tratí | 01/2007 12/2007 | 04/2008 12/2013 | 7 000000 | Město Švihov | PD Rámec projektu |
| MK Průmyslová zóna Švihov | 05/2005 12/2006 | 01/2007 12/2008 | 10 300000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Vodovod Lhovice | 01/2009 12/2009 | 04/2010 11/2010 | 4 200000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Vodovod Kokšín | 01/2010 12/2010 | 04/2011 11/2011 | 4 200000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Protipovodňová opatření Švihov – II. etapa | 01/2005 12/2005 | 05/2006 12/2007 | 4 000000 | Město Švihov | PD SP Rámec projektu |
| Cyklostezka č. 38 | 01/2006 12/2008 | 01/2009 12/2010 | 12 500 000 | Město Švihov | Zadané vypracování PD Rámec projektu |
| Tělocvična s ubytovnou | 01/2005 12/2006 | 05/2007 12/2008 | 14 000000 | Město Švihov | PD SP Rámec projektu |
| Rekonstrukce kulturního domu | 01/2006 12/2007 | 03/2008 12/2008 | 6 150000 | Město Švihov | Studie rekonstrukce Rámec projektu |
| Nástavba hasičárny | 01/2006 12/2008 | 01/2009 12/2009 | 13 000 000 | Město Švihov | Studie výstavby Rámec projektu |
| Stavba hotelu na nám E.Beneše | 01/2006 12/2008 | 03/2009 12/2010 | 25 280000 | Město Švihov | PD Studie proveditelnosti CBA analýza Rámec projektu |
| Rozvinutí turistického ruchu ve Švihově | 01/2007 12/2007 | 01/2008 12/2009 | 2 500000 | Město Švihov | Vypracovaný záměr rozvoje turist. ruchu |
| Rekonstrukce základní školy | 01/2006 12/2006 | 01/2007 12/2009 | 8 000000 | Město Švihov | PD a SP v roce 2006 Rámec projektu |
| Chodníky v Husově ulice | 01/2007 12/2007 | 03/2008 11/2008 | 3 100 000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Rekonstrukce ulice Zahradní | 01/2008 12/2008 | 03/2009 11/2009 | 5 160000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Rekonstrukce ulice Havlíčkova | 01/2009 12/2009 | 03/2010 11/2010 | 5 160000 | Město Švihov | Rámec projektu |
| Výstavba koupaliště s kempem | 01/2007 12/2008 | 01/2009 12/2010 | 25 000 000 | Město Švihov | Rámec projektu |

### 3.13. Úboč

Obec Úboč leží 7 km severovýchodně od Kdyně a zhruba stejně daleko na jihozápad od Kolovče v údolí vymezeném na západní straně hřebenem Úlíkovské hory (710 m n. m.). Na celkové rozloze 744 ha zde žije 116 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu akutní nedostatek pracovních příležitostí. V obci s výjimkou prodejny potravin, hostince, pošty a soukromého tesařství zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami do Kdyně či do Kolovče a okolních středisek osídlení. V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

kulturní památka: kostel sv. Mikuláše (Jednolodní stavba ze 13 stol. mající 4 zvony. Jeden z nich se řadí mezi nejstarší zvony mající nápis v Čechách.), lidová architektura (zděný špýchar postavený ze zdiva zbořeného kostela sv. Václava)

Vrch Netřeb: nachází se zde ruiny hradu ze 14. století a Státní přírodní rezervace Netřeb (téměř 200 tisů – stáří stromů: 600 – 800 let)

akce: setkání rodáků, 2x ročně plesy a velikonoční pochod.

V obci vyvíjí aktivity SDH Úboč a Myslivecké sdružení.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská,  ani základní škola
Sportovní hřiště: ano.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 8 rekreačních chalup a 12 chat. 
Možnost koupání: ano rybník nebo nejbližší koupaliště Němčice, 2 km.

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Veřejný vodovod je místní – samospád. V obci je splaškový kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace - ano

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena 6 autobusovými linkami denně. Hlavní přepravní směr směřuje do Kdyně, Kolovče a Domažlic.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen.

ÚPD:

Urbanistická studie: zpracována v roce 1996

Plánované investiční akce:

- rekonstrukce místních komunikací

- celková rekonstrukce budovy obecního úřadu

- generální oprava vodovodu

- úprava veřejného prostranství

- rekonstrukce autobusové zastávky

- celková oprava hřbitova

- oprava kulturního domu

- oprava rozhlasu

- oprava osvětlení

- dokončení plynofikace

- úprava zeleně v obci , úprava parku na návsi

- oprava hasičské zbrojnice

- příprava pro ČOV

- zrealizování pozemkové úpravy

- výkup pozemků pro výstavbu rodinných domů

- vylepšení sportovního areálu.

### 3.14. Únějovice

Obec Únějovice leží 3 km od Kolovče na úpatí Terezinina vrchu a Únějovického rybníka. Na celkové ploše 550 ha katastrálního území obce žije celkem 76 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu nedostatek pracovních příležitostí. V obci s výjimkou prodejny potravin zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami okolních středisek osídlení.

Kultura a památky:

kulturní památka: Dominantou obce je rozlehlý areál někdejšího vrchnostenského dvora s třípodlažní barokní sýpkou. Kaple Jana Nepomuckého (1868)

akce: pouť v měsíci květen a cvičení SDH

V obci vyvíjí aktivity TJ a SDH Únějovice.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská,  ani základní škola
Sportovní hřiště: ano (fotbalové hřiště a sportovní areál).

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 25 rekreačních chalup. Spolu s územím Chudenic se jedná o  významnou rekreační oblast.
Možnost koupání: ano (rybník)

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Veřejný  místní vodovod je vybudován pouze zčásti, v ostatních částech je zásobování vodou individuálních z vlastních studní. V obci existuje dešťový a splaškový kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ano.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena 4 autobusovými linkami denně.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen

ÚPD:

Urbanistická studie: zpracována v roce 1999

Plánované investiční akce:

- rekonstrukce místních komunikací

- oprava kapličky

- úprava obecních ploch

- autobusová zastávka

- vodovod

- kanalizace

- sportoviště u fotbalového hřiště

- protipovodňová opatření: úprava bývalého náhonu k mlýnu z důvodu průchodnosti vody.

### 3.15. Všepadly

Obec Všepadly je položena v širokém údolí Starého potoka a obklopena zalesněnými hřebeny Chudenické vrchoviny v polovině cesty mezi Kdyní a Kolovčí. Na celkové ploše 443 ha katastrálního území obce žije celkem 61 obyvatel.

Hlavním problémem je podobně jako v ostatních menších obcích mikroregionu  nedostatek pracovních příležitostí.V obci s výjimkou soukromé prodejny potravin (3x týdně)  zcela chybí jakákoliv občanská vybavenost a provozovny služeb. V důsledku toho je převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva nucena dojíždět za prací a službami do okolních středisek osídlení. V posledním desetiletí lze navíc v obci pozorovat výrazné depopulační tendence.

Kultura a památky:

kulturní památka: kaple sv. Václava (1775), kaple Panny Marie (19. stol.)

akce: pouť
V obci vyvíjí aktivity SDH Všepadly.

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská,  ani základní škola
Sportovní hřiště: ne.

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 6 rekreačních chalup. Možnost koupání: ne

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Veřejný vodovod není vybudován. Zásobování vodou je prováděno z vlastních studní. V obci  je dešťový kanalizační systém bez ČOV.

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn:  Plynofikace – ano.

Doprava:

Obec je na své okolí dopravně napojena 3 autobusovými linkami denně.

Odpadové hospodářství:

kontejner na sklo a plasty, TKO je ukládán do sběrných nádob a 1x týdně odvážen.

ÚPD:

Plánované investiční akce:

- rekonstrukce místních komunikací

- vybudování ČOV

- dokončení kanamilzace

- vybudování vodovodu

- autobusová zastávka

- úprava chodníků

- stavební úpravy obecního domu čp. 14

- výstavba tenisového kurtu a sportoviště

- údržba veřejného prostranství

### 3.16. Vřeskovice

Obec Vřeskovice se rozkládá v kotlině, která je otevřena východním směrem k Borovům. Ze severu, západu a jihu je kryta zalesněnými vrchy. Obec se nachází 8 km od Přeštic a 17 km od Klatov.  Zdejší kostel leží ve výšce  416 m a byl založen ve 14. století. Jelikož jsou Vřeskovice dobře chráněny okolními vrchy, panuje zde mírné podnebí. První zmínka o Vřeskovicích pochází z roku 1352. Obec je samostatnou sídelní jednotkou, k níž patří ještě osada Mstice. Na katastrální výměře 868 ha žije 272 obyvatel. Zdravotním zařízením, školou a policií náleží spádově ke Švihovu a poštou do Přeštic. V obci není žádná pracovní příležitost a tak většina obyvatel dojíždí za prací do Klatov, Švihova, Přeštic a Plzně. V obci se nachází prodejna smíšeného zboží, hostinec v kulturním domě a v zařízení TJ. V zařízení TJ je ubytovna. Bývalý objekt zemědělského družstva byl prodán soukromému vlastníkovi, který jej v současné době rekonstruuje pro chov koní.

Kultura a památky:

kulturní památka: kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století, zbytky gotické tvrze, socha sv. Jana Nepomuckého

akce:  pouť na Sv.Jana Křtitele, 1x za pět let Setkání rodáků,

V obci vyvíjí aktivity TJ Vřeskovice (145 členů), SDH Vřeskovice (89 členů), zahrádkáři ( 30 členů) a ČČK Vřeskovice ( 56 členů)

Školství a sport:

V obci se nenachází ani mateřská, ani základní škola.

Sportovní hřiště: národní házená, tenisový kurt, volejbalové a nohejbalové hřiště

Rekreace a cestovní ruch:

V obci se nachází 3 rekreační chalupy a 2 chaty.

Turistická ubytovna – 31 lůžek (vlastník TJ Vřeskovice)

Technická infrastruktura:

Vodní hospodářství:

Vodovod  v obci není.

V obci je provozován neúplný kanalizační systém (jednotná kanalizace se zaústěním dešťových vod a zároveň zaústěním předčištěných splaškových vod).

Zásobování energiemi:

Elektrická energie: Zásobování elektrickou energií je v obci vyhovující.

Plyn: Plynofikace - ano

Doprava:

Obec je napojena dopravní linkou do Klatov a dvěma spoji do Borov k vlakovému spojení.

Odpadové hospodářství:

Kontejner na sklo, plasty, papír a železo, SKO je ukládán do sběrných nádob, které jsou vyváženy lx týdně. 1x ročně je zabezpečen svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

ÚPD:

Plánované investiční akce:

- vybudování místních komunikací v nové zástavbě a oprava stávajících komunikací

- rekonstrukce kluziště na víceúčelovou plochu

- oprava požární nádrže

- vybudování chodníků v obci

- údržba a obnova zeleně v obci

- vybudování vodovodu

- svod splaškových vod a ČOV

- oprava hřbitovní zdi

- výkup pozemků pro stavební parcely

- úprava cesty k lesu směr Ježovy (odvodnění)

# 4. Swot analýza

SWOT analýza je metoda zpracování analytické části rozvojových strategií, je metodou kvalifikovaného utřídění znalostí  o potenciálu zájmové oblasti. Obvykle a také v případě této studie navazuje na podrobnější situační analýzu.

Principem této metody je definování silných a slabých  stránek, jenž popisují hlavní rysy současného stavu a vnitřní podmínky. Na tuto první část pak navazuje definice rozvojových příležitostí a rizik, hodnotících současné i budoucí perspektivy a možný vliv vnějších podmínek.

Vzhledem k tomu, že SWOT analýzu není účelné provádět pro všechny oblasti lidské činnosti, je potřeba nejdříve vytipovat tzv. „klíčové oblasti“, jenž jsou pro rozvoj regionu významné.

SWOT analýza:

S - Strengths = silné stránky
W - Weaknesses = slabé stránky

O - Opportunities = příležitosti
T - Threats = rizika, hrozby

Na základě poznatků získaných při zpracování situační analýzy lze v rámci naplňování globálního cíle definovat pro sdružení obcí mikroregionu Běleč 
5 hlavních oblastí:

- Hospodářský rozvoj

- Stabilizace a rozvoj území a sídel

- Rozvoj lidských zdrojů

- Rozvoj cestovního ruchu

- Rozvoj infrastruktury

Pro všech 5 oblastí byly ve SWOT analýze zpracovány silné a slabé stránky, rozvojové příležitosti a možná rizika.

| 4.1. HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ |
| --- |
| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| Dostatek volných ploch a nevyužitých objektů k podnikání Příznivé ceny nemovitostí pro podnikání Dostatek relativně levné pracovní síly Kvalifikovaní řemeslníci Blízkost významného mezinárodního silničního tahu E 53 Nízká míra nezaměstnanosti Absence ekologicky škodlivých výrob | Omezená nabídka pracovních příležitostí (v obcích do 1000 obyvatel) Vysoká vyjížďka za prací do okolních středisek osídlení (Klatovy, Přeštice, Plzeň) Malá možnost uplatnění kvalifikovaného vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva Nižší kvalifikace a flexibilita obyvatelstva oproti městským oblastem Zvýšená závislost obyvatel některých sídel na jediném ekonomickém subjektu nebo odvětví (zejména v zemědělství) Nedostatečná technická a dopravní infrastruktura pro nové výroby Ztížené přírodní podmínky pro podnikání v zemědělství na většině území Stále vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství v některých obcích Nedostatečné kapitálové zdroje pro rozvoj podnikání Nižší míra podnikatelské aktivity Nedostatečná a málo účinná podpora malého a středního podnikání Omezená struktura a dostupnost sektoru služeb Nízká úroveň místních rozpočtů, daňová výtěžnost, závislost na dotacích |
| Příležitosti: | Rizika: |
| Podpora investic - využití rozvojových fondů pro podporu výstavby průmyslových zón a infrastruktury pro rozvoj podnikání v blízkosti hlavních rozvojových os území Využívání programů podpory drobného a středního podnikání Zvýšení atraktivity regionu - nabídky investičních možností ze strany obcí Transformace a diverzifikace činností zemědělských subjektů a rozvoj doplňkových činností zemědělských podniků Extenzivní chov hospodářských zvířat jako alternativa v přechodu od intenzivního zemědělství k údržbě a zachování kulturního vzhledu krajiny Využívání místních zdrojů vyplývajících ze zemědělské orientace regionu Větší využití obnovitelných zdrojů surovin a energie Vytváření nezemědělských pracovních míst, zejména v oblasti služeb cestovního ruchu Efektivní využívání nemovitého majetku obcí, organizací a fyzických osob | Nárůst podílu obyvatelstva v poproduktivním věku Pokračující odchod mladých vzdělaných lidí do hospodářských center (malá možnost uplatnění a nízká mzdová úroveň oproti aglomeracím) Nedostatečná propagace investičních možností v regionu Malá organizovanost a spolupráce podnikatelské sféry, včetně spolupráce s obcemi Nedostatek prostředků, kapitálu na podporu rozvoje podnikání Lokalizace nových provozů a výrob s nízkými požadavky na kvalifikaci a rostoucí podíl firem s nižší přidanou hodnotou Růst nezaměstnanosti v malých odlehlých sídlech Pokračující situace v zemědělství v důsledku vzrůstající disproporce mezi cenami vstupů a tržbami prvovýrobců Ohrožení realizace některých rozvojových projektů nedostatečným vybavením některých území infrastrukturou Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektů ze Strukturálních fondů EU |
| 4.2. STABILIZACE A ROZVOJ ÚZEMÍ A SÍDEL |
| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| Dostatek volných ploch pro rozvoj sídel (výstavbu domů a bytů) Kvalitní životní prostředí Rozmanitá krajina s vysokou ekologickou hodnotou Rozsáhlé zachovalé lesní porosty Vysoký přírodní a kulturní potenciál území umožňující zvláště turistické využití (existence krajinné památkové zóny Chudenicko) Poměrně zachovalá urbanistická struktura venkovských sídel Rostoucí zájem některých skupin obyvatelstva o výstavbu rodinných domů v kvalitním přírodním prostředí Zájem obcí o výstavbu sociálních zařízení a rozvoj občanské vybavenosti | Nevyváženost sídelní struktury - nerovnoměrné rozložení center, velký podíl malých obcí, rozsáhlá území s velmi nízkou hustotou zalidnění a výraznými depopulačními a migračními tendencemi Trvalé snižování počtu obyvatel jak přirozenou měnou, tak migrací vně mikroregionu Nedostatečná dopravní obslužnost většiny obcí Pokles počtu cestujících, růst nákladů, rušení autobusových spojů Nevyváženost mezi významem sídel a jejich vybaveností technickou infrastrukturou a službami Nízký stupeň vybavenosti rozvojových ploch jednotlivých obcí technickou infrastrukturou Malá schopnost veřejného sektoru (obcí) chovat se podnikatelským způsobem při správě a zhodnocování svého majetku Nevyjasněné a nedořešené územní a majetkoprávní vztahy Omezená bytová výstavba |
| Příležitosti: | Rizika: |
| Předpokládaný rozvoj regionu s ohledem na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu Pokračující rozvoj výstavby rodinných domů - návrat části obyvatelstva na venkov z důvodu zdravého životního prostředí Rozvoj občanské vybavenosti a zlepšení její dostupnosti Rozvoj spolupráce obcí uvnitř mikroregionu a s okolními mikroregiony Rozvoj sídel při hlavních rozvojových osách Rozvoj infrastruktury a služeb Využití prostorového a územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Využití rozvojových fondů, zejména pak SF EU pro podporu investic Posilování pracovní a obslužné funkce subregionálních center (Švihov, Chudenice) Posilování dopravních obslužnosti mikroregionu a efektivních dopravních vazeb s ostatními centry, regiony Využití volného bytového fondu na venkově (nižší ceny oproti městům) | Prohlubování nevyváženosti sídelní struktury (posilováním pouze některých center a ohrožení funkce řady jiných, již dnes slabých středisek osídlení) Zaostávání vlivem izolace některých území nacházejících se v periferní poloze vůči hlavním rozvojovým osám Plzeňského kraje Neúměrné vylidňování některých obcí, vedoucí až k ztrátě obytné funkce těchto obcí Obnovení původního trendu migrace do okolních center Snižování reálné úrovně příjmů veřejných rozpočtů Zanedbání dopravní infrastruktury – zhoršení dopravní dostupnosti a obslužnosti Ohrožení stability a dostupnosti maloobchodní sítě koncentrací prodejních ploch (zejména v nejmenších sídlech) Nedostatečná státní podpora údržby kulturních památek Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektů ze Strukturálních fondů EU |
| 4.3. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ |
| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| Relativně levná pracovní síla Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti Ochota obcí podporovat vzdělávání, sociální a kulturní rozvoj Bohaté kulturní tradice Aktivita některých obcí mikroregionu při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí Bohatá činnost spolků v obcích (hasiči, myslivci, sportovci a další) Obnovené kulturní tradice a lidové zvyklosti | Velmi nízká hustota zalidnění Rostoucí podíl obyvatelstva v poproduktivním věku Nerovnováha nabídky a poptávky na trhu práce - vysoká zaměstnanost v zemědělství v některých obcích, nedostatek kvalifikovaných osob v odvětví služeb cestovního ruchu Malá možnost uplatnění kvalifikovaného vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva Nízká flexibilita a mobilita pracovní síly, nedostatečné podmínky pro mobilitu obyvatelstva, včetně rozvoje trhu s byty Nižší úroveň vzdělanosti, nevyhovující vzdělanostní struktura, nedostatečná jazyková vybavenost obyvatelstva Nedostatečné možnosti kulturního a sportovního vyžití Vysoký podíl dětí dojíždějících do škol do měst Nevyhovující nabídka sociálních služeb pro místní obyvatelstvo Nízké využití moderních komunikačních a informačních technologií |
| Příležitosti: | Rizika: |
| Zlepšení podmínek pro zvýšení mobility pracovních sil (zejména zlepšení dopravní obslužnosti) Zlepšení dostupnosti ústavů zdravotní a sociální péče, využití výsledků studie komunitního plánování sociálních služeb Rozvoj vzdělanosti zaměřený na využití potenciálu regionu (služby, cestovní ruch, životní prostředí) Využití objektů a technického vybavení škol mimo dobu vyučování Podpora kulturních a sportovních aktivit prostřednictvím dotačních programů (možnost částečného financování některých projektů z SF EU a programů přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko) Stimulace využívání vhodných objektů pro kulturní a sportovní účely Rozvoj informačních a komunikačních sítí ve školství, sociální a kulturní oblasti a veřejné správě (zřízení veřejných internetových stanic) Zvýšení počítačové gramotnosti, zlepšení přístupu k inf. technologiím Návrat k místním kulturním tradicím Společná propagace a koordinace sportovních a kulturních akcí | Nedostatek finančních prostředků ze strany obcí na podporu vzdělávání a rozvoje kulturního života obce Nepříznivý dopad populačního vývoje na existenci ZŠ - klesající počet žáků ve školách, rušení malých venkovských škol Migrace obyvatelstva mimo region v případě snížení možnosti získání zaměstnání Hrozba odchodu nejvíce kvalifikované pracovní síly mimo region Rušení základních zdravotnických zařízení Nezájem o sociální a kulturní rozvoj obcí Zánik tradičních kulturních hodnot Růst nezaměstnanosti, způsobené mj. zhoršující se dostupností pracovních příležitostí Další prohlubování rozdílů ve vybavenosti venkovských oblastí a měst |

| 4.4. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU |
| --- |
| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| Vysoký přírodní a kulturně-historický potenciál pro rozvoj CR Bohatá historická tradice kraje a významní místní rodáci (Dobrovský, Kvapil, Hostaš atd.) Dobré podmínky pro provozování a rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky a rekreace v přírodě (absence průmyslu, nízká intenzita dopravy, množství málo frekventovaných komunikací, lesních a polních cest) Hustá síť kvalitně značených pěších turistických tras a cyklotras Vhodné prostředí pro ozdravné pobyty, letní dětské tábory a sportovní soustředění Velký počet objektů individuální rekreace Vyhlášení krajinné památkové zóny Chudenicko Národní kulturní památka Hrad Švihov Rostoucí zájem obcí o oblast cestovního ruchu v regionu Společný postup obcí při vytváření podmínek pro rozvoj CR Poloha v blízkosti Klatov a hlavního mezinárodního silničního tahu E 53 | Nízké využití potenciálu cestovního ruchu Nedostatečná podpora cestovního ruchu ze strany obcí a státu Nedostatečná spolupráce a provázanost s okolními regiony Nízká úroveň marketingu regionu v oblasti CR - nedostatečná propagace, neexistence systému lokální organizace CR Nedostatečné kapacity kvalitního ubytování a stravování, nízká nabídka ubytování v soukromí Nedostatečná nabídka a profesionalita doprovodných služeb CR Nedostatek nabídek k využití volného času mimo sezónu a v případě špatného počasí Málo kvalitních možností pro koupání Zchátralost velké části kulturně-historických památek Malá informační provázanost a spolupráce mezi poskytovateli služeb Chybějící nabídka v oblasti agroturistiky a „prázdnin na venkově“ Špatná dopravní dostupnost (malá frekvence linek autobusové dopravy) |
| Příležitosti: | Rizika: |
| Důsledné uplatňování regionální marketingové strategie CR Prezentace regionu, vytvoření vlastního profilu, turistické značky Podpora vzniku nových informačních středisek Vytvoření návrhů programů pro návštěvníky a cestovní kanceláře Zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb, především u ubytování a stravování Vybudování cyklostezky v úseku Klatovy – Švihov jako součásti mezinárodní dálkové Šumavské cyklotrasy č. 38 Organizování krátkodobých pobytů - tematický a zájmový CR Předpoklady pro rozvoj nových agroturistiky a hipoturistiky Nabídka pobytů s využitím atraktivních lokalit i v sousedních regionech Využít zvyšujícího se zájmu tuzemských turistů o domácí rekreaci Adaptace nevyužitých objektů v jednotlivých obcích pro zvýšení kapacity ubytovacích a stravovacích zařízení – využití prostředků ze SF EU Vytvoření nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu | Pokračující nekoncepční rozvoj cestovního ruchu, neorganizovanost Celkově nedostatečná prezentace a propagace regionu Nedostatečná spolupráce subjektů orientovaných na cestovní ruch Nedostatek finančních prostředků na realizaci plánovaných investičních záměrů Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektů ze Strukturálních fondů EU Strach z vynaložení nutných investic bez záruky podnikatelského úspěchu Konzervativnost místních obyvatel Konkurence sousedních regionů Malý zájem turistů o vymezenou oblast |
| 4.5. ROZVOJ INFRASTRUKTURY |
| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| Poloha u silnice E 53 Velký zájem obcí o výstavbu technické infrastruktury Sdružování obcí za účelem společného postupu při výstavbě TI Nově zpracované nebo aktualizované územně plánovací dokumentace většiny obcí Relativně levné stavební pozemky Výpočetní technika a veřejné internetové stanice v některých obcích | Rozptýlenost osídlení v území a velká členitost krajiny Špatná dopravní dostupnost většiny obcí, nevyhovující technický stav komunikací Špatný technický stav a morální zastaralost technické infrastruktury Nerovnoměrné vybavení obcí technickou infrastrukturou Nevyváženost mezi významem sídel a jejich vybaveností infrastrukturou Nedostatečné lokální sítě produktovodů (zejména u zásobování zemním plynem) Nízký stupeň napojení obyvatelstva na veřejné vodovody, kanalizaci a ČOV Vysoké stáří a špatný technický stav vodovodů a kanalizační sítě Dlouhodobé zaostávání budování veřejné kanalizace (oddělení splaškových a dešťových vod) a zejména čistíren odpadních vod za výstavbou vodovodů |
| Příležitosti: | Rizika: |
| Rozvojem technické infrastruktury zvýšit konkurenceschopnost regionu (výstavba vodovodů, kanalizace, čistíren odpadních vod a plynofikace) Zlepšení dopravní dostupnosti obcí a napojení regionu na hlavní dopravní tahy a systémy okolních regionů Zlepšení technického stavu komunikací Využití rozvojových fondů vč. SF EU pro podporu investic Podpora technologií a systémů založených na využití obnovitelných zdrojů energie Pro výrobu elektrické energie a tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (dřevo, dřevní odpad, sláma apod.) Pro získávání obnovitelných surovin využívat plochy nevhodné pro intenzivní zemědělskou výrobu Využití počítačů a nových přenosových technologií při budování komplexního informačního systému regionu (elektronická pošta, Internet, Intranet apod.) | Stagnace objemu dotací na zajištění dopravní dostupnosti Nekoncepční a nedostatečná finanční podpora ze strany státu na výstavby technické infrastruktury Neúměrně vysoké investiční náklady na budování technické infrastruktury Nedostatek finančních prostředků na předfinancování projektů ze Strukturálních fondů EU Zneužití monopolního postavení výrobců a distributorů energií a provozovatelů systému přenosových informačních technologií |

# 5. Vize, globální cíl a priority rozvoje území

Z vypracované situační a SWOT analýzy vyplývá, že v zájmovém území nedochází k plnohodnotnému využívání vlastního přírodního, sociálního a ekonomického potenciálu. Jako hlavní problémy a nedostatky se jeví, podobně jako v jiných venkovských oblastech, zejména:

- stárnutí a úbytek populace, migrace mladých lidí do měst

- úbytek žáků vesnických škol

- změny v potřebách zdravotnických a sociálních služeb

- chátrající památky

- špatný technický stav dopravních cest

- nedostatečná dopravní obslužnost téměř všech sídel

- nedostatečná technická infrastruktura sídel (kanalizace, ČOV, zásobování pitnou vodou)

- nedostatek investic potřebných k zlepšení technické infrastruktury, občanské vybavenosti a vzhledu obcí,

- malá intenzita drobného a středního podnikání (a tím pádem i nižší daňová výtěžnost),

- útlum zemědělské výroby v regionu

- nedostatek pracovních příležitostí

- vysoký podíl půd ohrožených vodní erozí

- riziko záplav při přívalových deštích a povodní

Přes uvedené problémy se obce snaží o zvýšení prosperity a celkového sociálního a ekonomické rozvoje zájmové oblasti prostřednictvím vhodné strategie k zhodnocení vlastního potenciálu s využitím státních a evropských dotačních podpor. Vedle toho se snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci jednotlivých složek jak uvnitř sdružení, tak i s okolními subjekty.

Hlavním cílem studie je proto definování podmínek pro dosažení trvale udržitelného rozvoje řešené venkovské oblasti s ohledem na zlepšování podmínek pro život v obcích, rozvoj infrastruktury, služeb, dopravní dostupnosti a obslužnosti, zvýšení vzdělanosti a dovedností obyvatelstva a  růst počtu pracovních příležitostí.

Pro budoucí rozvoj mikroregionu je důležité stanovit vizi a dlouhodobé cíle,  specifikovat globální cíl, hlavní rozvojové  priority a zároveň navrhnout a  rozpracovat konkrétní projekty.

Vize

Vize rozvoje představuje klíčové dlouhodobé strategické rozhodnutí o další orientaci rozvojového potenciálu řešeného území. Vize rozvoje je vyjádřena v obecné poloze, její konkrétní naplnění zajistí jednotlivé dlouhodobé cíle, priority a konkrétní projekty, které povedou k naplnění vize.

Řešené území mikroregionu Běleč je, jak vyplývá z provedené situační analýzy, středně rozvinutou venkovskou oblastí mimo hlavní rozvojové směry. V řešeném území nejsou žádné dominující fyzicko geografické nebo sociálně ekonomické charakteristiky, které by zakládaly mimořádné (národní nebo evropské) rozvojové předpoklady. Proto vize rozvoje je založena na potřebě rozvoje tradičních struktur a obvyklých aktivit, které jsou v tomto regionu rozvíjeny dlouhodobě.

Mikroregion Běleč představuje tradiční český venkovský stabilizovaný mikroregion. Rozvoj území je nutné do budoucna orientovat především na podporu turismu a rekreace a to jak individuální turistiky krátkodobé, tak i rekreace střednědobé a dlouhodobé v jednotlivých zařízeních cestovního ruchu.

Mikroregion bude těžit ze své polohy při hlavní rozvojové ose Plzeňského kraje - hlavním dopravním tahu mezi městy Plzeň a Klatovy, který je zároveň  hlavní komunikací do jihozápadní části Šumavy (oblasti Železnorudska). Město Švihov se postupně stane důležitým turistickým centrem, které bude nabízet komplexní rekreačně-turistický servis nejen návštěvníkům hradu Švihov, ale celého širšího okolí. V tomto směru vzroste i význam Chudenic. Úzká vazba na Klatovy bude v oblasti rekreace a cestovního ruchu rozvinuta zejména prostřednictvím plánované cyklostezky údolím řeky Úhlavy.

V jednotlivých venkovských obcích dojde ke zvýšení poptávky po specializovaných nebo úzce zaměřených aktivitách spojených s turistickým ruchem, stabilizaci bydlení, sociálních služeb, dobudování chybějící technické infrastruktury, zlepšení kvality komunikací  a rozvoji drobných podnikatelských aktivit. Ve Švihově v dopravní návaznosti na silnici I/27 vznikne průmyslová zóna lokálního významu.

V ohrožených obcích v údolí řeky Úhlavy budou dobudována protipovodňová opatření.

Dlouhodobé cíle

Mikroregion Beleč bude stabilizovaný mikroregion s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti. Hlavním centrem zaměstnanosti lokálního významu se stane Švihov, kde kromě nabídky pracovních příležitostí ve službách spojených s cestovním ruchem vznikne průmyslová zóna. V průmyslové zóně Švihov dojde k lokalizaci drobné výroby a podnikatelských aktivit, které nebudou pro přírodní prostředí tvořit nadměrnou ekologickou zátěž. Průmyslová zóna bude zabezpečena technickou infrastrukturou a dopravně napojena na silnici I/27.

Rozvoj oblasti Švihovska a Chudenicka bude zaměřen na využití přírodního a historického potenciálu s cílem zastavit turisty, kteří oblastí Švihova projíždějí ve směru Klatovy a dále na Šumavu. Proto je nutné vytvořit jednak materiálně technickou základnu pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území mikroregionu, dále budovat image celého regionu jako turisticky jedinečného a přitažlivého území.

Údolím Úhlavy bude v první fázi vybudována cyklostezka, která bude spojovat turistické lokality a kulturně historické pamětihodnosti podél trasy. V dalším etapě bude cyklostezka pokračovat prostorem podél řeky Úhlavy ve směru na Přeštice a Plzeň. V exponovaných místech bude rozšířena síť turisticky a rekreačně orientovaných služeb, dojde ke zlepšení kvality restauračních a rozšíření kapacity ubytovacích služeb. Mikroregion se bude prezentovat v regionální i celostátní síti informačních a turistických databází. Rozvoj cestovního ruchu je nutné postavit na dlouhodobé a systematické spolupráci co možná největšího počtu subjektů, které služby v oblasti cestovního ruchu poskytují nebo na něm určitou měrou participují. Rozhodující úlohu při koordinaci této spolupráce sehrají orgány institucionální sféry, tzn. zejména města a obce.

Ve Švihově bude vybudováno a profesionalizováno informační středisko tak, aby bylo schopno poskytovat služby na odpovídající úrovni a spolupracovat s okolními IC v regionu.

Hlavním cílem v oblasti bydlení je zachovat současný počet obyvatel a snížit imigraci mladých lidí do měst. Těžiště rozvoje bydlení bude spočívat především v obcích s dobrou dopravní dostupností a vazbou na Klatovy. Východisko pro stabilizaci obyvatelstva a pro rozvoj obytné funkce tkví jednak v relativně vysoké ceně za nájemní bydlení ve městech a dále v rozšiřujícím se trendu bydlení ve zdravém přírodním prostředí v zázemí měst. Mikroregion tyto hodnoty může nabídnout a měl by jich dále využít. Obce mikroregionu by proto měly pokračovat v cílené pomoci občanům pro rozvoj individuálního bydlení a drobného podnikání.

Nesnadným  úkolem bude nadále stabilizace obyvatelstva v rámci menších sídel s méně než 100 obyvateli, kde mnohdy převažuje již funkce rekreační nad funkcí obytnou. V těchto populačně slabých sídlech bude obtížné hledat finanční prostředky na plné vybavení technickou infrastrukturou a uspokojení základních obslužných funkcí, mezi které patří zejména zajištění dopravní dostupnosti a nabídka základních služeb denní potřeby.

Investiční prioritou převážné většiny obcí zůstane v nejbližším období i nadále dobudování chybějící technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. Modernizace a výstavba zařízení technické infrastruktury, oprava a rekonstrukce památek, údržba obecních ploch a majetku, jakožto i zajištění základní dopravní dostupnosti území, je totiž v stále hlavním neodkladným problémem všech obcí zájmového mikroregionu a venkovských oblastí ČR jako celku.

Hlavním topným mediem  v menších  venkovských obcích budou i nadále pevná paliva se zvyšující se podílem dřevní hmoty a s využitím nových typů spalování.

Síť silnic stejně jako železniční síť procházející mikroregionem se nebude v nejbližších letech výrazněji měnit. Kromě řešení silnice I/27 nebude docházet k výraznějším změnám v trasování jednotlivých komunikací. Veřejná doprava bude zajišťována ve stejném rozsahu jako v současnosti.

V krajině dojde k dalšímu útlumu intenzivní zemědělské výroby a jejímu přechodu na extenzivní nebo více ekologické formy hospodaření. Kromě velkých zemědělských závodů, které budou obhospodařovat pouze kvalitní  zemědělskou půdu v dobrých agroklimatických podmínkách v údolí Úhlavy a přilehlém okolí, bude na ostatní půdě hospodařit větší množství menších podniků často s úzce zaměřenou specializací a s masivní podporou ze strany EU.  V krajině vzroste podíl volné zeleně, lesní plochy a vodní plochy nebudou dále rozšiřovány.

V co nejkratším čase budou provedena potřebná protipovodňová opatření včetně opatření na ochranu krajiny. V rámci realizace těchto opatření budou provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) a napraveny další potřebné majetkoprávní vztahy.

Stejně důležité jako výše uvedené cíle je i vytvoření dostatečně progresivní mediální strategie, která bude zaměřena na propagaci mikroregionu nebo jeho jednotlivých obcí či aktivit. Mediální strategie může také sloužit jako významný zdroj vnitřní integrace jednotlivých obcí a ztotožnění se s hlavními cíly strategie.

Nadále bude rozvíjena spolupráce s partnerskými městy a obcemi z členských států EU. Značná pozornost bude dlouhodobě věnována rozvoji lidských zdrojů a důkladné přípravě vybraných rozvojových projektů v rámci jednotlivých dotačních titulů a grantů v ČR a především Strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013.

Globální cíl

- globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a celkové atraktivity regionu,

- nástrojem dosažení tohoto cíle je rozvoj venkovských center mikroregionu a stabilizace okolního venkovského prostoru – toho lze dosáhnout: zlepšením dostupnosti venkovských obcí, stimulací podnikatelských aktivit, rozvojem cestovního ruchu, revitalizací sídel, podporou rozvoje služeb pro obyvatelstvo a podporou investičních i neinvestičních aktivit vedoucích ke zvyšování kvalifikace lidských zdrojů

Priority

Priorita 1 - Dostupnost obcí

- cílem priority 1 je zlepšit dostupnost venkovských rozvojových center mikroregionu a ostatních obcí a také zlepšit vazby obcí uvnitř regionu

# Zkvalitnění regionálních a přeshraničních dopravních vazeb - rozvoj silnice I/27 a obchvaty sídel

# Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury - modernizace silnic II. a III. třídy navazující na komunikace I. třídy

# Budování a rekonstrukce místních komunikací podmiňujících bytovou výstavbu, výstavbu pro podnikání a propojení sídel

# Pokračování modernizace železničního koridoru Plzeň – Klatovy – Železná Ruda

- Dopravní obslužnost – zachování autobusových spojů do obcí

- Rozvoj informačních a komunikačních technologií v obcích

Priorita 2 - Stabilizace a rozvoj sídel

- cílem priority 2 je vyváženým rozvojem funkcí stabilizovat venkovské oblasti a sídla v návaznosti na zlepšení jejich dostupnosti (viz priorita 1)

- soubory aktivit revitalizace měst a obcí:

- Rozvoj technické infrastruktury vč. infrastruktury ploch pro bydlení

- Zlepšení infrastruktury pro životní prostředí - integrované projekty sběru a čištění odpadních vod na vodohospodářsky významných tocích (Úhlava, Radbúza), zásobování menších sídel pitnou vodou

- Protipovodňová opatření

- Revitalizace center obcí a veřejných prostranství

- soubory aktivit k rozvoji cestovního ruchu:

- Infrastruktura cestovního ruchu

  - Rozvoj cyklostezek, turistických cest a jejich vybavenosti

  - Rozvoj další sportovně-rekreační vybavenosti

  - Rozvoj a zkvalitnění ubytovacích kapacit

- Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro jejich využití v rozvoji cestovního ruchu

# Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu, včetně podpory marketingu a tvorby nových produktů cestovního ruchu

  - Rozvoj sítě informačních center – výstavba, rekonstrukce a pořízení vybavení venkovských IC

  - Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu včetně rezervačních a objednávkových systémů

  - Prezentace produktů a turistických atraktivit území

- Propojení mikroregionu s regionálním děním

  - Pořádání kulturních a sportovních akcí regionálního významu

    - soubory aktivit k ekonomickému rozvoji:

- Infrastruktura pro rozvoj podnikání – průmyslová zóna ve Švihově

- Revitalizace nevyužitých hospodářských objektů, budov občanské vybavenosti

- Podpora marketingových nástrojů pro získávání investic

    - soubory aktivit k infrastruktuře pro rozvoj lidských zdrojů:

# Podpora investic do vzdělávací infrastruktury (školská zařízení)

# Rozvoj infrastruktury a programů dalšího vzdělávání včetně rozšíření služeb zlepšujících přístup k zaměstnání

# Podpora infrastruktury a programů pro sociální integraci

# Rozvoj zdravotnické péče, péče o handicapované a seniory

# Rozvoj sociálních služeb metodou komunitního plánování

    - průřezové integrující aktivity:

- Aktivity vedoucí ke zlepšení image a atraktivity regionu

- Aktivity zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce (nynější INTERREG IIIA)

- Aktivity zaměřené na využívání informačních technologií

# 6. Projekty

- Název projektu

Výstavba poldru – protipovodňová opatření obce

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Biřkov, IČ: 43313868

- Lokalizace projektu

Obec Biřkov

- Cíl projektu

Cílem projekt je vybudování suchého poldru jako ochrany obce proti živelným pohromám.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obce mikroregionu jsou ohrožovány přívalovými dešti a povodněmi, které působí škody na majetku občanů a obce. Vybudování suchého poldru ochrání obec proti živelným pohromám. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) Studie odtokových poměrů v povodí Biřkovského potoka až po obec Biřkov, AQUATEST, a. s. Praha, 2003 2) 2007 3) přípravná fáze: 03/2006-12/2006: získání SP, financí, PD realizační fáze: 05/2007-10/2007 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Obce mikroregionu jsou ohrožovány živelnými pohromami, proto je v zájmu obcí zajistit základní ochranu majetku a podmínky pro život obyvatel v obci. Za tímto účelem byly zpracovány základní vodohospodářské studie, které se staly podkladem pro konkrétní investiční akce, jejichž předmětem budou protipovodňové stavby. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 1 200 000 Kč |
| vlastní zdroje | 300 000 Kč |
| podpora z fondů | 900 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Výstavba víceúčelové budovy

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Biřkov, IČ: 43313868

- Lokalizace projektu

Obec Biřkov

- Cíl projektu

Vybudování společenského a kulturního zázemí, které v obci chybí. V rámci stavby vzniknou byty v půdním prostoru a sociální zařízení pro dětské a víceúčelové hřiště.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obec má jedinou místnost o rozloze 20 m2 na svoji činnost. Vyřeší se bytová situace mladých občanů. Zabezpečí se soc. zázemí dětského a víceúčelového hřiště, které jsou již v provozu. Obce mikroregionu se potýkají s částečným vylidňováním. Proto je v zájmu obcí zajistit zkvalitnění služeb a základních podmínek pro kvalitní život na venkově. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) PD pro stavební povolení 2) v r. 2010 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007, získání SP a financí realizační fáze: 04/2008-12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, která výstavbou nové občanské vybavenosti zkvalitní život občanů na venkově. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 8 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 6 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rekonstrukce Dolany čp. 9 za účelem vybudování DPS pro seniory

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Dolany

- Cíl projektu

Výstavbou dojde k vybudování zařízení, které dosud v obci chybí. Staří občané jsou umisťováni do zařízení ve správě jiných obcí či měst. Přesto poptávka převyšuje nabídku těchto zařízení, která je v celém kraji nedostačující.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obec nemá žádné zařízení tohoto typu. Staří občané jsou umisťováni do zařízení ve správě jiných obcí či měst. Přesto poptávka převyšuje nabídku těchto zařízení, která je v celém kraji nedostačující. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2011 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007: získání SP, financí, PD realizační fáze: 01/2008-12/2011 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt navazuje na zpracovávaný komunitní plán v oblasti sociálního zabezpečení a je v souladu se záměry mikroregionu. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 10 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 2 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 7 800 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Výstavba hasičské zbrojnice v Dolanech

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Dolany

- Cíl projektu

Výstavbou dojde k vybudování zázemí SDH Dolany vč. „klubovny“ pro mladé a zasloužilé hasiče, dále odpovídajících garáží a skladů pro hasičskou techniku a k zajištění podpory spolkové činnosti.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obec Dolany má zájem o zkvalitnění služeb pro občany a chce jim vytvořit odpovídající podmínky. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) v r. 2009 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007 získání SP a financí, PD realizační fáze: 05/2008-11/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, které zkvalitní život občanů na venkově. Vytváření podmínek pro rozvoj spolkového života. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 5 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Vybudování rekreačního kempu pro turisty u sportovního areálu v Dolanech

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Dolany

- Cíl projektu

Vybudováním kempu u sportovního areálu v Dolanech dojde k zlepšení služeb, ubytovací kapacity, podpoře turistiky a zaměstnanosti v mikroregionu.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obce mikroregionu se potýkají s nedostatečnou infrastrukturou v oblasti sportu, rekreace a cestovního ruchu. Proto je v zájmu obcí zajistit kvalitnější podmínky, které by do území přilákaly větší počet návštěvníků. Zároveň dojde k zlepšení vybavenosti pro místní obyvatele a jejich život na venkově. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2007 3) přípravná fáze: 05/2006-12/2006: PD a SP realizační fáze: 05/2007-10/2007 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, které zkvalitní život občanů na venkově a vytvoří nezbytnou infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 100 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 2 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 1 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Výstavba obslužné komunikace a parkoviště ke kempu v Dolanech

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Dolany

- Cíl projektu

V rámci podpory cestovního ruchu a zaměstnanosti v regionu a obci samotné je nutné vybudovat přístupovou komunikaci a parkoviště ke kempu.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Předpokladem k realizaci vybudování kempu je zajištění obslužné komunikace a parkoviště v sousedství sportovního areálu s koupalištěm. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu, stav.-tech. dok., PD ÚR, PD SP, PD realizace stavby, SP, ÚR 2) 2010 3) přípravná fáze: 12/2004-12/2005 realizační fáze: 01/2006-12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt je úzce provázán s výstavbou kempu u sportovního areálu v Dolanech. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 2 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 1 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Budování protipovodňových opatření ve Svrčovci

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Svrčovec

- Cíl projektu

Dokončit stavbu protipovodňových opatření, která zabrání podobným katastrofálním následkům, jaké měla povodeň v r. 2002. Budou vybudované protipovodňové hráze, čímž dojde k ochraně spodní části obce proti povodňové vlně z řeky Úhlavy. V současné době hrozí při povodni zaplavování 30 rodinných domů.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Výstavbou protipovodňových hrází bude zajištěna ochrana Svrčovce proti povodni podobné té z r. 2002. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu, stav.-tech. dok., PD ÚR, PD SP, ÚR 2) 2010 3) přípravná fáze: 12/2004-12/2005 realizační fáze: 01/2006 -12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Obce mikroregionu jsou ohrožovány živelnými pohromami, proto je v zájmu obcí zajistit základní ochranu majetku a podmínky pro život obyvatel v obci. Za tímto účelem byly zpracovány základní vodohospodářské studie, které se staly podkladem pro konkrétní investiční akce, jejichž předmětem budou protipovodňové stavby. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | Je vypracovaná |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 17 500 000 Kč |
| vlastní zdroje | 4 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 13 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Celková rekonstrukce obecního domu v Dolanech vč. zřízení telematické stanice, knihovny, lékařské stanice, společenského sálu pro spolky a vestavby 3 bytových jednotek

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Dolany, IČ: 00255424

- Lokalizace projektu

Obec Dolany

- Cíl projektu

Stabilizace venkovské oblasti, vybudování odpovídajícího technického a kulturního zázemí v obci, možnost vzdělávání a rozvíjení spolkové činnosti a vybudování informačního střediska.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obce mikroregionu se potýkají s částečným vylidňováním, k čemuž přispívá i nedostatečná občanská vybavenost venkovských sídel. Proto je v zájmu obcí zajistit zkvalitnění služeb a základních podmínek pro plnohodnotný život na venkově. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu, stav.-tech. dok., PD ÚR 2) 2010 3) přípravná fáze: 12/2004 - 12/2006 realizační fáze: 01/2007 - 12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, která výstavbou nové občanské vybavenosti zkvalitní život občanů na venkově. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 7 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 2 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 5 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Výstavba koupaliště Ježovy

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Ježovy, IČ: 0057354O

- Lokalizace projektu

Obec Ježovy

- Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit návštěvníkům regionu, občanům Ježov a přilehlých obcí kvalitní možnost koupání a rekreace. V současné době není v místě žádná možnost koupání a nebližší koupaliště je vzdáleno 10 km. Koupaliště přispěje ke zvýšení turistického ruchu v obci a okolí. Vzhledem k tomu, že Město Švihov neplánuje výstavbu koupaliště, je zde předpoklad, že jej budou navštěvovat i občané Švihova a jeho přilehlých obcí. Realizací projektu budou vytvořena nejméně 2 sezónní pracovní místa.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Koupaliště s bazénem o rozměrech 12 x 25 m o hloubce 1,5 m a dětský bazének o hloubce 0,5 m vybavené technologií čištění a ohřevem vody prostřednictvím ekologické soustavy slunečních kolektorů. Bazény budou napájeny kvalitní vodou ze stávajícího vodního vrtu. Součástí projektu je i vybudování hřiště na plážový volejbal a objekt sociálního zařízení včetně šaten – převlékáren. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2009 3) přípravná fáze: 09/2007-02/2008: získání SP, financí, PD realizační fáze: 03/2008-10/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt navazuje na výstavbu sportovního areálu a doplní možnosti sportovně-rekreačního vyžití v obci pro místní obyvatele, rekreanty a turisty. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 5 200 000 Kč |
| vlastní zdroje | 520 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 680 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Ubytovací a stravovací zařízení Ježovy č.p. 43

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Ing. Jaroslav Sysel, IČ: 73393525, OSVČ

- Lokalizace projektu

Obec Ježovy

- Cíl projektu

Rekonstrukce objektu bývalého hostince, obchodu a přilehlých hospodářských budov v Ježovech č.p. 43 na stravovací a ubytovací zařízení. Vytvoření podmínek pro lepší využití přilehlého sportovně - rekreačního areálu.V současné době v této oblasti chybí zařízení podobného druhu, především ubytovací kapacita.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Záměrem je rekonstrukce již částečně zchátralého objektu bývalého hostince, obchodu a malého hospodářství na ubytovací a stravovací zařízení. To by mělo poskytovat zázemí v těsné blízkosti umístěnému sportovního areálu. V přízemí rekonstruovaného objektu bývalého hostince bude kuchyně, restaurace, sociální zařízení a klubovna. V I.patře budou pokoje s počtem cca lůžek 30. Přilehlé hospodářské budovy budou rekonstruovány na sklady, garáž a fitcentrum. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) v r. 2009 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007 získání SP a financí, PD realizační fáze: 01/2008-12/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt svým zaměřením doplňuje záměr obce v r. 2008 až 2009 vybudované koupaliště se solárním ohřevem vody a kurtem na plážový volejbal. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 7 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 3 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | Z |

- Název projektu

Výstavba víceúčelového obecního domu Ježovy

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Ježovy, IČ: 0057354O

- Lokalizace projektu

Obec Ježovy

- Cíl projektu

Výstavbou nového víceúčelového obecního domu vzniknou 2 nová pracovní místa a budou vytvořeny odpovídají podmínky pro život v obci. V nové budově bude v přízemí hostinec se sociálním zařízením, obchod, knihovna a hasičská zbrojnice. V podkroví bude kancelář obecního úřadu se zasedací místností a sociálním zařízením a 3 nájemní byty se samostatným vchodem a společenský sál.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V obci chybí kvalitní občanská vybavenost, společenský sál, současný objekt OÚ je v nevyhovujícím technickém stavu. Po předběžném propočtu nákladů na rekonstrukci bylo zjištěno, že tyto náklady v podstatě dosáhnou výše nákladů na demolici stávající budovy a výstavbu nové víceúčelové budovy. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2011 3) přípravná fáze: 01/2008-12/2008: PD a SP realizační fáze: 03/2010-12/2011 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Vybudováním nového víceúčelového obecního domu budou vytvořeny odpovídající podmínky pro kulturní a společenský život v obci. Po předešlém vybudování koupaliště a sportovního areálu budou vytvořeny podmínky pro žití mladých lidí v obci a pomůže to ke zpomalování vylidňování obce. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 10 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 5 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Víceúčelové sportovní hřiště

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Poleň

- Cíl projektu

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, hrací plocha: 20 x 40 m

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V současné době v obci není kromě travnatého sportovního hřiště jiné sportoviště. Vybudované víceúčelové sportoviště pro míčové hry bude využíváno jednak k volnočasovým aktivitám mládeže, sportující veřejností, návštěvníky obce, a jednak aktivními občanskými sdruženími - Sokol Poleň a SDH Poleň. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2008 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007: získání SP, financí, PD realizační fáze: 03/2008-11/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, které zkvalitní občanskou vybavenost a tím život občanů na venkově. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 100 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 2 500 000 Kč |
| vlastní zdroje | 800 000 Kč |
| podpora z fondů | 1 700 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Revitalizace bývalé vojenské střelnice

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Poleň

- Cíl projektu

Rekonstrukce budov, komunikací a oplocení bývalé vojenské střelnice. Tyto objekty budou využity pro hospodářskou činnost a dále vzniknou nová pracovní místa.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Na území obce se nachází v současnosti nevyužitý areál bývalé vojenské střelnice, který chátrá a není nijak využíván. Záměrem obce je nalezení nového využití areálu. K tomu bude zpracována PD a v rámci ní navrženo nové funkční využití objektů a ploch a k tomu potřebné stavební úpravy. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) v r. 2010 3) přípravná fáze: 01/2009 - 12/2009 získání SP a financí, PD realizační fáze: 03/2010 - 11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt má souvislost se záměry obce, které vytvoří podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit a vznik nových pracovních míst na území obce. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 4 500 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Kanalizace a čistička odpadních vod

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Poleň, Poleňka, Zdeslav, Mlýnec

- Cíl projektu

Odvod a čištění odpadních vod ve spádovém území obce Poleň

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Obce mikroregionu se potýkají s částečným vylidňováním. Proto je v zájmu obcí zajistit základní podmínky pro kvalitní život na venkově, mezi ně patří odvod a čištění odpadních vod (kanalizace a ČOV). |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2007 - 12/2007: PD a SP, získání financí realizační fáze: 03/2008 - 11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 1 000 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 35 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 5 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 30 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Vodovod Poleňka

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Poleňka

- Cíl projektu

Zajistit obyvatelům dodávky pitné vody z obecního vodovodu, neboť obyvatelé se potýkají s nedostatkem vody nevyhovující kvality ve vlastních studních.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V současné době v obci není vybudován vodovod. Potřebu pitné vody domácnosti pokrývají z vlastních zdrojů – domovních studní. Pitná voda je zde ve značně kolísavém množství a jakosti. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2008-12/2008 realizační fáze: 03/2009-11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 5 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Vodovod Zdeslav

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Zdeslav

- Cíl projektu

Výstavba zdroje pitné vody, vodojemu a vodovodu pro obec Zdeslav. Zajistit obyvatelům dodávky pitné vody z obecního vodovodu, neboť obyvatelé se potýkají s nedostatkem vody nevyhovující kvality ve vlastních studních.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V současné době v obci není vybudován vodovod. Potřebu pitné vody domácnosti pokrývají z vlastních zdrojů – domovních studní. Pitná voda je zde ve značně kolísavém množství a jakosti. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2008-12/2008 realizační fáze: 03/2009 -11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 7 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 5 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Územně plánovací dokumentace obce Poleň , Poleňka, Zdeslav, Mlýnec a Pušperk

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Obec Poleň, IČ: 00573591

- Lokalizace projektu

Obec Poleň , Poleňka, Zdeslav, Mlýnec a Pušperk

- Cíl projektu

Vytvoření územní plánovací dokumentace pro jednotlivé obce.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Zpracováním územně plánovací dokumentace dostane obec do rukou základní nástroj, kterým může ovlivnit budoucí rozvoj ve svém správním území. V ÚPD bude kromě jiného řešena a navržena výstavba základní vybavenosti, bytová výstavba, liniové stavby, rozvojové lokality včetně veřejně prospěšných staveb. ÚPD je závazným dokumentem a veškeré plánované aktivity musí být s ním v souladu. Díky tomu dojde k eliminaci nežádoucích aktivit ve správním území obce a naopak k upřednostnění aktivit žádoucích a prospěšných. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu 2) 2008 3) přípravná fáze: 04/2006 -12/2006 realizační fáze: 01/2007 -12/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 1 500 000 Kč |
| vlastní zdroje | 300 000 Kč |
| podpora z fondů | 1 200 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Místní komunikace Za Tratí

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ:00256153

- Lokalizace projektu

západní okraj Švihova

- Cíl projektu

Výstavba 300 m komunikace a další potřebné technické infrastruktury pro území, kde bude v souladu s územním plánem a urbanistickou studií možné vystavět rodinné domy až s 15 BJ

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Město nemá žádné pozemky vhodné pro bytovou výstavbu, které by byly zasíťovány a připraveny k výstavbě rodinných domů |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) je zpracovaná projektová dokumentace na výstavbu komunikace, kanalizace a VO 2) 2013 3) přípravná fáze: 01/2007 - 12/2007: získání SP realizační fáze: 04/2008 - 12/2013 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt navazuje na rekonstrukci Ulice k Lesovně, která proběhne v r. 2006 s podporou SROP. V letošním roce získalo město pozemky v této lokalitě od Pozemkového fondu. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | Již uhrazeno |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 7 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 2 100 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 900 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

MK Průmyslová zóna Švihov

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ:00256153

- Lokalizace projektu

Severní okraj Švihova

- Cíl projektu

V souladu s územním plánem zasíťovat 5 ha pozemků určených pro průmyslovou zónu 300 m komunikace a dalšími potřebnými inženýrskými sítěmi.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | 50 % práceschopného obyvatelstva musí dojíždět za prací 10 – 30 km do Klatov, Plzně apod. Průmyslová zóna má dobrou polohu 200 m od silnice I/27 i od její budoucí přeložky. Probíhá jednání s investorem, který má zájem o plochu 1 ha, kde předpokládá v r. 2007 vytvořit 30 pracovních míst, později až 100. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) v r. 2008 3) přípravná fáze: 05/2005 - 12/2006 získání SP realizační fáze: 01/2007 - 12/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 300 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 10 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 3 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 7 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Vodovod Lhovice

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ:00256153

- Lokalizace projektu

Lhovice, část města Švihov se 160 obyvateli, která leží 2 km severně od Švihova

- Cíl projektu

Zajistit obyvatelům Lhovic dodávky pitné vody z obecního vodovodu ve Švihově, neboť část obyvatel má ve studních málo vody nevyhovující kvality.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Část obyvatel potřebuje řešit svoji situaci s nedostatkem pitné vody z vlastních kopaných studní |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) opakovaná anketa mezi obyvateli Lhovic 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2009 - 12/2009: PD a SP realizační fáze: 04/2010 - 11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 4 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Vodovod Kokšín

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ:00256153

- Lokalizace projektu

Kokšín, část města Švihov s 85 obyvateli, která leží 2 km jižně od Švihova

- Cíl projektu

Zajistit obyvatelům Kokšína dodávky pitné vody z obecního vodovodu ve Švihově, neboť část obyvatel má ve studních málo vody nevyhovující kvality.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Část obyvatel potřebuje řešit svoji situaci s nedostatkem pitné vody z vlastních kopaných studní |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) opakovaná anketa mezi obyvateli Kokšína 2) 2011 3) přípravná fáze: 01/2010 - 12/2010: PD a SP realizační fáze: 04/2011 - 11/2011 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 200 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 4 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Protipovodňová opatření Švihov – II. etapa

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Dokončit stavbu protipovodňových opatření, která zabrání podobným katastrofálním následkům, jaké měla povodeň v r. 2002. Bude provedena rekonstrukce a navýšení stavidla náhonu a dále výstavba sypané hráze v délce 900 m.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Výstavba této druhé etapy zajistí úplnou ochranu Švihova proti povodni podobné té z r. 2002 |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) je vystaveno stavební povolení a zpracovaná dokumentace 2) 2007 3) přípravná fáze: 01/2005 - 12/2005 realizační fáze: 05/2006 - 12/2007 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | I. etapa protipovodňových opatření byla nákladem 8 mil Kč provedena v r. 2004 – 2005 |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | Je vypracovaná |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 4 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 750 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 250 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Cyklostezka č. 38

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cyklostezka Klatovy-Švihov zvýší bezpečnost cykloturistů, zejména dětí. Cyklostezka pomůže zvětšit návštěvnost Švihova, přispěje k rozvoji cestovního ruchu a zvýšení příjmů podnikatelů.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Dosud se cykloturisté pohybují mezi městy Švihov a Klatovy po trase silnic II. a III. třídy, kde zároveň probíhá často velmi intenzivní přeprava kamene ze dvou kamenolomů. Cyklostezkou bude umožněn bezpečný pohyb cyklistů mimi frekventovanou a nebezpečnou komunikaci. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) zadané vypracovaní PD 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2006 - 12/2008: získání ÚR a SP realizační fáze: 01/2009 - 12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Součinnost s městem Klatovy a obcí Dolany, aby došlo k propojení Klatov se Švihovem. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 500 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 12 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 3 600 000 Kč |
| podpora z fondů | 8 400 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Tělocvična s ubytovnou

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba tělocvičny s ubytovnou pro 16 osob ve sportovním areálu školy. Nová tělocvična bude sloužit nejen škole, ale také veřejnosti ze širokého okolí. V ubytovně bude možné ubytovat sportovce, kteří budou moci na sportovním soustředění využívat nejen tělocvičnu, ale také ostatní zařízení sportovního areálu.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Nyní je u školy 40 let stará tělocvična, která svými rozměry 17 x 10 m neodpovídá potřebám školy i sportovní veřejnosti ze širokého okolí. Nová tělocvična umožní provozovat sport i dalším zájemcům |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) PD a SP 2) 2008 3) přípravná fáze: 01/2005 - 12/2006 realizační fáze: 05/2007 - 12/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 14 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 4 200 000 Kč |
| podpora z fondů | 9 800 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rekonstrukce kulturního domu

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je oživit málo využívané prostory kulturního domu sportovní a relaxační činnosti. Sál bude přestavbou uzpůsoben k využití pro míčové hry, na balkon bude umístěna bowlingová dráha, bývalá uhelna bude přestavěna na posilovnu a kinosál na kurt pro squash. Upraveno bude i sociální zázemí.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Kulturní dům vznikl přestavbou sokolovny v 70. letech minulého století. Velký sál je využitelný pouze ke kulturním akcím, kterých je do roka okolo deseti. Bývalá uhelna se již deset let nevyužívá, nevyužitý je i balkon sálu. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) studie rekonstrukce 2) 2008 3) přípravná fáze: 01/2006 - 12/2007: získání SP a financí realizační fáze: 03/2008 - 12/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 150 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 6 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 800 000 Kč |
| podpora z fondů | 4 200 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Nástavba hasičárny

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je získat nové prostory, klubovny pro místní spolky, seniory, mládež apod.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Ve Švihově mají pouze 2 spolky vlastní peostory, kde mohou vyvíjet svoji činnost. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) studie stavby 2) 2009 3) přípravná fáze: 01/2006 - 12/2008: získání financí, PD a SP realizační fáze: 01/2009 - 12/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 150 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 13 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 2 000 000 Kč |
| podpora z fondů | 11 000 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Stavba hotelu na nám E.Beneše

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení ubytovací kapacity pro turisty ve Švihově a řešení zástavby proluky po povodni. Výstavbou vznikne ubytovací kapacita 45 lůžek, restaurace 70 míst a informační středisko pro turisty.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Ve Švihově je v současné době v provozu pro turisty na třech místech 6 pokojů se sociálním zařízením. Chybí kapacitní a kvalitní ubytovací a stravovací zařízení schopné pojmout min 45 osob (zájezd). |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) zpracována PD, studie proveditelnosti, CBA analýzy 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2006 - 12/2008: získání financí a SP, PD realizační fáze: 03/2009 - 12/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Výstavba hotelu navazuje na rekonstrukci kulturního domu, která rozšíří nabídku při pobytu turistů |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 280 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 25 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 7 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 17 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rozvinutí turistického ruchu ve Švihově

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je rozvinutí turistického ruchu ve Švihově. Pomocí projektu budou zčásti zajištěny neinvestiční výdaje na provoz informačního střediska pro turisty, které bude zajišťovat propagaci, turistické produkty a tím zajišťovat větší návštěvnost nových ubytovacích kapacit a zařízení pro volný čas.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Švihov (hrad) je ročně navštěvován až 40 000 návštěvníky, kteří zde stráví pouze cca 2 hodiny. Tento velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu bude možné využít po rozšíření nabídky pro turisty o sportovně rekreační využití a zejména po vybudování ubytovací kapacity. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) vypracovaný záměr rozvoje turist. ruchu 2) 2008 - 2009 3) přípravná fáze: 01/2007-12/2007: získání financí realizační fáze: 01/2008 -12/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Projekt souvisí s dokončením výstavby ubytovací kapacity a sportovně relaxačních zařízení pro návštěvníky. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 2 500 000 Kč |
| vlastní zdroje | 750 000 Kč |
| podpora z fondů | 1 750 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | N |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rekonstrukce základní školy

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je odstranění špatného technického stavu více jak 45 let staré školní budovy. Budou provedeny následující rekonstrukce: topení, rozvod vody, výměna oken, osvětlení.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | Velmi špatný technický stav 45 let staré budovy si vyžaduje provést rekonstrukci, tak aby byly splněny výše uvedené cíle. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) stavební povolení v r. 2006 2) 2009 3) přípravná fáze: 01/2006 - 12/2006: PD a SP, finance realizační fáze: 01/2007 - 12/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Rekonstrukce navazuje na rekonstrukci kotelny (zemní plyn) a střechy, které byly provedeny v posledních pěti letech. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | - |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 8 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 2 400 000 Kč |
| podpora z fondů | 5 600 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Chodníky v Husově ulici

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba chodníků městem a zároveň rekonstrukce komunikace, kterou provede Plzeňský kraj. V ulici je komunikace ve velmi špatném stavu, bez chodníků. Touto ulicí denně procházejí stovky dětí do základní školy, stejně tak desítky starších a nemocných lidí do zdravotního střediska. Svým technickým stavem je pro chodce velmi nebezpečná. Chodníky nelze vystavět samostatně bez rekonstrukce komunikace.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V ulici je velmi poškozená komunikace bez chodníku. Chodníky nelze vystavět samostatně bez rekonstrukce komunikace. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) stavební povolení v r. 2007 2) 2008 3) přípravná fáze: 01/2007 - 12/2007: získání financí a SP, PD realizační fáze: 03/2008 - 11/2008 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami | Rekonstrukce musí být provedena součastně s akcí Plzeňského kraje, tj. s rekonstrukcí komunikace. |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 100 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 3 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 900 000 Kč |
| podpora z fondů | 2 100 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rekonstrukce ulice Zahradní

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba chodníků a zároveň komunikace.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V ulici je velmi poškozená komunikace bez chodníku. Ulicí denně projíždí linkové autobusy ke škole. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2009 3) přípravná fáze: 01/2008-12/2008: PD a SP realizační fáze: 03/2009 -11/2009 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 160 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 5 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

- Název projektu

Rekonstrukce ulice Havlíčkova

- Identifikace předkladatele projektu  (u podnikatelských subjektů OKEČ a seznam hlavních aktivit)

Město Švihov, IČ: 00256 153

- Lokalizace projektu

Švihov

- Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce ulice s přestavbou na obytnou zónu.

- Popis projektu

| výchozí situace a zdůvodnění projektu | V ulici je velmi poškozená komunikace bez chodníku. |
| --- | --- |
| popis projektu: 1) míra připravenosti projektu 2) předpokládané dokončení 3) aktivity – časový plán | 1) rámec projektu – investiční záměr 2) 2010 3) přípravná fáze: 01/2009-12/2009: získání SP, PD realizační fáze: 03/2010 -11/2010 |
| souvislost s jinými projekty nebo aktivitami |  |

##### Rozpočet projektu

| předpokládané náklady na projektovou dokumentaci | 160 000 Kč |
| --- | --- |
| předpokládané náklady na realizaci | 5 000 000 Kč |
| vlastní zdroje | 1 500 000 Kč |
| podpora z fondů | 3 500 000 Kč |
| jiné zdroje (uveďte jaké) |  |
| investiční / neinvestiční projekt | I |
| ziskový / neziskový projekt | N |

# Footnotes

Pro účely mezinárodního porovnání venkovských podmínek sestavilo OECD definici venkovské oblasti. Tato definice je postavena na dvou hierarchických úrovních teritoriálních jednotek, a to na úrovni lokální a regionální. Na lokální úrovni je venkovská oblast definována pro NUTS 5 – venkovské obce, které mají hustotu obyvatelstva menší než 100 obyvatel na 1 km2. Regionální úroveň vychází z NUTS 3, pro kterou OECD třídí větší funkční nebo administrativní jednotky podle stupně venkovanství. To je vyjádřeno podílem obyvatelstva, které žije ve venkovských obcích k celkovému počtu obyvatel v regionu.

Zejména nadmořské výšky, svažitosti, produktivity půd, hustoty obyvatel na km2, míry nezaměstnanosti, podílu venkovského obyvatelstva k obyvatelstvu celkem, migračního salda a porovnání příjmů ze zemědělství s národním průměrem.

Společným globálním cílem (vizí) obsaženým v Agendě 2000 je pro tyto oblasti (LFA) zajistit takový rozvoj multifunkčního zemědělství, který by uvedl do souladu účelový rozměr produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství se zřetelem na charakter přírodních a sociálně ekonomických podmínek a přispěl k obnovení rovnováhy mezi objemem produkce a kapacitou trhu, k ekologické, kulturní a architektonické ochraně venkovské krajiny a zajistil stabilitu i u těchto oblastí.